Российская Федерация

Вологодская область

Харовский район

муниципальное образование

город Харовск

администрация города Харовска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.08.2016 г.                 		№  263

Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры

муниципального образования город Харовск

на 2016 – 2025 годы»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории  муниципального образования город Харовск, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования город Харовск на 2016 – 2025 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в публикаторе  «Вести Харовска» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Харовск.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования

город Харовск                                                                                      А.Г.Ширяева

- Утверждена

- Постановлением администрации

- муниципального образования

- города Харовска

- от  29.08.2016г.  N263

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ХАРОВСК

- НА 2016 - 2025 ГОДЫ

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Харовск 2016 - 2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города Харовска |
| Основные разработчики Программы | Отдел муниципального хозяйства администрации города Харовска, отдел экономического анализа и прогнозирования |
| Исполнители Программы | Администрация города Харовска, МУ «Горстройзаказчик», |
| Цели и основные задачи Программы | Цели Программы: - создание условий для приведения транспортной инфраструктуры и объектов, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - обеспечение развития города Харовска, потребностей транспортной инфраструктурой; Задачи Программы: - обеспечение комплексного развития, транспортной инфраструктуры; - модернизация объектов транспортной инфраструктуры; - создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под объектами благоустройства, дорогами; - реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под транспортной инфраструктурой; - привлечение средств регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников, в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, для финансирования проектов строительства и модернизации объектов транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - сокращение показателя несчастных случаев на дорогах; - сокращение аварийности ; - увеличение пропускной способности автомобильных дорог. - улучшение экологии города; - привлечение инвестиций в программы города; - рост социального благосостояния населения города. |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы 10 лет: 2016 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры; повышение качества (оказываемых услуг); улучшение экологической ситуации; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств, для финансирования проектов строительства и модернизации объектов инфраструктуры; обеспечение роста строительства транспортной инфраструктуры. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Харовска |

Характеристика местоположения

Муниципальное образование город Харовск расположен в центральной части Вологодской области, на левом берегу реки Кубена. Имеет географические координаты: 59°57′ северной широты 40°12′ восточной долготы по Гринвичу.

Территорию МО «город Харовск» составляют земли, отведенные под жилую и общественную застройку, прилегающие к ним земли общего пользования, промышленных и коммунально-складских предприятий, рекреационные зоны, общей площадью 1036 га. Плотность населения – 9,28 чел./га. МО «город Харовск» ограничено на севере, западе и востоке – землями Совхоза; на юге и юго-западе – землями Гослесфонда.

Согласно Уставу муниципального образования, принятого решением Совета города Харовска от 09.08.2005 г. № 12, город Харовск является административным центром Харовского муниципального района, наделенным статусом городского поселения. В состав МО «город Харовск» входят территории единственного населенного пункта – города Харовска.

Рельеф МО «город Харовск» представляет собой слаборасчлененную мореную равнину с абсолютными отметками поверхности 120-173 м. В центральной части города равнина вплотную подходит к реке Кубена и круто обрывается к ней. Мощность торфа – 1,0-2,0 м. Высота берегового склона достигалась 20 м., уклоны поверхности изменяются в пределах 10-20%. Склон изрезан оврагами, протяженность которых изменяется от 50-100 до 300 м.

Южная часть МО «город Харовск», ограниченная рекой Пухмангой, представляет плоскую заболоченную низину. Мощность торфа в южной и юго-западной частях города 1,0-2,0 м, в южной части – 0,2-0,75 м.

Кроме того, на геологическое строение влияют эрозионные процессы, связанные с деятельностью дождевых и талых вод, обуславливающие образование оврагов. Также следует отметить современное образование торфяных залежей, чему способствует небольшая величина испарения, слабая водопроницаемость грунтов и высокое стояние уровня грунтовых вод.

Таким образом, территория МО «город Харовск» является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения, это обусловлено наличием равнинно-холмистого рельефа с уклонами поверхности 9-12 % и заболоченных котловин, крупно и мелкозернистых песчаных грунтов. Имеется большое количество участков с близким залеганием грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности), также характерны процессы заболачивания. Нормативная глубина промерзания грунта по данному району для суглинков составляет 1,5 м., для песков гравелистых и средней крупности - 2,0 м.

Пески строительные представлены одним крупным промышленным месторождением — Баранихинским, которое расположено на правом берегу реки Кубены, в 7 километрах северо-восточнее города Харовска. Здесь мощность полезной толщи, являющейся водно-ледниковыми отложениями четвертичного возраста, достигает 20 — 25 метров. Помимо этого, на территории города имеются непромышленные месторождения и проявления песка, используемого местным населением для хозяйственных нужд.

## Современная организация территории МО «город Харовск»

В соответствии с нормативными актами: ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1127-ОЗ «Об установлении границ Харовского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав"

МО «город Харовск» наделен статусом городского поселения, включающего в себя только город Харовск, является  административным центром МО «Харовский район».

Площадь МО «город Харовск» составляет 1036 га, в том числе под селитебную зону отведено 591,5 га, под производственную – 151,6 га, луга и леса занимают 292,9 га (рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Распределение земель селитебной зоны МО «город Харовск» по видам использования, %

Рисунок 2. Распределение земель производственной зоны, лугов и лесов МО «город Харовск» по видам использования, %

Таким образом, наибольшая площадь территории МО «город Харовск» отведена под жилую и общественную застройку, промышленные и коммунально-складские предприятия, а также леса, луга и прочие залесенные и неиспользуемые или мало используемые территории.

Экономическая характеристика МО «город Харовск»

Важным условием устойчивого экономического развития города является степень удаленности и транспортной доступности до областного и федерального центра и прочих экономически значимых регионов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что экономико-географическое положение МО «город Харовск» выгодное и благоприятное для наращивания экономического потенциала благодаря его расположению в зоне железнодорожного транзита (железнодорожный путь «Москва-Вологда-Архангельск») и трехчасовой автотранспортной доступности до г. Вологды.

Согласно статистическим данным на территории города зарегистрировано 174 объекта розничной торговли и общественного питания, 28 объектов бытового обслуживания населения, 30 объекта промышленного производства (предприятия жилищно-коммунального комплекса, лесной, деревообрабатывающей, пищевой, строительной, транспортной инфраструктуры и 0прочей хозяйственной деятельности). Из существующих предприятий наиболее значимыми для экономики являются ООО «Харовсклеспром», ОАО «Харовское автотранспортное предприятие», ООО «Харовскнефтегаз», Харовское Райпо, ООО «Русский хлеб». Таким образом, ключевыми видами экономической деятельности в МО «город Харовск» является лесное, деревообрабатывающее производство, а также железнодорожный транспорт.

Таким образом, основными видами деятельности в МО «город Харовск» являются:

предприятия по промышленной обработке леса, связанные с вырубкой и вывозкой древесины;

предприятия по первичной переработке древесины и производству пиломатериалов;

предприятия по производству строительных материалов, столярных изделий, мебели, предметов быта и народнохозяйственного значения.

строительство объектов жилого и общественного назначения;

эксплуатация и ремонт жилых и общественных зданий;

строительство, эксплуатация, ремонт инженерных сетей;

строительство, эксплуатация, ремонт зданий и сооружений промышленного и сельскохозяйственного назначения;

строительство, эксплуатация улично-дорожной сети и благоустройство города.

производство стройматериалов.

Общий объем производства всех предприятий города Харовска в денежно-суммовом выражении представлен в таблице 1, рисунок 3.

Таблица 1

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства предприятиями обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. руб. | 465446 | 589888 | 604346 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. | 152187 | 146408 | 145611 |

Предприятия малого бизнеса МО «город Харовск»

Развитие малого бизнеса является важнейшей движущей силой эффективного функционирования большинства секторов экономики, основой для стимулирования конкурентной среды, повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов. Кроме того, развитие малого бизнеса напрямую влияет на занятость населения и повышение качества жизни жителей.

Прирост торгового оборота МО «город Харовск» происходит за счет третичного сектора экономики, а именно: торговли и системы культурно-бытового обслуживания, емкость которых  формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Согласно статистическим данным общее количество малых предприятий к 2013 году составило более 174 единиц (таблица 2), из них основными по видам экономической деятельности являются:

объекты бытового обслуживания населения (ремонт, окраска и пошив обуви, швейных, меховых и кожаных изделий, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и оборудования, изготовление и ремонт мебели, ремонт автотранспортных средств и прочее) составляют около 28% от общего количества функционирующих предприятий малого бизнеса на территории МО «город Харовск»;

оптово-розничная торговля и общественное питание – 71%.

Таблица 2

Общее количество предприятий малого бизнеса в МО «город Харовск»

(единиц)

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |
| всего | 23 | 27 | 28 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | 3 | 3 | 2 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 3 | 4 | 3 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | 2 | 2 | 2 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 1 | 2 | 3 |
| изготовление и ремонт мебели | 1 | 1 | 3 |
| прачечные | 1 | 1 |  |
| бани, душевые и сауны | 3 | 2 | 2 |
| парикмахерские и косметические услуги | 4 | 8 | 9 |
| фотоателье, фото-и кинолаборатории | 1 | 1 | 1 |
| ритуальные | 3 | 3 | 3 |
| прочие услуги бытового характера | 1 |  |  |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания населения, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |  |
| всего | 2 | 2 | 1 |
| прочие услуги бытового характера | 2 | 2 | 1 |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |
| магазины | 70 | 71 | 71 |
| павильоны | 7 | 7 | 7 |
| палатки и киоски | 4 | 4 | 4 |
| аптеки и аптечные магазины | 1 | 1 | 1 |
| аптечные киоски и пункты | 5 | 6 | 6 |
| общедоступные столовые, закусочные | 1 | 1 | 1 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 6 | 6 | 6 |
| специализированные непродовольственные магазины | 3 | 3 | 3 |
| магазины дискаунтеры | 1 | 1 | 1 |
| рестораны, кафе, бары | 3 | 3 | 3 |
| автозаправочные станции | 4 | 4 | 3 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | 36 | 36 | 36 |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | 32 | 32 | 32 |

Потребительский рынок МО «город Харовск» активно развивается, быстро реагируя на изменение уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителями. В настоящее время торговля является одним из основных источников поступления денежных средств в местный бюджет, выполняет социальные задачи, формирует основы стабильности экономики в городе и районе. Кроме того, модернизация объектов торговли, внедрение новых форм обслуживания, бесперебойные поставки позволяют в полной мере удовлетворить потребительский спрос на товары и услуги массового производства.

За период 2010-2012 г. согласно статистическим данным происходило постепенное снижение розничного товарооборота на 10,6% по сравнению с 2010 годом. Однако в 2013 году наблюдается значительное увеличение товарооборота - на 51% по отношению к 2010 году. Исходя из этого, можно сделать вывод, что потребительский рынок в МО «город Харовск» развивается неравномерно, имеет тенденцию к снижению покупательного спроса.

Следует обратить внимание, что интенсивное функционирование потребительских рынков, требующее развития высоких технологий и инфраструктуры отрасли, в основном сконцентрировано в крупных городах. МО «город Харовск» согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» относятся к малым населенным пунктам с ограниченным потенциалом роста доходов их жителей, что может являться основным ограничивающим фактором развития потребительского рынка (тем самым сдерживать рост малого бизнеса).

Характеристика улично-дорожной сети МО «город Харовск»

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей частью транспортной системы любого региона. От уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной сети во многом зависят устойчивое поступательное экономическое развитие, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий функционирования предпринимательства, повышение уровня жизни населения, интеграция автомобильной сети области в систему федеральных дорог и международную транспортную систему.

В дорожную сеть включаются дороги, различающиеся по своим техническим параметрам, интенсивности и составу движения транспортных потоков, функциональному назначению, административному подчинению и т.д.

Схематично классификацию автомобильных дорог можно представить следующим образом:

Автомобильные дороги РФ

Общего пользования

Необщего пользования:

- федерального значения

- регионального или межмуниципального значения

- местного значения

городских округов (улицы, проезды, переулки)

между населенными пунктами муниципального образования

в границах населенных пунктов посел.

- находящиеся в собственности, владении или пользовании юридических или физических лиц для обеспечения собственных, гос-ых или муниципальных нужд

- находящиеся во владении или пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (утв. перечень)

- частные

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги подразделяются:

А) в зависимости от их значения на:

1) автомобильные дороги федерального значения;

2) автомобильные  дороги  регионального  или межмуниципального значения;

3) автомобильные дороги местного значения;

4) частные автомобильные дороги.

Б) в зависимости от вида разрешенного использования на

1) автомобильные дороги общего пользования;

2) автомобильные дороги необщего пользования.

Кроме того, ГОСТ Р 52398-2005 определяет классы и категории автомобильных дорог, а также их основные классификационные признаки:

А) автомобильные дороги по условиям движения и доступа на них транспортных средств разделяют на три класса:

- автомагистраль,

- скоростная дорога,

- дорога обычного типа (нескоростная дорога).

Б) автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным качествам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

- количества и ширины полос движения;

- наличия центральной разделительной полосы;

- типа пересечений с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками;

- условий доступа на автомобильную дорогу с примыканий на одном уровне.

Таблица 9

Техническая классификация автомобильных дорог общего пользования

| Класс автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Общее количество полос движения | Ширина полосы движения, м | Центральная разделительная полоса | Пересечения с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками | Пересечения с железными дорогами и трамвайными путями | Доступ на дорогу с примыкания в одном уровне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомагистраль | IA | 4 и более | 3,75 | Обязательна | В разных уровнях |  | Не допускается |
| Скоростная дорога | IB | 4 и более | 3,75 |  |  |  | Допускается без пересечения прямого направления |
| Дорога обычного типа (нескоростная дорога) | IB | 4 и более1 | 3,75 | Обязательна | Допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием | В разных уровнях |  |
|  | II | 4 | 3,5 | Допускается отсутствие2 |  |  | Допускается |
|  |  | 2 или 33 | 3,75 | Не требуется | Допускаются пересечения в одном уровне4 |  |  |
|  | III | 2 | 3,5 |  |  |  |  |
|  | IV | 2 | 3,0 |  |  | Допускаются пересечения в одном уровне |  |
|  | V | 1 | 4,5 и более |  |  |  |  |
| 1) Более шести полос допускается только на существующих автомобильных дорогах. 2) На дороге категории II требование к наличию разделительной полосы определяется проектом организации дорожного движения. 3) Три полосы движения только для существующих автомобильных дорог. 4) Пересечение 4-полосной дороги категории II с аналогичной осуществляется в разных уровнях. Другие варианты пересечения дорог категории II с дорогами категорий II и III могут осуществляться как в разных уровнях, так и в одном (при условии светофорного регулирования, «отнесенных» левых поворотов или пересечения кольцевого типа). |  |  |  |  |  |  |  |

В муниципальном образовании «город Харовск» автомобильные дороги имеют региональное и местное значение, находятся в общем пользовании. Класс – нескоростные дороги 3, 4 и 5 категории с шириной полосы движения от 3,0 м до 4,5 и более м.

Согласно исходным данным суммарная протяженность дорожной сети в МО «город Харовск» составляет 77 км, в том числе дорог, тротуаров, площадей местного значения – 77 км (с усовершенствованным покрытием – 30 км, без покрытия – 47 км);

Общая площадь дорог, улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в МО «город Харовск» составляет 0,155 км2, грунтовых дорог – 0,282 км2. Подробная характеристика улично-дорожной сети МО «город Харовск» приведена в таблице 10.

Таблица 10

Характеристика улично-дорожной сети МО «город Харовск»

| Данные по состоянию | В целом по МО «город Харовск» |
| --- | --- |
| 1.Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: |  |
|  федерального значения, км; |  |
| 1. с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) | х |
| 2. без покрытия (щебень, гравий и пр.) | х |
|  регионального значения, км; |  |
| 1. с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) | х |
| 2. без покрытия (щебень, гравий и пр.) | х |
|  местного значения, км. | 72+5 |
| 1. с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) | 30 |
| 2. без покрытия (щебень, гравий и пр.) | 47 |
| 2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей: |  |
|  федерального значения, км2; |  |
| 1. с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) | х |
| 2. без покрытия (щебень, гравий и пр.) | х |
| регионального значения, км2; |  |
| 1. с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) | х |
| 2. без покрытия (щебень, гравий и пр.) | х |
|  местного значения, км2. | 0,437 |
| 1. с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) | 0,155 |
| 2. без покрытия (щебень, гравий и пр.) | 0,282 |
| 3. Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: |  |
| механизированной уборке, км; | 7,52 |
| ручной уборке, км | 3,52 |
| 4. Площадь тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: |  |
|  механизированной уборке, тыс. м2; | 15,0 |
|  ручной уборке, тыс. м2 | 5,5 |
| 5. Общая протяженность автомобильных мостов, км | 0,1 |
| 6. Общая площадь автомобильных мостов, тыс. м2, в том числе: |  |
|  площадь проезжей части, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2; | 0,7 |
|  площадь тротуаров мостов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | х |
| 7. Общая площадь территории дворов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | х |
| 8. Общая площадь территории дворов, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2 | х |
| 9. Площадь зеленых насаждений |  |
|  внутридворовых газонов, м2; |  |
|  садово-парковая зона, м2. | 72000 |
| 10. Среднее расстояние до пункта заправки водой подметально-уборочных и поливомоечных машин, км | 2,0 |
| Количество пунктов заправки водой |  |
| 11. Среднее расстояние до пункта разгрузки смета подметально-уборочных машин, км | 6,0 |
| 12. Среднее расстояние до свалки снега, км |  |
| Количество свалок снега | х |
| 13. Среднее расстояние до места загрузки песка и противогололедных реагентов, км | 10 – Ерихино 80 - Вожега |

В МО «город Харовск» деятельность по строительству и ремонту дорог регионального и местного значения, а также мостов выполняют Харовский участок Сямженское ДРСУ (ОАО «Вологодавтодор»). Благоустройство дорог выполняется силами местной администрации, подрядчик выбирается на конкурсном основании.

Главными проблемами улично-дорожной сети города являются:

- высокая степень износа дорожного полотна, невысокое качество ремонтных работ;

- ограниченный объем финансирования работ по содержанию дорог города;

- большинство автодорог нуждаются в проведении капитального ремонта (Пустораменье-Семигородняя, Сямжа-Харовск, Сокол-Харовск-Вожега). Кроме того, ежедневный интенсивный поток большегрузного транспорта усугубляет проблему разрушения дорожного покрытия.

Следует отметить, что сложившаяся сеть автодорог населенного пункта имеет недостаточную густоту, зачастую состоит из участков, не связанных между собой в единое целое, грунтовые дороги в период затяжных дождей и снеготаяния сильно размываются, что значительно усложняет передвижение. Кроме того, недостаточно развита транспортно-логистическая структура.

Архитектурно-планировочная характеристика и транспортная инфраструктура МО «город Харовск»

В основе планировочной структуры МО «город Харовск» лежит регулярная система планировки, где четко сложилось направление основных улиц. Железной дорогой Вологда-Архангельск город делится на 2 части – западную и восточную.

В восточной части сосредоточен общественный центр города, где находятся все административные здания и многоэтажная жилая застройка. Большая часть промышленных предприятий также расположена в восточной части.

Западная часть города состоит из усадебной жилой застройки, и нескольких промпредприятий, расположенных на западе и юге.

Сетка улиц представляет собой прямоугольную систему с мелкими кварталами усадебной и частично смешанной застройки. Около 40-45% улиц имеют усовершенствованное покрытие проезжих частей. Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 18.8 м., плотность уличной сети в границах застройки - 10.0 км / км2. Общая площадь тротуаров 70.1 тыс. м2.

В городе имеется подвесной пешеходный мост через р. Кубену. Длина моста – 147.0 м., ширина деревянного настила 1.2 м.

Транспортная сеть МО «город Харовск» характеризуется наличием комплекса межрегиональных, межмуниципальных и внутрирайонных транспортных связей, включает в себя железнодорожное и автомобильное сообщения.

Наиболее востребованным видом транспорта в МО «город Харовск» является автомобильный, на его долю приходится около 65 % всех грузовых и пассажирских перевозок.

Автобусные пассажирские перевозки осуществляются автотранспортными предприятиями МО «город Харовск», а также города Вологды.

ЗАО «Харовское АТП» выполняет все виды перевозок, как грузовых, так и пассажирских. Общая протяженность автобусных маршрутов составляет более 650 км, средний поток пассажиров в год - более 450 тысяч человек. Автотранспортное предприятие оказывает услуги по технической диагностике автомобилей, их ремонту и обслуживанию. По территории города функционирует автобусный маршрут, связывающий жилые районы между собой, а также с общегородской промышленной зоной и отдельными промышленными предприятиями.

В МО «город Харовск» проходит магистральная железная дорога «Москва-Вологда-Архангельск». Железнодорожная сеть разветвленная, электрифицированная, имеется автоблокировка. В настоящее время движение интенсивное, в среднем 10 пар поездов в сутки. Осуществляются грузовые перевозки, пассажирское и пригородное сообщение, движение поездов дальнего следования прекращено в середине 1990-х годов.

Через МО «город Харовск» проходит судоходная река Кубена, эксплуатация которой в настоящее время не осуществляется.

Современное состояние окружающей среды МО «город Харовск»

Состояние окружающей среды в МО «город Харовск» неоднократно подвергалось антропогенному воздействию, значительно повлиявшему на состояние природных систем. В настоящее время, локальное воздействие на природную среду оказывают предприятия пищевого, лесного и деревообрабатывающего производства, а также жилищно-коммунального хозяйства (в основном котельные, работающие на угле, мазуте, древесном топливе).

Атмосферный воздух.

МО «город Харовск» относится к зоне умеренного потенциала загрязнения. Крупные промышленные предприятия со стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории отсутствуют.

В городе Харовск постоянные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха отсутствуют. Согласно генеральному плану города фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают предельно допустимых концентраций.

Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха в населенном пункте является автомобильный транспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды, максимальная концентрация которых достигается в зимний период. Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от тепловых источников, являются оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества и сажа.

Следует отметить, что на предприятиях МО «город Харовск» контроль выбросов вредных веществ в атмосферный воздух осуществляется в недостаточном объеме. У ряда предприятий отсутствуют проекты санитарно-защитных зон, кроме того, многие из них расположены в непосредственной близости от жилой застройки.

Генеральным планом МО «город Харовск» приведен список производств и предприятий по классам вредности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1031-01, действующих в настоящее время. Санитарно защитные зоны приняты согласно санитарным нормам, ввиду отсутствия разработанных проектов.

Предприятия и сооружения V класса опасности (СЗЗ – 50 м):

ФОК;

баня;

котельная;

Харовское Райпо;

ИП Шенгелия;

ИП Корчагин;

ПО Русский хлеб;

Предприятия и сооружения IV класса опасности (СЗЗ – 100 м):

автовокзал;

автозаправочная станция;

ИП Маракасов А.С.;

ИП Соколов В. Н.;

ИП Филимошкин В.Ф.;

ИП Мокрый Д.П.;

ИП Назаров С.А.;

ИП Соколов В.В.;

ЗАО «Геро с/з Заря»;

ОАО «Харовское АТП»;

ГП ВО ОАО «Вологдаэнерго»;

ООО «Харовский шпалорезный завод»;

ООО «Харовсклеспром»;

ООО «Харовсклес»;

ООО ММП «Межрайонные ЭТС»;

ООО «Дорожник»

ООО «Приоритет».

Предприятия и сооружения III класса опасности (СЗЗ – 300 м):

Действующее кладбище;

Склад баллонов газа.

Харовский шпалопропиточный филиал ОАО «ТрансВудСервис».

Предприятия и сооружения II класса опасности (СЗЗ – 500 м):

-  Сокольское  ДРСУ (асфальтовый завод);

-  Открытый склад угля;

-  Склад ТБО.

Автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения как единый транспортный комплекс играют важнейшую роль в обеспечение перемещения пассажиров, товаров и услуг как внутри МО «город Харовск», так и за его пределами. От уровня технико-эксплуатационного состояния и проводимых работ по содержанию территорий дорожного комплекса зависит устойчивое функционирование хозяйственной деятельности населенного пункта.

Плотность уличной сети в границах застройки МО «город Харовск» в среднем составляет 10 км/км2, общая площадь тротуаров – 70,1 тыс. м2.

Уличная сеть МО «город Харовск» не имеет четко выраженной структуры. Главной улицей является улица Октябрьская, магистральные улицы: Пустораменская, Советская, Каменная, Ленина, Менжинская и ул. Энергетиков. Во всем городе преобладает усадебная одноэтажная застройка. Через реку Кубена построен мост для автотранспорта в северную часть города, так же существует подвесной пешеходный мост.

В настоящее время улицы города делят его территорию на мелкие кварталы усадебной застройки квадратной формы. Благоустройство уличной сети не отвечает современным требованиям. Асфальтобетонное покрытие имеют улицы, являющиеся транспортными магистралями города.

Таким образом, основными улицами МО «город Харовск» являются (таблице 14):

Таблица 14

Улицы МО «город Харовск»

| №п/п | Наименование улиц | Общая протяженность дороги, км | Покрытие, протяжённость, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное, км | цементо-бетонное, км | гравийное, км | грунтовое, км |
| 1 | ул. Энергетиков | 1.20 | 1.20 |  |  |  |
| 2 | ул. Советская | 0.96 | 0.75 |  | 0.21 |  |
| 3 | Пустораменская | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 4 | Менжинского | 2.60 | 2.40 |  | 0.20 |  |
| 5 | Архангельская | 1.60 | 0.35 |  | 1.25 |  |
| 6 | Каменная | 2.65 | 2.35 | 0.30 |  |  |
| 7 | Ленина | 2.90 | 2.57 |  | 0.33 |  |
| 8 | Свободы | 1.60 | 1.25 |  | 0.35 |  |
| 9 | Ленинградская | 1.60 | 1.08 |  | 0.42 | 0.10 |
| 10 | Красное Знамя | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
| 11 | Кирова | 0.60 |  | 0.60 |  |  |
| 12 | Северная | 0.66 |  | 0.66 |  |  |
| 13 | Фестивальная | 0.45 |  | 0.35 | 0.10 |  |
| 14 | Клубная | 0.56 |  | 0.56 |  |  |
| 15 | Школьная | 0.23 |  | 0.23 |  |  |
| 16 | Октябрьская | 0.80 | 0.50 |  | 0.30 |  |
| 17 | Ворошилова | 1.05 | 0.49 |  | 0.56 |  |
| 18 | Прокатова | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
| 19 | Восточная | 1.05 | 0.50 |  | 0.55 |  |
| 20 | Молодежная | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 21 | Южная | 0.80 | 0.60 |  | 0.20 |  |
| 22 | Калинина | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 23 | Кубенская | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | Под. Дом отдыха | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
| 25 | Седовцев | 1.92 | 1.32 |  | 0.50 | 0.10 |
| 26 | Базарная | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 27 | Горького | 1.44 |  |  | 1.44 |  |
| 28 | Чкалова | 1.44 |  |  | 1.44 |  |
| 29 | Полевая | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 30 | пер. Восточный | 0.56 |  |  | 0.56 |  |
| 31 | пер. Майский | 0.30 |  |  | 0.30 |  |
| 32 | Садовая | 0.60 |  |  | 0.60 |  |
| 33 | Луговая | 0.40 |  |  | 0.40 |  |
| 34 | Центральная | 1.35 | 0.95 |  | 0.40 |  |
| 35 | пер.Центральный | 0.60 |  |  | 0.60 |  |
| 36 | Родниковая | 0.10 |  |  | 0.10 |  |
| 37 | пер. Спортивный | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| 38 | Ручейная | 0.10 |  |  | 0.10 |  |
| 39 | Полярная | 0.32 |  |  | 0.32 |  |
| 40 | Загородная | 0.35 |  |  |  | 0.35 |
| 41 | Мирная | 0.40 |  |  | 0.40 |  |
| 42 | Сосновая | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 43 | Кирпичная | 0.11 |  |  |  | 0.11 |
| 44 | пер. Зеленый | 0.15 |  |  |  | 0.15 |
| 45 | Пугачева | 0.36 |  |  | 0.36 |  |
| 46 | Ветеранов | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 47 | Пионерская | 0.13 |  |  |  | 0.13 |
| 48 | Первомайская | 0.15 |  |  |  | 0.15 |
| 49 | Лесопильная | 0.10 |  |  |  | 0.10 |
| 50 | Володарского | 0.10 |  |  |  | 0.10 |
| 51 | Островского | 0.12 |  |  |  | 0.12 |
| 52 | пер. Кирова | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
| 53 | Коммунальная | 0.30 |  |  | 0.30 |  |
| 54 | Мельничная | 0.30 |  |  | 0.30 |  |
| 55 | Тельмана | 0.61 |  |  | 0.61 |  |
| 56 | Фрунзе | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 57 | Стекольная | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 58 | Сплавная | 0.23 |  |  | 0.23 |  |
| 59 | Гора | 0.53 |  |  |  | 0.53 |
| 60 | Свердлова | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
| 61 | Заводская | 0.30 |  |  | 0.30 |  |
| 62 | пер. Заводской | 0.40 |  |  | 0.40 |  |
| 63 | Чапаева | 0.76 |  |  | 0.66 | 0.10 |
| 64 | Пирогова | 0.32 |  |  |  | 0.32 |
| 65 | Куйбышева | 0.15 |  |  |  | 0.15 |
| 66 | пер.Больничный | 0.45 |  |  | 0.45 |  |
| 67 | Колхозная | 0.12 |  |  |  | 0.12 |
| 68 | Механизаторов | 1.10 |  |  | 0.90 | 0.20 |
| 69 | Набережная | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
| 70 | Лесная | 0.80 |  |  | 0.80 |  |
| 71 | Гагарина | 0.95 |  |  |  | 0.95 |
| 72 | Спортивная | 0.60 |  |  | 0.15 | 0.45 |
| 73 | Пушкина | 0.45 |  |  | 0.10 | 0.35 |
| 74 | Герцена | 2.40 |  |  |  | 2.40 |
| 75 | Комсомольская | 2.25 |  |  |  | 2.25 |
| 76 | Ударников | 0.75 |  |  | 0.75 |  |
| 77 | Стахановская | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
| 78 | Подлесная | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| 79 | Московская | 0.75 |  |  |  | 0.75 |
| 80 | Пролетарская | 0.69 |  |  |  | 0.69 |
| 81 | Новая | 0.72 |  |  |  | 0.72 |
| 82 | пер.Парковый | 0.73 |  |  | 0.10 | 0.63 |
| 83 | Железнодорожная | 1.85 |  |  |  | 1.85 |
| 84 | Вокзальная | 0.71 |  |  | 0.71 |  |
| 85 | Красноармейская | 0.47 |  |  |  | 0.47 |
| 86 | пер.Безымянный | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
| 87 | пер. Западный | 0.56 |  |  |  | 0.56 |
| 88 | пер. Дорожный | 0.26 |  |  | 0.26 |  |
| 89 | Заболотная | 0.40 |  |  | 0.40 |  |
| 90 | Болотная | 0.75 |  |  |  | 0.75 |
| 91 | Урицкого | 0.47 |  |  |  | 0.47 |
| 92 | Вологодская | 0.75 |  |  | 0.75 |  |
| 93 | Гражданская | 0.40 |  |  |  | 0.40 |
| 94 | пер.Мелиораторов | 0.20 |  |  |  | 0.20 |
| 95 | пер. Песчаный | 0.75 |  |  |  | 0.75 |
| 96 | Маяковского | 1.14 |  |  |  | 1.14 |
| 97 | пер. Полярный | 0.35 |  |  |  | 0.35 |
| 98 | пер. Школьный | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 99 | под. к п.Сплавная | 1.10 |  |  | 1.10 |  |
| 100 | пер.Строителей | 0.10 |  |  |  | 0.10 |
|  | ИТОГО | 71.29 | 22.47 | 2.70 | 23.26 | 22.86 |

В МО «город Харовск» основными дорогами, подлежащими уборке в зимний период являются ул. Энергетиков, ул. Советская, ул. Пустораменская, ул. Менжинского, ул. Архангельская, ул. Каменная, ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Ленинградская, ул. Красное Знамя, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Ворошилова, ул. Прокатова, ул. Южная, ул. Калинина, ул. Северная, пер. Школьный. Согласно реестру дорожной сети города Харовска данные улицы относятся к дорогам первой категории, имеют усовершенствованное асфальто-бетонное покрытие. В целом, общая протяженность дорог, на которых производится летняя и зимняя уборка, составляет 71,29 км. Следует отметить, что на территории МО «город Харовск» имеются мостовые переходы.

Содержание и уборка названных дорог, площадей, тротуаров, внутриквартальных территорий, проездов, обеспечивающих стабильную пропускную способность, производится в течение зимнего и летнего периодов  года.

Зимнюю и летнюю механизированную уборку улично-дорожной сети МО «город Харовск» в 2014 году производит ООО «Харовский строительный участок». Предприятие располагает необходимой базой, квалифицированными кадрами, опытом работы в данной сфере. Основанием для выполнения работ является муниципальный контракт, заключенный между МКУ «Горстройзаказчик» и специализированной организацией.

Работы по уборке территорий производятся по мере необходимости, в соответствии с погодными условиями, необходимый объем определен и указан в техническом задании к муниципальному контракту. Фактическое время снегоочистки и борьбы с зимней скользкостью не превышает 48 машино-часов на каждую категорию улиц, выполнение работ осуществляется в течение календарного года.

Расчищаемый снег сгребается на обочины дорог и тротуаров без его дальнейшего вывоза на снежную свалку или пункты выгрузки снега, далее происходит подсыпка полотна противогололедным материалом. Общая площадь убираемой механизированным способом улично-дорожной сети в МО «город Харовск» в зимний период – не менее 0,432 км2, в летний период – не менее 0,076 км2, общая протяженность – 71,29 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 25,17 км, без покрытия – 46,12 км. Кроме того, в зимний период расчищаются обочины дорог – 50,34 км, заездные карманы – 5 км, мост,  удаляются снежные валы вблизи пешеходных переходов и автобусных остановок, а также производится обработка противогололедным материалом - 10,30 м2.

В теплое время года предусматривается очистка от пыли и грязи дорожных покрытий механизированным способом без увлажнения и с увлажнением. В 2014 году размер территории, подвергаемой очистке, составит не более 12,62 км. Кроме того, в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети в МО «город Харовск» предусматривается скашивание травы и мелкого кустарника трактором на обочинах, уборка сухостойных деревьев, планировка обочин дорог с усовершенствованным покрытием с добавлением и без добавления нового материала.

Виды выполняемых работ определяются в зависимости от технической необходимости, очередность убираемых улиц –  от загруженности и интенсивности движения на анализируемых участках.

График работы техники – 8 часов в день с перерывом на обед при пятидневной рабочей неделе в одну смену. В зависимости от погодных условий и санитарного состояния улично-дорожной сети МО «город Харовск» уборка территории осуществляется сверхурочно.

Для выполнения механизированной уборки МО «город Харовск» используется специализированная техника, представленная в  таблице 15.

Таблица 15

Специализированная техника, осуществляющая уборку

территорий МО «город Харовск»

| № | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Ежегодный средний пробег | Техническое состояние (износ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметально-уборочная машины | КДМ 130В ЗИЛ 43362 | 2004 | 1 | - | 90,3% | нах-ся в аренде ООО «Харовский СУ» |
| 2 | Бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы | Трактор ХТЗ-150К-09 | 1988 | 1 | - | 94,9 | нах-ся в аренде ООО «Харовский СУ» |
|  |  | Автогрейдер ДЗ-180 | 1998 | 1 | - | 86,9 |  |
| 3 | Прочая техника | Прицеп тракторный ЗМН-953 | 1991 | 1 | - | - | нах-ся в аренде ООО «Харовский СУ» |

Согласно исходным данным за 2013 год предприятием ООО «Харовский СУ» было собрано и размещено на полигоне ТБО города Харовска 292 м3 смета и мусора от уборки придорожных полос.

Следует отметить, что в МО «город Харовск» помимо зимнего и летнего содержания дорожной сети ежедневно проводится механизированным и ручным способом уборка тротуаров (шириной 2 м). Механизированным способом убирают тротуары улиц Советская, Энергетиков, Свободы, Южная, Ленинградская, Октябрьская, Северная, Каменная, Кирова, Пустораменская, общей протяженностью 7,520 п. км; ручным – тротуары улиц Ленина, Ленинградская, Свободы, Красное Знамя, Каменная, Кирова, проход между ул. Каменная и ул. Клубная, Механизаторов, Ворошилова, Советская, Калинина, тротуар к школе №3, Северная, Менжинского, Архангельская, Школьная, пер. Школьный, Октябрьская, пл. Октябрьская, Южная. Общая протяженность тротуаров, убираемых ручным способом составляет 3,516 пог.км. Кроме того, механизированную уборку в зимний и летний период осуществляют на площадях «Октябрьская» и около ГДК «Мир» - 5000 м2. Работы по содержанию тротуаров МО «город Харовск», а также прочих объектов внешнего благоустройства производит ООО «Универсал» на основании муниципального контракта.

Выполнение механизированной уборки тротуаров в МО «город Харовск» осуществляется специализированной техникой, представленной в  таблице 16.

Таблица 16

Специализированная техника, осуществляющая уборку

тротуаров в МО «город Харовск»

| № | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Ежегодный средний пробег | Техническое состояние (износ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы | Трактор МТЗ-80 | 1987 | 1 | - | 86,9 | нах-ся в аренде ООО «Универсал» |
|  |  | Трактор Беларус- 82.1.57 | 1998 | 1 | - | 86,9 |  |
| 2 | Автосамосвалы и бортовые машины | ЗИЛ ММЗ (самосвал) | 1989 | 1 | - | 98,67 | нах-ся в аренде ООО «Универсал» |
| 3 | Прочая техника | Прицеп 2 ПТС-4,5 | 2003 | 2 | - | - | нах-ся в аренде ООО «Универсал» |

Ручное удаление снега выполняется на дорогах и тротуарах придомовых территорий работниками организаций, управляющих жилищным фондом. Причем, в период снегопадов и гололеда в целях своевременной уборки снега и подсыпки тротуаров песком выход на работу происходит сверхурочно в обязательном порядке с последующим переносом времени отдыха.

Размещение и ремонт спецтехники осуществляется силами подрядных организаций на их территории.

Хранение противогололедных материалов (песок, соль) осуществляется на пескобазах на территории подрядных организаций. Ежегодный объем заготовки пескосоляных смесей в среднем составляет 30-35 тонн.

Места складирования снега территории МО «город Харовск» отсутствуют. Требования к качеству выполняемых работ по уборке города регламентированы в технических заданиях муниципальных контрактов.

Оперативное реагирование на изменение условий проводимых работы осуществляется с помощью диспетчерской службы, которая обеспечивает:

организацию своевременного выпуска спецмашин, периодическую проверку нахождения их на линии;

оперативное перераспределение спецмашин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии;

регистрацию машин, возвращающихся с линии в гараж;

прием и обеспечение заявок на машины;

своевременную передачу прогноза погоды и ее изменений.

Однако диспетчерских пунктов, обеспеченных необходимым оборудованием, у подрядных организаций не создано.

Благоустройство и уборка муниципального образования город Харовск

Ежегодное увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства требуют оперативного и качественного выполнения работ по содержанию и уборке территорий МО «город Харовск».

В МО «город Харовск» осуществляется механизированная уборка дорог, площадей, тротуаров, внутриквартальных территорий, проездов, обеспечивающая стабильную пропускную способность в зимний и летний периоды года.

Содержание улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства осуществляют ООО «Универсал» и ООО «Харовский строительный участок». Согласно техническому заданию муниципального контракта к работам по содержанию и уборке предъявляются требования, приведенные в таблице 56.

Таблица 56

Требования к летнему и зимнему содержанию улично-дорожной сети МО «город Харовск»

| Элементы улицы и показатели качества | Категории улиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | под накатом | под накатом | под накатом |
| Проезжая часть и обочины в зимний период |  |  |  |
| Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части (с последующей очисткой на всю ширину) | на всю ширину проезжей части | очистка на 80% от ширины пр.части | очистка на 80% от ширины пр.части |
| График снегоочистки составлен с учётом выхода маршрутных автобусов на линию. | график согласованный и утверждённый |  |  |
| Допустимая толщина рыхлого слоя снега на проезжей части во время снегопада и снегоуборки | не более 50 мм | не более 70 мм | не более 90 мм |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега | на 1\2 ширины | на 1\2 ширины | не нормируется |
| Допустимая толщина уплотнённого слоя снега на проезжей части | не более 70 мм | не более 100 мм | не нормируется |
| Допустимая глубина образования колейности и выбоин на накате | не допускается | не допускается | не более 50 мм |
| Допустимая толщина рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки на обочинах | не более 100 мм | не более 120 мм | не более 120 мм |
| Допустимая толщина уплотнённого слоя снега на обочинах | не более 70 мм | не более 120 мм | не нормируется |
| Возвышение обочин с уплотнённым слоем снега над проезжей частью | не допускается | не допускается | не нормируется |
| Наличие снежного вала на обочинах | не более 60 см | не более 60 см | не нормируется |
| Лицевая часть барьерного ограждения | очищена от снега | очищена от снега | очищена от снега |
| Нормативный срок снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до полного завершения работы | не более 6 часов | не более 16 часов | не более 48 часов |
| Нормативный срок ликвидации зимней скользкости - с момента обнаружения скользкости до полной её ликвидации | не более 6 часов | не более 16 часов | не более 48 часов |
| Формирование снежных валов не допускается: на пересечении всех улиц в одном уровне и вблизи ж\д переездов в зоне треугольника видимости * ближе 5 метров от пешеходного перехода * ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта * на участках дорог, оборудованных барьерными ограждениями или повышенным бордюром. * на тротуарах | не допускается | не допускается | не допускается |
| Искусственные сооружения (мосты, трубы) в зимний период |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега | на всю ширину | на всю ширину | на всю ширину |
| Допустимая толщина рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегопада | не более 50 мм | не более 60 мм | не более 70 мм |
| Толщина уплотнённого слоя снега на проезжей части | не более 70 мм | не более 90 мм | не нормируется |
| Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего таяния снега (паводка) | не более 2\3 диаметра | не более 2\3 диаметра | не более 2\3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги в зимний период |  |  |  |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | не более 100 мм | не более 120 мм | не нормируется |
| Толщина уплотнённого слоя снега на заездных карманах остановок общественного транспорта | не более 70 мм | не более 100 см | не нормируется |
| Толщина рыхлого слоя снега на стоянках транспортных средств во время снегопада и до окончания снегоуборки | не более 140 мм | не более 140 мм | не нормируется |
| Толщина уплотнённого слоя снега на стоянках транспорта | не более 100 мм | не более 100 мм | не нормируется |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | не допускается | не допускается | не допускается |
| В зимних условиях устанавливаются временные дорожные знаки: * на опасных участках знак 1.15 "Скользкая дорога" применять с табличкой 7.2.1 согласно ГОСТ 23457-86 п.2.8.5 | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
| Проезжая часть и обочины в летний период |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов на проезжей части, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | не допускается | не допускается | не допускается |
| Наличие загрязнения на проезжей части и у кромок покрытия | не допускается | шириной до 0,5м и площадью не более 3% площади покрытия | шириной до 0,5м и площадью не более 5% площади покрытия |
| Повреждения (выбоины) не более 15*60*5 см (длина*ширина*глубина), распространяются и на проезжую часть моста | допустимы общей площ.до 0,3м2 (1,5м2) на 1000м2 покрытия | допустимы общей площ. До 1,5м2 (3,5м2) на 1000м2 покрытия | допустимы общей площ. До 2,5м2 (7,0м2) на 1000м2 покрытия |
| Колейность на переходном покрытии | не допускается | до 3 см | до 4 см |
| Гребёнка, нарушение профиля | не допускается | до 3% общей площади | до 5% общей площади |
| Земляное полотно и полоса отвода в летний период |  |  |  |
| Наличие участков обочин и разделительной полосы, возвышающихся над уровнем проезжей части при отсутствии бордюра | не допускается | не допускается | не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | не более 2,0 см | не более 3,0 см | не более 4,0 см |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе | не более 15 см | не более 15 см | не более 15 см |
| Искусственные сооружения в летний период |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | не допускается | не допускается | не допускается |
| Заиливание водопропускных труб | не допускается | не допускается | до 1/10 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги в летний период |  |  |  |
| Установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил | не допускается | не допускается | не допускается |
| Наличие грязи на дорожных знаках, ограждениях, павильонах, посадочных площадках, площадках отдыха и стоянках транспортных средств | не допускается | не допускается | не допускается |

Перечисленные предприятия располагают необходимой базой, квалифицированными кадрами, опытом работы в данной сфере.

Основанием для выполнения подобных работ является муниципальный контракт, заключенный между администрацией города и специализированными организациями. Для участия в тендере специализированному предприятию необходимо подтвердить способность к своевременному обеспечению и качественному выполнению заявленных работ.

Таким образом, механизированная и ручная уборка территорий города, незакрепленных за конкретными хозяйствующими субъектами, осуществляется согласно муниципальным контрактам с администрацией муниципального образования и за счет средств администрации. Ответственность субъекта за организацию и производство уборочных работ определяется в соответствии с разработанными Правилами благоустройства и содержания территории соответствующего муниципального образования.

Для осуществления эффективной уборки необходимо провести ряд подготовительных мероприятий: своевременно отремонтировать дорожное полотно улиц, проездов, площадей (устранить неровности, выбоины, правильно установить выступающие крышки колодцев); оградить зеленые насаждений бортовым камнем или забором.

При подготовке к уборке предварительно устанавливают режимы работ, зависящие от значимости улицы, интенсивности транспортного движения. Этапы подготовки:

группировка улиц в зависимости от категории с выделением характерной;

определение режимов уборки и объемов работ, необходимое число машин для выполнения технологических операций в каждой группе;

составление маршрутной карты, последовательность и периодичность выполнения технологической операции;

разработка маршрутных графиков;

передача маршрутов движения диспетчерской службе и водителю, закрепление водителей за определенными маршрутами

Следует отметить, уборка и содержание объектов с обособленной территорией (школы, больницы, детские сады, гаражные кооперативы, рынки, и т. д.) и на расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов (киоски, палатки, павильоны, магазины и т. д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории на расстоянии 15 метров от крайней стены здания, сооружения по всему периметру, осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты.

Уборка скверов, парков, набережных и прилегающих к ним непосредственно или через зеленую полосу тротуаров, производится предприятиями, организациями или учреждениями, в ведении которых они находятся, в других случаях подрядными организациями по согласованию с органами местного самоуправления, если указанные объекты не находятся в ведении предприятий, организаций или учреждений.

Территории многоквартирных домов, ТСЖ, предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций), управляющих компаний и ТСЖ, в управлении которых находятся многоквартирные жилые дома. Уборка территории вокруг строительных площадок не менее чем в 10 метровой зоне по периметру (с учетом границ градостроительной обстановки) и подъездных путей осуществляется силами строительной организации, или застройщика.

Территория рынков, подъездные пути и прилегающая к ним зона, но не менее чем 15 метров (при уборке мусора) и 5 метров (при уборке снега) убирается силами администраций рынков.

Ручную уборку городских территорий осуществляют дворники. Время работы с 06.00 ежедневно без выходных, в осенне-зимний период устанавливается гибкий режим. Для рабочих по комплексной уборке и санитарному содержанию жилищно-эксплуатационных участков обязателен выход на работу в период снегопадов и гололеда для своевременной уборки снега и подсыпки песком тротуаров и дорожек с последующим переносом времени отдыха.

Зимняя уборка территории город Харовск

Ежегодно в МО «город Харовск» проводятся работы по очистке от снега и подсыпке противогололедными материалами внутрихозяйственных дорог.

Предприятие, получившее право на выполнение работ по зимней уборке дорог должно обеспечить завоз, заготовку и складирование противогололедного материала, а также подготовить спецтехнику к предстоящему периоду.

Объем работ по зимней механизированной уборке дорог МО «город Харовск» составляет: общая площадь убираемых от снега дорог – 0,427 км2, общая площадь убираемых от снега обочин – 0,302 км2, общая протяженность очищаемой улично-дорожной сети – 71,29 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 27,17 км, без покрытия – 46,12 км).

Технология зимней механизированной уборки дорожной сети

Предприятиям, осуществляющим зимнюю механизированную уборку улично-дорожной сети МО «город Харовск» необходимо соблюдать требования и последовательность технологических процессов данного вида работ.

Технология зимней уборки дорог рассчитана на периодическую (с небольшими интервалами) полную очистку дорожного покрытия от снежной массы во время и после снегопада с использованием специальных технологических материалов, предотвращающих возникновение на дорожном полотне уплотненных снежных и ледяных образований.

Свежевыпавшая и уплотненная масса снега сдвигается или сгребается к обочине дороги, перебрасывается на резервные площади вдоль дорог или грузится в транспортные средства и вывозится в места складирования или таяния (после сбора в валы и кучи).

В процессе организации зимней уборки следует учитывать неравномерность загрузки парка снегоуборочных машин, зависящую от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий.

Зимой производятся следующие виды работ: предотвращение снежно-ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом.

Для МО «город Харовск» зимнюю уборку следует выполнять в  три этапа:

очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки; ликвидация гололедов и борьба со скользкостью покрытий улиц;

удаление снежно-ледяных накатов и уплотнений снега, а также снежных валов с улиц (вывоз на свалку, складирование, снегосплавы и снеготаяние).

расчистка перекрестков, остановок общественного транспорта, зачистка лотков после погрузки снега, уборка улиц в бесснежные дни.

Технология зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и химических веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Перечень операций и машин, применяемых при зимней уборке, приводится в таблице 57.

Таблица 57

Перечень операций и машин, применяемых при зимней уборке

| Операция | Машина |
| --- | --- |
| Борьба со снежно-ледяными образованиями |  |
| Распределение технологических материалов | Распределение технологических материалов |
| Сгребание и сметание снега | Плужно-щеточный снегоочиститель |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Скалыватель-рыхлитель |
| Сгребание и сметание скола | Плужно-щеточный снегоочиститель |
| Удаление снега и скола |  |
| Перекидывание снега и скола на свободные площади | Роторный снегоочиститель |
| Сдвигание | Плуг-совок |
| Погрузка снега и скола в транспортные средства | Снегопогрузчик |
| Вывоз снега и скола | Самосвал |

В качестве технологических материалов (антигололедных), снижающих скользкость покрытия, а также препятствующих образованию на дороге наледи используются: песок, гравий, шлаки, химически активные материалы, снижающие температуру образования льда.

Следует отметить, что противогололедные материалы отрицательно воздействуют на окружающую среду, повреждая зеленые насаждения вдоль дорог и разрушая дорожное покрытие, способствуют возникновению коррозийной опасности для автотранспорта. Наиболее агрессивные – NaCl, наименее – CaCl2 и MgCl2.

Снижение вредного действия солей производится методами:

Использование влажной соли.

Сухая твердая (порошкообразная или в гранулах) соль имеет плохой контакт с поверхностью дороги. Таяние льда начинается только после образования соляного раствора.

Применение смеси сухой соли с соляным раствором.

Оптимальный состав – 30% раствор CaCl2 и сухая соль NaCl в соотношении 1:2,9.

Использование смеси солей с песком.

NaCl и песок в соотношении 1:10.

Устранение гололеда с минимальным ущербом для экологической обстановки, дорожной одежды и транспортных средств также достигается при использовании противогололедных жидких реагентов - растворы хлористого кальция 32% и хлористого натрия 23..25%. Широко используется высокоэффективный концентрат на основе ацетата калия – НОРДИКС - концентрацией до 40%, водные растворы хлористого магния концентрацией до 45%, азотных удобрений КАС и карбамида. Жидкие реагенты эффективно устраняют скольжение при температуре: хлористый натрий – до минус 10…15 0С, хлористый кальций и хлористый магний – до минус 25…30 0С, НОРДИКС – до минус 35 0С.

Снегоочистка

Основной способ удаления снега с покрытий дорог МО «город Харовск» - подметание и сгребание его в валы с помощью специализированной техники (для большинства улиц может быть обеспечена очистка дорог от снега до асфальта благодаря невысокой интенсивности движения транспорта - не более 120 маш./ч). Однако на улицах 1 категории: ул. Энергетиков, ул. Советская, ул. Пустораменская, ул. Менжинского, ул. Архангельская, ул. Каменная, ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Ленинградская, ул. Красное Знамя, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Ворошилова, ул. Прокатова, ул. Южная, ул. Калинина, ул. Северная, пер. Школьный, а также дорогах, интенсивностью свыше 120 маш/час, остановках и площадях нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог.

Первый цикл работы снегоочистителя выполняется в течение часа после начала снегопада, а последующие - каждые 1,5 ч. По окончании снегопада снег сгребают и подметают.

Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбивают на этапы: выдержку, обработку химическими реагентами, интервал, сгребание и подметание снега.

Выдержка - период от начала снегопада до момента внесения химических веществ в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. Она должна полностью исключить возможность образования на дорожном покрытии растворов при контактировании снега и химических веществ. Поэтому в период снегопада (интенсивность 1 - 3 мм/ч и выше) к распределению химических веществ необходимо приступать через 15 - 20 минут после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5 - 1 мм/ч распределение следует начинать через 30 - 45 мин. после его начала. Обработку покрытия следует производить в максимально короткие сроки.

Нормы обработки химическими веществами зависят от температуры воздуха: при одноразовой посыпке химическими реагентами при температуре выше минус 6 °C - 15 г/кв. м, при температуре ниже минус 6 °C - 25 г/кв. м. С понижением температуры воздуха до минус 17 - 20 °C и ниже, а также в зависимости от интенсивности снегопада норму посыпки необходимо увеличивать до 35 г/кв. м. (таблица 58). Не рекомендуется применять химические вещества в местах, имеющих подъемы, спуски и кривые малого радиуса.

Таблица 58

Нормы расхода реагента

| Режим | Интенсивность снегопада, мм/ч | Температура снега, °C | Норма расхода реагента, г/кВ. м | Продолжительность этапов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выдержка | обработка реагентами | интервал | сгребание и сметание | всего |
| Первый цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,5 - 1 | Выше -6 От -6 до -18 Ниже -18 | 15 25 35 | 0,75 | 1 | 3 | 3 | 7,75 |
| 2 | 1 - 3 | Выше -6 От -6 до -18 Ниже -18 | 15 25 35 | 0,25 | 1 | - | 3 | 4,25 |
| 3 | Свыше 3 | Выше -6 От -6 до -18 Ниже -18 | 15 25 35 | 0,25 | 1 | - | 1,5 | 2,75 |
| Последующие циклы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,5 - 1 | Выше -6 От -6 до -18 Ниже -18 | 15 25 35 | - | 1 | 3,75 | 3 | 7,75 |
| 2 | 1 - 3 | Выше -6 От -6 до -18 Ниже -18 | 15 25 35 | - | 1 | 0,25 | 3 | 4,25 |
| 3 | Свыше 3 | Выше -6 От -6 до -18 Ниже -18 | 15 25 35 | - | 1 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |

Химические материалы следует равномерно распределять по всей площади проезжей части с помощью специальных машин или универсальных распределителей в соответствии с установленным режимом снегоочистки и нормами расхода реагента. Не допускается попадание материалов за пределы проезжей части дорог.

Распределение технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъемы, спуски и т.д. должны обрабатываться особенно тщательно.

Интервал - период между посыпкой химических реагентов и началом обслуживания.

При снегопадах малой интенсивности (0,5 - 1 мм/ч) технологический процесс снегоочистки предусматривает интервал между обработкой покрытий химическими веществами и началом оплуживания снега. В интервале, продолжительность которого составляет 3 ч, накапливается снег на дороге и, активно перемешиваясь с химическими веществами колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть.

При снегопадах 1 - 3 мм/ч и выше снегоочистку производят без интервала, непосредственно после начала обработки дорог химическими веществами.

Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз до полной уборки снега с покрытия дороги.

Сгребание и подметание снега. Срок окончания работ по сгребанию и сметанию снега должен соответствовать накоплению на дорожном покрытии допустимого количества снега.

Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т. е. для предотвращения разбрасывания промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего транспорта за один проезд должна быть убрана половина улицы. На улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, следующая двигаются уступом с разрывом 20...25 м. Полоса, очищенная идущей впереди машиной, должна быть перекрыта на 0,5...1 м.

Для повышения качества работ целесообразно на полосах дорожных покрытий, расположенных ближе к лотку, сначала выполнять сгребание, а затем подметание. В этом случае идущая впереди машина работает одним отвалом, сгребает снег, а подметает следующая за ней с поднятым отвалом. Для уменьшения периода работы спецтехники операцию механизированной снегоочистки можно ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза.

Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

Таблица 59

Директивное время сгребания и подметания снега

| Интенсивность движения, машин/час | Интенсивность снегопада, мм/ч | Директивное время, ч |
| --- | --- | --- |
| Менее 120 | Менее 30 | 2 |
| Менее 120 | Более 30 | 1,5 |
| Более 120 | Менее 30 | 3 |
| Более 120 | Более 30 | 1,5 |

Необходимо обратить внимание на ряд требований при формировании снежных валов:

При формировании снежных валов у края дороги не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

На улицах и проездах зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

В период складирования снега в валах возможны оттепели, поэтому для пропуска талых вод по краю дороги у бортового камня  необходимо расчищать лоток шириной не менее 0,5 м между валом  и бортовым камнем.

Удаление уплотненного снега и льда

Несоблюдение изложенного технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий может привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому его необходимо удалять в кратчайший срок.

Уплотненный снег удаляется автогрейдером или скалывателем-рыхлителем.

Если уплотненный снег не был удален своевременно, а также не были проведены профилактические работы, в результате чего снег превратился в снежно-ледяной накат или лед, рекомендуется следующая технология удаления льда:

Поверхность дороги, покрытую снежно-ледяным накатом или льдом, следует обрабатывать химическими веществами в виде крупных кристаллов не менее 7 мм. Распределять химические вещества необходимо по возможности в период наименьшей интенсивности движения транспорта по норме 200 - 300 г/кв. м. Распределение химических веществ является подготовкой к последующему скалыванию слоя льда или наката. Скалывать лед следует через 3 - 5 ч после распределения реагентов. При слое льда или наката более 20 мм обработку и скалывание производить в несколько этапов. Лед, как и уплотненный снег, скалывают автогрейдером или скалывателем-рыхлителем.

Дорожное покрытие очищают от скола уплотненного снега или льда плугом и цилиндрической щеткой, установленными на скалывателях-рыхлителях, или плужно-щеточными снегоочистителями.

Для предотвращения образования снежно-ледяных накатов и льда на различных участках дороги (и в первую очередь в прилотковой части) необходимо применять профилактическую обработку этих участков растворами химических веществ. Норма распределения растворов составляет 250 г/кв. м. Наличие химических веществ способствует значительному снижению сил смерзания снежно-ледяного наката или льда с дорожным покрытием.

Проведение профилактического метода эффективно, если предельные уклоны прилотковой части дороги не превышают 1%, так как при более значительных уклонах раствор может стекать.

Профилактическую обработку прилотковой части дороги можно производить также твердыми химическими веществами. Норма распределения 80 - 100 г/кв. м.

Удаление снега и скола

Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных образований при колебаниях температуры воздуха.

Снег и скол, собранные в валы и кучи, следует удалять следующими способами:

складированием на разделительной полосе, в прилотковой части дороги или на площадках, свободных от застройки, зеленых насаждений и движения транспортных средств, до конца зимнего сезона;

погрузкой и вывозкой снега автотранспортом на снежные свалки, число и расстояние до которых должно быть экономически обоснованным.

В зависимости от местных условий снег следует вывозить на свалки, используя для этого пустыри.

При складировании снега и скола их перемещение следует осуществлять роторными снегоочистителями или совками-разгребателями. Сроки вывоза снега (сут.) в зависимости от категории улицы представлены в таблице 59.

Таблица 59

| Слой снега, см | I категория | II категория | III категория |
| --- | --- | --- | --- |
| до 6 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 6 |
| до 10 | 3 - 4 | 1 - 6 | 5 - 8 |
| до 15 | 4 - 6 | 5 - 8 | 6 - 10 |

Сроки вывоза снега в сутки

Погрузку снега следует производить снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями, а вывоз - автомобилями с наращенными бортами.

При погрузке снега снегопогрузчиком последний должен двигаться вдоль лотка дороги в направлении, противоположном движению транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал следует подавать задним ходом вслед за погрузчиком, чтобы после погрузки он мог двигаться в общем потоке транспорта, не пересекая его.

Борьба с гололедом

Гололед представляет собой стекловидную пленку, образующуюся в результате осаждения и замерзания на дорожном покрытии влаги, водяных паров или замерзания на дорогах дождевых осадков при температуре от +1° до -6 °C и при влажности воздуха свыше 85%.

Борьбу с гололедом следует проводить в первую очередь на участках с крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подъездах к ним, а также во всех других местах, где часто возникает необходимость экстренного торможения.

При борьбе с гололедом применяется профилактический метод, препятствующий появлению гололеда или метод пассивного воздействия, который заключается в обработке дорожных покрытий песко-соляной смесью и служит для повышения коэффициента сцепления шин с дорогой, уже покрытой гололедной пленкой.

При получении сводки о возможном гололеде дорожное покрытие немедленно обрабатывают химическими веществами по норме 15 - 20 г/кв. м.

В случае если гололед уже возник, применяются пассивные методы. Дорожное покрытие в кратчайшие сроки следует обработать песко-соляной смесью по норме 150 - 300 г/кв. м. На участках с большими продольными уклонами, на кривых подъездах и пересечениях дорог и во всех других местах, где по условиям движения часто возникает необходимость экстренного торможения, нормы распределения увеличивают.

Обработку дорог при профилактическом методе борьбы с гололедом следует начинать с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, и заканчивать на улицах I категории. Такая последовательность работ способствует сохранению реагентов на поверхности дорожного покрытия.

Обработку же дорог, покрытых гололедной пленкой, необходимо начинать с улиц I категории, затем обрабатывать улицы II и III категорий. Одновременно с обработкой улиц I категории производится выборочная обработка участков с уклонами, перекрестков, подъездов к мостам и т.п.

Для ускорения работ по борьбе с гололедом обработку дорог следует производить только в полосе движения, составляющей 60 - 70% ширины проезжей части улицы. В случае если гололедные пленки сохраняются, через 2 - 3 ч, необходимо производить повторную обработку покрытий песко-соляной смесью. Наиболее опасные участки обрабатываются выборочно неоднократно после первой посыпки.

Проезжую часть искусственных сооружений (мостов, эстакад и т.д.) следует обрабатывать в первую очередь и с особой тщательностью, так как гололед на их покрытиях образуется раньше, чем на покрытиях дорог.

Отдельные скользкие участки, возникающие на покрытиях искусственных сооружений (имеющих на основном протяжении удовлетворительную для движения поверхность покрытия), должны подвергаться немедленной выборочной обработке.

Таблица 60

Нормативное количество спецавтотехники для удаления уплотненного снега и льда с максимальной площади дорог

| Наименование машины | Норматив по Северо-западному и Центральному региону на площадь 1 млн. м2 | Количество техники |
| --- | --- | --- |
| Роторные снегоочистители | 6 | не менее 2 машин |
| Снегопогрузчики | 11 | не менее 3 машин |
| Автогрейдеры (скалыватели- рыхлители) | 11 | не менее 3 машин |

Стоит отметить, что фактически в МО «город Харовск» выполняются только первоочередные мероприятия зимней механизированной уборки дорог:

обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

сгребание и подметание снега;

формирование снежного вала для последующего вывоза с выполнением разрывов валов на перекрестках, пешеходных переходах, у остановок общественного транспорта.

Однако, операции по:

зачистке дорожных лотков после удаления снега;

снежные валы удаляются только свблизи пешеходных переходов и автобусных остановок;

скалыванию льда и удаление снежно-ледяных образований;

не производятся вследствие, что значительно снижает эффективность и результативность зимней механизированной уборки. Кроме того, на территории МО «город Харовск» не организованна снежная свалка или пункт приема снега.

Организация механизированных пескобаз, снежных свалок

В соответствии с требованиями технологии на проведение работ по механизированной уборке населенных мест при строительстве баз для приготовления и складирования технологических материалов, необходимо соблюдать ряд требований.

Выбор площадки для устройства баз обуславливается наличием свободных территорий, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов, обеспечением  минимума холостых пробегов. Кроме того, выбранная территория  должна иметь асфальтированное покрытие, где отсутствуют грунтовые воды. Устройство выездов и въездов должно обеспечить нормальное маневрирование автотранспорта.

В настоящее время места загрузки песка и противогололедных реагентов расположены в 10 км (Ерихино) и 80 км (Вожега) от города Харовска – карьеры.

В муниципальном образовании город Харовск место складирования вывезенного с дорог снега не организовано (снежная свалка, пункт приема снега).

При выборе места для снежной свалки, следует учитывать следующие требования:

свалку размещают на пустырях и других площадках, где возможно осуществление мероприятия, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыб, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами;

размещение снежных свалок не допускается в опасных зонах отвалов породы. В зонах активного карста и оползней, заболоченных местах, в зоне питания подземных источников питьевой водой и санитарной охраны курортов, являющихся местом отдыха трудящихся.

Альтернативные варианты размещения вывозимых масс снега:

организация сухой снегосвалки – площадки с твердым водонепроницаемым покрытием, обвалованная по периметру стенкой высотой 2,0 м. Обязательно наличие фильтров, обеспечивающих очистку талой воды до показателей, соответствующих требованиям приема в водоотводящую систему;

снегоплавные камеры на коллекторах хозяйственно-бытовой канализации;

снеготаялки на природном топливе.

Организация летней уборки территорий город Харовск

Объем работ по механизированной летней уборке дорог МО «город Харовск» составляет 75720 м2, городских площадей – 5000 м2, тротуаров – 15040 м2. Общая площадь дорог и тротуаров, нуждающихся в работах по благоустройству в летний период - 151000 м2. Протяженность улично-дорожной сети – 12,62 км, тротуаров – 7,520 км.

Летняя уборка дорог – комплекс необходимых мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов. Загрязнения проезжей части, санитарно-гигиеническая характеристика которых зависит от состояния среды прилегающих территорий, под воздействием ветра и движущегося транспорта поднимаются в воздух, засоряют почву, смываются дождевыми водами в канализационные системы и водоемы, оказывая отрицательное влияние на их состояние.

Источники образования дорожных загрязнений:

атмосферные загрязнения, выпадающие с дождевыми осадками;

продукты эрозии почвы, органические загрязнения, мусор, приносимые ливневыми и талыми водами с прилегающих неблагоустроенных территорий;

продукты истирания асфальта, автомобильных шин, загрязнения с колес автотранспорта, масла и нефтепродукты, пищевые отходы, упаковочный мусор и прочее.

В весенний период юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, ответственным за соответствующие территории, необходимо осуществляются следующие виды работ:

очистка газонов от веток, листьев, мусора и песка, накопившихся за зиму;

зачистка лотковой зоны проезжей части, тротуаров от смета и его вывоз в места санкционированного размещения отходов;

очистка от грязи, мойка, покраска знаков, перильных ограждений.

Для магистралей, улиц и проездов с усовершенствованным покрытием интенсивность загрязнения составляет в среднем 0,625 г/м2 час, на грунтовых дорогах – 2,08…3,33 г/м2. Загрязнения в виде осадков и продуктов износа распределяются равномерно или участками по дорожному покрытию. Продукты эрозии почвы, органические загрязнения, мусор скапливаются в лотковой части дороги. В соответствии со СНиП 11-60-75 накапливание смета на твердых покрытиях улиц составляет 5…15 кг или 8…20 л на 1 м2 в год. Плотность смета с дорожных покрытий зависит от его состава и колеблется в пределах от 0,6 до 1,6 т/м3.

Работы летнего благоустройства территорий МО «город Харовск» должны включать следующие мероприятия: подметание; полив и мойку; очистку поверхностных и дождевых стоков (основными операциями являются подметание лотков и мойка проезжей части дороги). Период летней уборки рекомендуется установить с мая по октябрь.

Технологический процесс летней уборки территории населенных пунктов приведен в таблице 61.

Таблица 618

Перечень основных операций технологического процесса

летней уборки территорий населенных пунктов

| Операции | Машина |
| --- | --- |
| Подметание дорожных покрытий | Подметально-уборочная машина |
| Мойка дорожных покрытий | Поливомоечная машина |
| Поливка дорожных покрытий | Поливомоечная машина |
| Уборка грунтовых наносов | Автогрейдер, погрузчик подметально-уборочная машина |

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в зависимости от интенсивности движения транспорта населенного пункта (таблица 62).

Таблица 62

Периодичность уборки территории МО «город Харовск»

| Категория улиц | Уборка дорожных покрытий |  | Уменьшение запыленности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проезжая часть | лоток |  |
| Местного значения (Группа В) | 1 раз в 3 суток | 1-2 раза в сутки | поливка с интервалом 1-1,5 часа |

При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды: на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9..1,2 л/м2; на мойку лотков 1,6...2 л/м2; на поливку усовершенствованных покрытий 0,2...0,3 л/м2 (в зависимости от засоренности).

В районах интенсивного строительства при большом загрязнении проездов спецавтохозяйства должны регулярно очищать покрытия щеточными снегоочистителями, смонтированными на поливомоечных машинах или тракторах. В сухую погоду перед подметанием проезды поливают для предотвращения пыления. После подметания смет окучивают, грузят на самосвалы и вывозят.

7.2.1 Подметание

Подметание является основной технологической операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованное покрытие.  Объем выполнения работ по подметанию дорог и площадей в МО «город Харовск» составляет 151000 м2 соответственно.

Подметание производят в следующем порядке:

уборка придорожных тротуаров (с целью исключения повторного засорения лотков);

подметание лотков на улицах с интенсивным движением, маршрутами пассажирского транспорта: ул. Энергетиков, ул. Советская, ул. Пустораменская, ул. Менжинского, ул. Архангельская, ул. Каменная, ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Ленинградская, ул. Красное Знамя, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Ворошилова, ул. Прокатова, ул. Южная, ул. Калинина, ул. Северная, пер. Школьный;

подметание лотков со средней и малой интенсивностью движения (по мере накопления мусора в соответствии с установленным режимом подметания).

Удаление загрязнений выполняется механическим отделением массы от дорожного покрытия с ее дальнейшим перемещением транспортным средством к месту складирования;

Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 ч).

Механическую очистку поверхностей производят подметальными, подметально-уборочными, вакуумно-уборочными, вакуумно-подметальными машинами, уборочными машинами струйного действия. Техническая характеристика подметально-уборочных машин приведена в таблице 63.

Таблица 63

Техническая характеристика подметально-уборочных машин

| Наименование показателей | Подметальные и подметально-уборочные машины | Вакуумно-подметальные и вакуумно-уборочные машины | Струйные уборочные машины |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина подметания, м | 2,7…2,9 | 1,8…1,9 | 1,9…2,3 |
| Рабочая скорость, км/ч - у лотка - по осевой линии | 5…8 12…23 | 5…8 10…16 | 5…8 10..16 |
| Диаметр щеток, м - торцевой - цилиндрической | 0,8…0,9 0,7…0,75 | 0,5…0,7 0,45…0,5 | 0,7…0,8 0,45…0,5 |
| Ширина захвата сопла, м | - | 0,45…0,5 | 0,5…0,6 |
| Объем бункера для смета, м3 | 0,8…1,5 | 1,6…1,8 | 1,6…5 |
| Объем бака для воды, м3 | 0,9…1,1 | 0,75…1,0 | 0,75…1,2 |
| Средняя производительность, тыс. м2/ч | до 25 | до 20 | до 20 |

Подметальные машины отделяют и перемещают смет без его подборки косоустановленной цилиндрической щеткой в сторону от направления движения машины. Поэтому их используют преимущественно для подметания загородных дорог, внутридворовых территорий и для уборки снега в зимний период.

Более высокое качество очистки обеспечивают вакуумно-уборочные машины, оснащенные вакуумным подборщиком и пневматической системой транспортирования смета в бункер-накопитель, и вакуумно-подметальные машины, на которых вакуумный подборщик используют в комбинации с подметальными щетками. По качеству очистки вакуумно-подметальные машины имеют преимущество, так как щетки эффективно подают смет в вакуумный подборщик, однако вакуумно-уборочные машины могут работать на более высоких скоростях с большей производительностью, поскольку скорость их движения не ограничена максимальной скоростью взаимодействия ворса щеток с дорогой. Общим недостатком машин с вакуумным подборщиком является высокая энергоемкость рабочего процесса.

В настоящее время подметально-уборочные машины со щеточно-вакуумным удалением мусора получили широкое применение. Машины обеспечивают высокое качество удаления мусора и имеют хорошие экологические показатели. Подметальное устройство и оборудование для сбора мусора включает дисковые (лотковые) щетки, всасывающий раструб вакуумной системы сбора мусора, цилиндрическую щетку и защитные фартуки, кузов для сбора мусора и систему выгрузки. Таким образом, для осуществления операции подметания рекомендуется применять машины КО-318 на базе Камаз 43253 или КО-326 на базе МАЗ  5337.

Таблица 64

Расчет количества подметально-уборочных машин

| Подметательно-уборочная машина | Продолжительность смены | Производительность, м2/час | Производительность, м2/смена | Уборке подлежит, м2 | Коэффициент выпуска на линию, ед. | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КО-326 МАЗ-5337 | 8 | 14000 | 112000 | 151000 | 0.8 | не менее 2 |
| КО-318 Камаз 43253 | 8 | 15000 | 120000 | 151000 | 0.8 | не менее 2 |

Рисунок 7. Вакуумная подметально-уборочная машина КО 318 Камаз 43253

Рисунок 8. Вакуумная подметально-уборочная машина КО 326 МАЗ 5337

Предельно-допустимая норма загрязнения (у лотков) в летний период определяется из условий предельно допустимого накапливания загрязнений:

- на дорогах с усовершенствованными покрытиями в благоустроенных жилых районах – 30 г/м2;

- на дорогах, примыкающих к дворовым территориям с неусовершенствованными покрытиями, – 50 г/м2.

Таким образом, запыленность воздуха на дорогах на уровне органов дыхания человека (1,5 м) не должна превышать предельно-допустимой нормы.

Мойка и поливка

Мойка проезжей части производится при следующих условиях:

на улицах с усовершенствованным покрытием, имеющих дождевую канализацию или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды;

в период наименьшей интенсивности движения транспорта, после продолжительных ливней в любое время.

Общий объем полива дорожных покрытий в МО «город Харовск» составляет 12,62 км.

В процессе полива и мойки происходит гидродинамическое отделение загрязнений от дорожного покрытия с перемещением получаемой смеси твердых частиц и жидкости в ливневую канализацию или засасыванием в емкость для разгрузки за пределами дороги.

В МО «город Харовск» мойку следует осуществлять по улицам ул. Энергетиков, ул. Советская, ул. Пустораменская, ул. Менжинского, ул. Архангельская, ул. Каменная, ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Ленинградская, ул. Красное Знамя, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Ворошилова, ул. Прокатова, ул. Южная, ул. Калинина, ул. Северная, пер. Школьный.

Ширина проездов составляет не более 6 м, что дает возможность использовать только 1 поливомоечную машину. Мойку необходимо производить в зависимости от интенсивности загрязнения, но не реже 1 раза в 3 суток. Расход воды при мойке проезжей части составляет 0,9…1,2 л/м2, резервной зоны дороги – 1,6…2 л/м2.

Эффективность мойки увеличивается, расход воды снижается (до 4 раз), а производительность работ возрастает в 3 раза, если мойку большим количеством воды при низком давлении (6-7 атм.) заменить очисткой поверхности малым количеством воды при большом давлении (20-30 атм.).

Фактически полив не является технологической операцией уборки дорог, а входит в технологический процесс создания микроклимата населенного пункта.

Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной запыленностью. К таким улицам относятся улицы с усовершенствованным или твердым дорожным покрытием, но с недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений и прочее). Асфальтобетонные покрытия на улицах с интенсивным движением транспорта поливать нецелесообразно ввиду смывания грязи с колес и крыльев автомобилей, в результате чего после высыхания поверхности покрытия запыленность приземных слоев воздуха увеличивается.

Полив дорожных покрытий производят теми же машинами, что и мойку, но насадки устанавливаются таким образом, чтобы струя воды из обоих насадок направлялась вперед и несколько вверх, причем наивысшая точка струи находилась бы на расстоянии 1,5 м от дорожного покрытия. Расход воды при поливке составляет 0,20…0,25 л/м2.

Количество поливомоечных машин регламентируется лишь операцией мойки, поскольку операция поливки является гигиенической и выполняется только при необходимости в наиболее жаркое время года. Среднее количество дней в году по осуществлению операций мойки и поливки – 30 дней (с июня по август 1 раз в 3 дня).

Один из экономичных вариантов поливомоечных машин КО-713 на базе ЗИЛ 43332. Расчет потребности в данной специализированной технике для МО «город Харовск» приведен в таблице 65.

Таблица 65

Расчет количества машин для операции мойки и поливки

| Поливомоечная техника | Продолжительность смены | Производительность, м2/час | Производительность, м2/смена | Уборке подлежит, м2 | Коэффициент выпуска на линию, ед. | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КО-713 ЗИЛ 43332 | 8 | 52000 | 416000 | 151000 | 0.7 | не менее 1 |

Удаление грунтовых наносов

Объем работ по содержанию грунтовых дорог составляет 0,277 км2.

Грунтовые наносы, как правило, образуются в межсезонное время, а также при сильных дождях. На количество образующихся грунтовых наносов наибольшее влияние оказывает правильность эксплуатации зеленых насаждений, прилегающих к дорожным покрытиям.

Межсезонные грунтовые наносы при незначительном их количестве убирают плужно-щеточными снегоочистителями с последующим окучиванием, погрузкой и вывозом, а при большом количестве применяют автогрейдеры. Наносы грузят снегопогрузчиками в автосамосвалы. При выполнении этих работ погрузчики перемещают вдоль вала против направления движения транспорта, а самосвалы подают задним ходом для того, чтобы после погрузки они могли двигаться в одном направлении с общим потоком транспорта. После вывоза наносов уборку завершают подметально-уборочными машинами или ручной уборкой.

Содержания гравийных дорог и обеспыливание

Работы по содержанию земляного полотна направлены на сохранение его геометрической формы, обеспечение требуемой прочности и устойчивости земляного полотна, обочин и откосов, постоянное поддержание в рабочем состоянии водоотводных и водопропускных устройств. Особое внимание необходимо уделять участкам с неблагоприятными грунтовыми и гидрологическими условиями, местам появления и развития пучин, участкам дорог на болотах и в зонах искусственного орошения.

Основные задачи содержания земляного полотна по периодам года:

в весенний период – исключить переувлажнение грунтов земляного полотна талыми и грунтовыми водами;

в летний период — выполнить работы по очистке и восстановлению дефектов водоотводных устройств, обочин и откосов;

в осенний период — предупредить переувлажнение земляного полотна атмосферными осадками, обеспечить минимальную влажность слагающих его грунтов.

Сдвинувшийся в кюветы материал возвращают автогрейдером обратно на проезжую часть и профилируют с уклоном 6-7%. Обильно поливают водой и обрабатывают реагентом хлорид кальция.

Технология производства обеспыливания:

CaCl2 может быть распределен по поверхности дороги во время или после профилирования, в любое время года. Требуемая норма соли зависит от интенсивности дорожного движения и ширины проезжей части, а также от близости леса, направления дороги, земляного основания, дорожной конструкции и качества материала слоя износа.

1 этап. Поливка водой. Для того чтобы соль не уносилась с участка дороги, необходимо смочить покрытие перед рассыпкой хлористого кальция. Количество проходов техники зависит от степени увлажнения покрытия.

2 этап. Распределение хлористого кальция. Распределение соли проводилось при помощи машины-распределителя. При распределении материала следует учесть, что расход его достаточно большой, поэтому необходимо максимально открыть заслонки. При правильном распределении необходимы два прохода по каждой полосе. По окончании работы оборудование должно быть промыто от химиката, чтобы не появилась коррозия.

3 этап. Увлажнение хлористого кальция. Дорожную поверхность нужно опрыскать водой, с тем, чтобы обеспечить лучшую растворимость соли в слое износа, а также для лучшего сцепления материала и его смешивания с покрытием после его распределения. Рекомендуемое количество проходов – два, но в зависимости от реальных условий количество может быть уменьшено или увеличено.

4 этап. Перемешивание материала, грейдерование. После распределения слой износа перемешивают с солью так, чтобы не было свободных частиц хлоридов. Во время грейдерования  частицы хлористого кальция перемешиваются с верхним слоем, образуя однородную массу, которая, как в дальнейшем темнеет и визуально отличается от необработанных участков. Во время планировки необходимо уделить внимание тому, чтобы не оставалось высоких кромок, которые препятствуют водоотводу. Количество основных проходов – два, остальные проходы необходимы для того, чтобы убрать оставшиеся изъяны, если таковые имеются.

5 этап. Уплотнение. От уплотнения слоя износа зависит, как долго этот слой сохранит устойчивость. После уплотнения слоя износа с оптимальной рассчитанной влажностью он хорошо выдерживает дорожное движение, дождь и длительные периоды без дождя.

6 этап. Дополнительное обеспыливание. На дорогах с высокой интенсивностью движения или на открытых участках может потребоваться дополнительная обработка солью в летний период. Нормы распределения соли при дополнительном обеспыливании в летний период меньше применяемых весной.

Пункты заправки и разгрузки уборочной техники

В МО «город Харовск» пункт заправки уборочной техники расположен по адресу г. Харовск, ул. Свободы, пункты разгрузки отсутствуют. Вода забирается из водопроводной сети. Стоит обратить внимание на ряд требований, предъявляемых к пунктам заправки водой и разгрузки машин:

Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6 м не более чем за 8...10 мин. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора машины можно также заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку.

Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. Смет в места складирования вывозятся самосвалами. Можно рекомендовать также перегрузку смета в контейнеры, вместимостью 500 л с последующей вывозкой их контейнерными машинами.

Смет, который по классу опасности приравнивается к ТБО, после накопления следует транспортировать на свалку для захоронения отходов 4 и 5 классов опасности.

Площадь территории улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием (асфальт), составляет 151000 м2, годовая норма накопления отходов от уборки данной территории – 1560 т/год (согласно Генеральному плану города Харовск).

Организация уборки тротуаров в МО «город Харовск»

Механизированная зимняя уборка тротуаров

Уборка тротуаров обеспечивает безопасное перемещение жителей, что снижает риск травматизма среди пешеходов. Общий объем работ по механизированной уборке тротуаров в МО «город Харовск» составляет 15040 м2.

Для эффективного использования имеющихся средств механизации тротуары должны быть соответственно подготовлены:

поверхность покрытий должна быть приведена в исправное состояние;

в местах въезда уборочных машин на тротуары должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижения камня;

киоски, столбы освещения, телефонные будки, торговые палатки и прочие должны по возможности быть размещены в местах, не затрудняющих маневрирование машин.

материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.

Для определения периодичности уборки тротуаров их рекомендуется разбивать на три класса по интенсивности движения пешеходов:

первый класс - до 50 чел/ч;

второй класс - от 50 до 100 чел/ч;

третий класс - свыше 100 чел/ч.

Список, подлежащих механизированной уборке территорий с разбивкой по классам, подготавливается и представляется на утверждение администрации муниципального образования. В 2014 году механизированной уборке подвергались следующие тротуары:

Таблица 66

Механизированная уборка тротуаров

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность м.п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская | 590 |
| 2 | ул. Энергетиков | 1900 |
| 3 | ул. Свободы | 200 |
| 4 | ул. Южная (пешеходная дорожка - Бор) | 400 |
| 5 | ул. Ленинградская | 120 |
| 6 | пл. Октябрьская | 110 |
| 7 | ул. Северная | 150 |
| 8 | ул. Каменная | 2650 |
| 9 | ул. Кирова | 300 |
| 10 | ул. Пустораменская | 1000 |
|  | Итого: | 7520 |

Уборка должна быть организована по маршрутным технологическим картам, содержащим план тротуаров с обозначением всех препятствующих объектов (зеленых насаждений, столбов и прочее). В маршрутных картах указываются наиболее рациональные направления движения машин, количество и очередность проходов, места и характер маневрирования машин, схема перемещения снега, нулевые и холостые пробеги, временные показатели, а также может быть указан расход ГСМ. Размер участков следует устанавливать исходя из режимов и продолжительности уборки и средних норм выработки машин.

Операциями технологического процесса зимней уборки тротуаров на основе существующей механизации являются: уборка снега в период снегопада, уборка уплотненного снега, снежно-ледяных образований и льда, ликвидация скользкости.

В МО «город Харовск» интенсивность движения пешеходов составляет не более 50 чел/ч, ширина тротуаров близка к ширине полосы убираемой спецтехникой или превышает ее не более чем в 2 раза, что позволяет уборку тротуаров производить одиночными машинами с плужно-щеточным оборудованием.

Этапы процесса уборки тротуаров от снега:

очищаемые с поверхности снег и скол должны сдвигаться в сторону к местам, наиболее удобным для их последующего удаления;

при наличии на территории убираемых тротуаров помех (деревьев, столбов и др.) необходимо производить маневры, обеспечивающие уборку максимально возможной площади покрытия;

сдвинутый с проезжей части и тротуаров снег следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно тротуару. Валы и кучи не должны мешать уличному движению.

работы по укладке снега в валы и кучи после снегоочистки в дневное время должны быть закончены на тротуарах третьего и второго классов не позднее 6 ч с момента окончания снегопада, а на остальной территории не позднее 12 ч. В ночное время (с 23 до 6 ч) уборка не производится.

Уплотненный снег и лед удаляются скалывателем-рыхлителем, снегоочистителем, автогрейдером или бульдозером с применением специальных ножей типа гребенки.

Удалять снег, снежно-ледяные образования и скол следует путем складирования на свободные территории. Складирование осуществляется как путем перемещения снежно-ледяной массы плужно-щеточными снегоочистителями, так и перебросом фрезернороторными или шнекороторными снегоочистителями с направляющим желобом.

В настоящее время тротуары в МО «город Харовск» убирают также ручным способом.

В рамках Генеральной схемы санитарной очистки в качестве тротуароуборочной техники рекомендуется использовать машину марки КО-718, предназначенную для зимнего и летнего содержания тротуаров, снабженную плужно-щеточным, пескоразбрасывающим и роторным оборудованием.

Таблица 67

Расчет количества машин для уборки тротуаров

| Поливомоечная техника | Продолжительность смены | Min производительность, м2/час | Производительность, м2/смена | Уборке подлежит, м2 | Коэффициент выпуска на линию, ед. | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КО-718 | 8 | 3060 | 24480 | 15040 | 0.8 | не менее 1 |

Для предотвращения образования зимней скользкости используют технологические материалы - песок, песко-соляную смесь на основе ХКФ или другие фрикционных материалы, при норме расхода 150-200 г/м2. В случае, если скользкость уже образовалась, необходимо производить обработку тротуаров песко-соляной смесью на основе ХКФ или песком, шлаком и другими местными материалами при норме расхода 200-300 г/м2 в день.

В первую очередь посыпаются тротуары, относящиеся к третьему классу по интенсивности движения пешеходов, отдельные участки с неровным профилем и участки, примыкающие к местам большого скопления людей (магазины, остановки общественного транспорта, предприятия и т.д.) Во вторую очередь посыпаются тротуары второго и первого классов.

7.3.2 Зимняя и летняя ручная уборка тротуаров и придомовых территорий

Часть тротуаров в МО «город Харовск» убирает ручным способом ООО «Универсал»

Таблица 68

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность м.п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина (от ул. Советская до РОВД) | 220 |
| 2 | ул. Ленинградская от ул. Советской до пенсионного фонда | 620 |
| 3 | ул. Свободы от ул. Ворошилова до ЦРБ | 410 |
| 4 | ул. Красное Знамя (от ул. Каменной до дома № 11) | 170 |
| 5 | ул. Каменная (мост через ручей, у ж/д. переезда ЛПК) | 50 |
| 6 | ул. Кирова (мост на ул. Клубная) | 16 |
| 7 | проход от ул. Каменная, д.52 до | 25 |
|  | ул. Клубная, д.20 (вкл. лестницу) |  |
| 8 | ул. Механизаторов (от ул. Энергетиков до д/с) | 70 |
| 9 | ул. Ворошилова | 370 |
| 10 | ул. Советская | 300 |
| 11 | ул. Калинина | 40 |
| 12 | Дорожка к школе №3 (от ул. Ленина до КЦСОН) | 110 |
| 13 | ул. Северная (у ж/д переезда) | 45 |
| 14 | ул. Менжинского (от пер. Полярный до ул. Фестивальной) | 150 |
| 15 | ул. Архангельская | 150 |
| 16 | ул. Школьная | 80 |
| 17 | пер. Школьный | 130 |
| 18 | Ул. Октябрьская | 380 |
| 19 | пл. Октябрьская | 80 |
| 20 | ул. Южная | 100 |
|  | Итого: | 3516 |

Тротуары и придомовые территории должны быть очищены от снега и наледи организацией, управляющей многоквартирным домом, в зависимости от выбранного способа управления.

Ручная уборка тротуаров и придомовых территорий должна быть проведена до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в  течение рабочего дня.

При возникновении наледи (гололеда) производится обработка песком. Для посыпки применяется крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глинистых включений.

Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. При  складировании  снега  на  территориях  внутри  дворов  необходимо предусматривать отвод талых вод.

Кроме того, следует ежедневно производить осмотр и удаление сосулек.

Подметание придомовых территорий и внутридворовых проездов от смета, пыли и мелких бытовых отходов осуществляется организацией,  управляющей многоквартирным домом, в зависимости от выбранного  способа управления. Запрещается складирование смета и прочих отходов на придомовых территориях, в дворовых проездах, на тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных  площадках.

Расчет количества рабочих комплексной уборки территории следует производить по формуле: Количество рабочих комплексной уборки территории = Площадь территории, подлежащая уборке / норма обслуживания.

Периодичность работ, выполняемых вручную при уборке тротуаров и дворовых территорий представлены в таблице 69.

Таблица 69

Периодичность работ ручной летней и зимней уборке территорий

| Вид уборочных работ | Классы территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Зимние уборочные работы |  |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада | Через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Летние уборочные работы |  |  |  |
| Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Поливка газонов (при наличии) | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Мойка территорий | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период |

Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, установлены дифференцированно в зависимости от класса территории и типа покрытий.

Территории дворов следует относить к I классу, территории тротуаров ко II классу.

Состав работ: подметание, сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега, очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда, перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш, очистка участков территорий при зимних механизированных уборочных работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки, погрузка снега и ледового скола на транспорт, уборка отмостков, приямков, посыпка территории реагентами во время гололеда, подметание и мойка территорий, недоступных для уборки машиной при летних уборочных работах, очистка урн от мусора и их промывка, сбор смёта  вручную в кучи и отгрузка в погрузчик или трактор, промывка номерных фонарей, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, погрузка мусора на автотранспорт вручную, уборка газонов, поливка газонов из шланга.

Производительность работника при подметании покрытий вручную составляет 3700 м2 в смену в летний период и 2170 м2 в зимний. Количество часов в смене – 8 часов. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент невыхода в смену 1,12.

Таким образом, количество рабочих комплексной уборки территории равной 7032 м2 составит не менее 3 человек летом и не менее 4 человек зимой.

Мероприятия по развитию

систем коммунальной, транспортной  инфраструктуры

Разработка основных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры основана на результатах анализа и оценки социально-экономического и территориального развития города Харовска и прогнозах такого развития.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние систем транспортной и коммунальной  инфраструктуры, благоустройство уличной сети не отвечает современным требованиям, асфальтобетонное покрытие имеют в основном улицы, являющиеся транспортными магистралями города.

Высокий уровень износа транспортной и коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, дефицит производственных мощностей являются основными определяющими факторами при формировании Программы в части строительства и модернизации существующих систем.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры, благоустройства

города Харовска на 2016 - 2025 годы, являются:

- тенденции социально-экономического развития города Харовска, характеризующиеся активным развитием города;

- перспективное строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия по развитию систем транспортной инфраструктуры, благоустройства  направлены на решение следующих задач:

-обеспечение земельных участков для жилищного строительства  транспортной инфраструктурой ;

- организация управления уличным освещением.

Мероприятия разрабатывались исходя из  необходимости  нового жилищного строительства, для улучшения жилищных условий жителей  города Харовска.

Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной, транспортной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Основные мероприятия Программы в сфере дороги, благоустройство  представлены в таблице N1.

- Таблица N 1      т. руб.

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Ед. - измере- - ния | - объем- - ные по- - казатели, - всего | - Цели мероприятия | - Реализация мероприятий по годам в установленных еденицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - 1 | МУ «Горстройзаказчик » Мероприятия по обеспечению земельных участков для жилищного строительства объектами транспортной инфраструктуры, благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.1 | - Строительство воздушной линии 0,4 Квт для уличного освещения,, организация управления уличным освещением (Мкр. Мирный, ул. Фестивальная, пер. Зеленый, ул. Загородная,пер. Солнечный, пер. Дальний, пер. Рябиновый) ИЖС | - П.м. | - 1760 | Обеспечение новой жилой застройки объектами уличного освещения. |  |  |  |  | - 634,709 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.2 | - Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием и элементами благоустройства в новой жилой застройке ( мкр. п. Мирный, ул. Фестивальная, пер. Зеленый, ул. Загородная, пер. Солнечный, пер. Дальний, пер. Рябиновый) ИЖС | - М2 | - 10560 | Обеспечение новой жилой застройки уличной дорожной сетью. |  |  |  | - 20 666,0 |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.3 | - Строительство тротуаров в новой жилой застройке ( мкр. п. Мирный, ул. Фестивальная, пер. Зеленый, ул. Загородная, пер. Солнечный, пер. Дальний, пер. Рябиновый) ИЖС | - М2 | - 2840 | Обеспечение новой жилой застройки элементами благоустройства. |  |  |  | - 4 967,2 |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.4 | - Строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием для нового жилищного строительства ( ул. Советская,19) | - М2 | - 660 | Обеспечение новой жилой застройки подъездами. |  |  | - 1 291,6 |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.5 | - Строительство тротуаров в новой жилой застройке ( ул. Советская,19) | - М2 | - 165 | Обеспечение новой жилой застройки элементами благоустройства. |  |  | - 288,585 |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.6 | - Строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием для нового жилищного строительства ( ул. Заводская,11) | - М2 | - 360 | Обеспечение новой жилой застройки подъездами. |  |  | - 704,520 |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.7 | - Строительство тротуаров в новой жилой застройке ( ул.Заводская,11) | - М2 | - 90 | Обеспечение новой жилой застройки элементами благоустройства. |  |  | - 157,410 |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.8 | - Строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием для нового жилищного строительства ( ул. Механизаторов,13,15 - 15) | - М2 | - 2580 | Обеспечение новой жилой застройки подъездами, дорогами. |  |  | - 5 049,0 |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.9 | - Строительство тротуаров в новой жилой застройке ( ул.Механизаторов,13,15) | - М2 | - 1290 | Обеспечение новой жилой застройки элементами благоустройства. |  | - 2 256,2 |  |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.10 | - Строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием для нового жилищного строительства ( ул. Ленинградская,22) | - М2 | - 360 | Обеспечение новой жилой застройки подъездами, дорогами. |  |  |  | - 704,520 |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.11 | - Строительство тротуаров в новой жилой застройке ( ул.Ленинградская,22) | - М2 | - 90 | Обеспечение новой жилой застройки элементами благоустройства. |  |  |  | - 157,410 |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.12 | - Строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием для нового жилищного строительства ( ул. Энергетиков вблизи дома №5) | - М2 | - 360 | Обеспечение новой жилой застройки подъездами, дорогами. |  |  |  |  | - 704,52 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.13 | - Строительство тротуаров в новой жилой застройке ( ул. Энергетиков вблизи дома №5) | - М2 | - 90 | Обеспечение новой жилой застройки элементами благоустройства. |  |  |  |  | - 157,41 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.14 | - Строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием для нового жилищного строительства ( ул. Садовая 31,32,35; ул. Свободы 33,35)ИЖС | - М2 | - 1380 | Обеспечение новой жилой застройки подъездами, дорогами. |  |  |  |  | - 2 700,7 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.15 | - Строительство тротуаров в новой жилой застройке ( ул. Садовая 31,32,35; ул. Свободы 33,35)ИЖС | - М2 | - 475 | Обеспечение новой жилой застройки элементами благоустройства. |  |  |  |  | - 830,775 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.16 | - Строительство подъезда ,дорог с гравийно-песчаным покрытием для нового жилищного строительства ( ул. Полевая 51,55,57,57а)ИЖС | - М2 | - 1800 | Обеспечение новой жилой застройки подъездами, дорогами. |  |  |  |  | - 3 522,6 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.17 | - Строительство тротуаров с асфальтобетонным покрытием в новой жилой застройке строительства ( ул. Полевая 51,55,57,57а)ИЖС | - М2 | - 300 | Обеспечение новой жилой застройки элементами благоустройства. |  |  |  |  | - 524,7 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.18 | - Строительство подъезда, дорог с гравийно-песчаным покрытием для нового жилищного строительства ( пер. Центральный, ул. Центральная, пер. Спортивный)ИЖС | - М2 | - 1800 | Обеспечение новой жилой застройки подъездами, дорогами. |  |  |  |  | - 2 352,6 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Итого: |  |  |  |  | - 2256,2 | - 7491,115 | - 26494,932 | - 114288,014 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ВСЕГО: |  |  | 47670,256 |  |  |  |  |  | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ (ТЫС. РУБ.) НА   ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ,  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ХАРОВСК

- НА 2016 - 2025 ГОДЫ

- Таблица №2  Тыс.руб.

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Цели мероприятия | - Реализация мероприятий по годам в установленных еденицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - 1 | - ДОРОГИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО | Подключение объектов нового жилищного строительства | - 0,00 | - 2256,2 | - 7491,115 | - 26494,932 | - 114288,014 | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий населенных мест раскрываются и систематизируются посредством разработки программы развития транспортной инфраструктуры территории муниципального образования город Харовск .

Программа развития транспортной инфраструктуры территории муниципального образования город Харовск является комплексной программой, направленной на решение основных задач организации деятельности муниципального образования, развития транспортной инфраструктуры города.

Программа  определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам работ, методы, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции существующих объектов транспортной инфраструктуры, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение средств.