АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 года № 268

О внесении изменений в постановление

Администрации Харовского муниципального

округа Вологодской области

от 11.01.2023 года № 24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), бюджетным кодексом Россий ской Федерации, Уставом округа, постановлением администрации Харовского муниципального округа Вологодской области от 17.06.2024 года № 730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа Вологодской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области от 11.01.2023 года № 24, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в «Официальном вестнике» – приложении к газете «Призыв», подлежит размещению на официальном сайте Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на провоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

Глава Харовского муниципального округа А.В. Белов

Приложение

К постановлению

Администрация Харовского

муниципального округа

От 17.03.2025 года № 268

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды Харовского муниципального округа**

**на 2023-2030 годы»**

(далее – муниципальная программа)

**Стратегические приоритеты муниципальной программы**

***Общая характеристика***

Экологическая обстановка в Харовском муниципальном округе оценивается как стабильная, но, несмотря на некоторые позитивные результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение территории округа осуществляется из поверхностных и подземных источников. Централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены г. Харовск и крупные сельские населенные пункты. В остальных населенных пунктах для водоснабжения используются шахтные колодцы и родники, которые требуют ремонта.

Распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 г. N 1589-р утвержден Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. На территории округа образуются следующие виды отходов, включенные в данный перечень:

Отходы I класса опасности

-Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства,

- Отходы термометров ртутных

Отходы II класса опасности

- Химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные

- Химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные

- Химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные отработанные

- Отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных

Отходы I и II классов опасности подлежат передаче на утилизацию федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный экологический оператор».

Отходы IV класса опасности

- Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы, светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства

- Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства

- Оборудование коммуникационное, утратившее потребительские свойства

- Техника бытовая электронная, утратившая потребительские свойства.

Отходы IV класса опасности класса опасности передаются специализированной организации на утилизацию.

 Экологическое образование в последние годы занимает место в ряду приоритетных направлений природоохранной деятельности. Очевидно, что проблема воспитания экологической культуры не может решаться силами только образовательных учреждений. В течение ряда лет в районе складывается позитивная тенденция развития экологического образования в условиях конструктивного взаимодействия администрации округа с учреждениями образования, культуры.

 С 15 апреля по 5 июня ежегодно проводится общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», а также на протяжении всего года, проводятся мероприятия:

- экологические мероприятия на базе МБУК «Центральная библиотечная система им. В.И. Белова»;

- муниципальный этап областного фестиваля детских экологических театров для детей школьного возраста и дошкольников. Победитель муниципального этапа среди детей школьного возраста участвует в областном фестивале детских экологических театров очно, дошкольного -заочно;

- экологические акция «День посадки лесов», «Вода России», «Зеленая Россия», «Зеленая весна»;

 - двухмесячник по благоустройству и озеленению и санитарной очистке населенных пунктов;

 - экологические конкурсы на базе детских садов

- экологические конкурсы на базе МБУ ДО «Харовский центр дополнительного образования»

 Чтобы увеличить количество населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, необходимо увеличивать количество ежегодно проводимых мероприятий по экологическому образованию и просвещению.

 В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 10 января 2022 года N 3 (с последующими изменениями) ежегодно на территории Харовского муниципального округа образуется 5150 тонн твердых коммунальных отходов, из которых 3880 тонн приходится на многоквартирные дома и индивидуальные жилые строения.

 На территории округа установлено 638 контейнеров для накопления ТКО. Контейнеры были закуплены и установлены в 2019 году. За прошедшее с 2019 года время 1/3 контейнеров из 160, установленных на территории г. Харовска сломаны (сломано крепление крышки, педаль). Для сельских населенных пунктов в 2019 году были приобретены и установлены металлические контейнеры. Часть контейнеров повреждена коррозией металла.

Для восполнения контейнерного парка необходимо приобретать контейнеры для накопления ТКО.

По состоянию на 1 января 2024 года на территории Харовского муниципального округа имеется 1 объект размещения твердых коммунальных отходов (полигон ТБО г. Харовска). Полигон эксплуатируется с 1995 года. Срок службы полигона по проекту 20 лет. После окончания эксплуатации полигона его необходимо рекультивировать (разработка ПСД рекультивации полигона и выполнение работ по рекультивации полигона).

На территориях населенных пунктов и вблизи их образуются места несанкционированного размещения отходов. Причинами их возникновения являются:

- низкий уровень социальной ответственности части населения.

Места несанкционированного размещения отходов выявляются при проведении выездных обследований территории округа и по сообщениям граждан.

Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Размножается исключительно семенами. Одно растение может образовывать несколько зонтиков и продуцировать более 20 000 семян. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

 В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Биологические особенности и отсутствие ограничительных мер привели к его осеменению за пределами севооборота.

В местах концентрации борщевик становится доминирующим видом растительного покрова и представляет угрозу сельскохозяйственному производству и биологическому разнообразию природных ландшафтов. В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог и др. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Борщевик Сосновского снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории городского поселения г. Харовск Вологодской области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться, если не применять меры по предотвращению распространения этого растения. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

В 2020 году филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» совместно с администрацией Харовского муниципального района проведено обследования территории г. Харовска на предмет засоренности борщевиком Сосновского и определения площади засоренных участков. В результате обследования на территории

 - городского поселения г. Харовск выявлено 2,46 га засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной степенью засорения 0,11 га, со средней степенью засорения 2,34 га, со слабой степенью засорения 0,02 га

- СП Шапшинское 13 га засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной степенью засорения 12,41 га, со средней степенью засорения 0,59 га, со слабой степенью засорения 0,00 га.

На территории г. Харовска с 2021 года проводятся мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского (двух кратная механическая обработка мест произрастания растения). Для того чтобы восстановить растительный покров требуется систематическое проведение этих мероприятий.

На территории СП Шапшинское с 2025 года начнутся обработки территорий на землях государственной неразграниченной собственности.

В соответствии с п 52. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 Кладбище с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам.

 ***Основные проблемы:***

1. Низкий уровень экологической культуры населения, отсутствие гражданской ответственности за состояние окружающей среды.
2. Колодцы и родники требуют ремонта.
3. Образование мест несанкционированного размещения отходов.
4. Недостаточное количество контейнеров для накопления отходов
5. Физический износ контейнеров для накопления отходов.
6. Засоренность земельных ресурсов борщевиком Сосновского.
7. Не определена граница санитарно-защитной зоны кладбища.

***Прогноз развития до 2030 года:***

1. Количество переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов составит не менее 89 кг ежегодно или на утилизацию оргтехники 0,8т.
2. Родники и колодцы будут приведены в надлежащее состояние.
3. Количество участников районных экологических мероприятий сохранится
4. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
5. Приобретение контейнеров для накопления ТКО и/или РСО
6. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского
7. Определена граница санитарно-защитной зоны кладбища.

**Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.**

***Приоритеты социально-экономического развития***

1. Благоприятная окружающая среда

2. Экологическое образование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования

3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского

***Основные цели программы:***

1. Благоприятная окружающая среда;

2. Экологическое образование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования

1. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского

***Задачи программы:***

1. Улучшение качества питьевой воды в родниках и колодцах
2. Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами
3. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории округа.
4. Совершенствование системы накопления ТКО.
5. Развитие системы экологического образования и просвещения
6. Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов
7. Определение границы санитарно-защитной зоны кладбища.

***Ожидаемые результаты:***

1. Достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования.
2. Уменьшение площади загрязнения почв.
3. Создание системы по сбору, сортировке и переработке отходов.
4. Уничтожение борщевика Сосновского
5. Определены границы санитарно-защитной зоны кладбищ
6. ***Срок реализации муниципальной программы:***

Реализация программы предусмотрена в период 2023-2030 годы.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды Харовского муниципального округа**

**на период 2023-2030 г.г.»**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Белов Александр Валериевич временно исполняющий полномочия главы Харовского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа |
| Срок реализации | Этап I: 2023-2024 г.г. Этап II: 2025-2030 г.г. |
| Цели муниципальной программы | Благоприятная окружающая среда;Просвещение населения по вопросам охраныокружающей среды и рациональногоприродопользованияЛокализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского |
| Направления муниципальной программы |  |
| Наименование стратегической цели/показатель стратегической цели | Харовский округ в 2030 году – территория, на которой рационально и эффективно используются минерально-сырьевая база и природные ресурсы. К 2030 году будут обеспечены сохранность естественных экологических систем и природных комплексов, охрана и поддержание видового разнообразия животного мира. |
| Перечень задач, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Харовского муниципального округа | Улучшение качества питьевой воды в родниках и колодцахПредотвращение загрязнения окружающей среды отходамиЛиквидация мест несанкционированного размещения отходов на территории округа.Совершенствование системы накопления ТКО.Развитие системы экологического образования и просвещения Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтовОпределение границы санитарно-защитной зоны кладбища. |
| Объемы финансового обеспечения <3> | Всего – 16437,4 тыс. рублей: в том, числе 2025 год - 6142,6 тыс. рублей; 2026 год - 4533,2 тыс. рублей; 2027 год - 1440,4 тыс. рублей;  2028 год - 1440,4 тыс. рублей;  2029 год - 1440,4 тыс. рублей;  2030 год - 1440,4 тыс. рублей;в т.ч. областной бюджет – 7576,1 тыс. рублей; 2025 год - 4576,1 тыс. рублей; 2026 год - 3000,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей;  2028 год - 0,0 тыс. рублей;  2029 год - 0,0 тыс. рублей;  2030 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет округа – 8861,3 тыс. рублей; 2025 год - 1566,5 тыс. рублей; 2026 год - 1533,2 тыс. рублей; 2027 год - 1440,4 тыс. рублей;  2028 год - 1440,4 тыс. рублей;  2029 год - 1440,4 тыс. рублей;  2030 год - 1440,4 тыс. рублей; |

**Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1 Благоприятная окружающая среда |
| 1. | Количество отремонтированных родников и колодцев | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Городской территориальный отдел Сельский территориальный отдел | Благоприятная окружающая среда |
| 2. | Количество переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и / или на утилизацию оргтехники) | штук/кг | 1500/438,7 | 1500/440 | 1500/440 | 1500/440 | 1500/440 | 1500/440 | 1500/440 | Городской территориальный отдел  | Благоприятная окружающая среда |
| 3 | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Городской территориальный отдел  | Благоприятная окружающая среда |
| 4 | Количество ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Городской территориальный отдел  | Благоприятная окружающая среда |
| 5 | Площадь ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Городской территориальный отдел  | Благоприятная окружающая среда |
| 6 | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО | штук | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Городской территориальный отдел Сельский территориальный отдел | Благоприятная окружающая среда |
| 7 | Количество установленных площадок для накопления ТКО | штук | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Городской территориальный отдел Сельский территориальный отдел | Благоприятная окружающая среда |
| 8 | Разработка Проекта санитарно-защитной зоны кладбища | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Городской территориальный отдел  | Благоприятная окружающая среда |
| Цель муниципальной программы 2 Просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования |
| 9 | Количество населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | человек | 3010 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3070 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Управление образования  | Развитие экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования |
| Цель муниципальной программы 3 Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского |
| 10 | Площадь, на которой уничтожен борщевик Сосновского | га | 2,46 | 14,887 |  |  |  |  |  | Городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округаСельский территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского |

**Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Организация накопления отходов на территории Харовского муниципального округа» |
|  | Ответственный за реализацию – городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа, сельский территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа | Срок реализации (2025 год – 2030 год) |
| 1.1.1. | Совершенствование системы накопления ТКО | Увеличение количества контейнерных площадок соответствующих требованиям СанПиН | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО/ Количество установленных площадок для накопления ТКО |
| 2.1 | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» |
|  | Ответственный за реализацию – городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа, сельский территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа | Срок реализации (2025 год – 2030 год) |
|  | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов | Предотвращено распространение сорного растения борщевик Сосновского | Площадь, на которой предотвращено распространения сорного растения борщевик Сосновского  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоприятная окружающая среда» |
|  | Ответственный за реализацию – городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа, сельский территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа | Срок реализации (2025 год – 2030 год) |
| 3.1.1. | Улучшение качества питьевой воды в родниках и колодцах | Отремонтированные источники нецентрализованного водоснабжения | Количество отремонтированных родников и колодцев |
| 3.1.2. | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами | В почву, водные объекты и воздух не попадут соединения ртути / из оргтехники будут извлечены ценные компоненты и вторичные материальные ресурсы | Количество переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и / или на утилизацию оргтехники |
| 3.1.3. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории округа. | Очистка территорий от захламления отходами | - Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов- Количество ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов- Площадь ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов |
| 3.1.4. | Определение границы санитарно-защитной зоны кладбища. | Запрет на строительство объектов в санитарно-защитной зоне кладбищ | Количество разработанных и согласованных проектов санитарно-защитной зоны кладбищ |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования» |
|  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округаУправление образования Администрации Харовского муниципального округа | Срок реализации 2025-2030 |
| 4.1.1. | Развитие системы экологического образования и просвещения | Повышение экологической культуры населения | Количество населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности |

**Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |
| Охрана окружающей среды Харовского муниципального округа на 2025-2026 г.г. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 6142,6 | 4533,2 | 1440,4 | 1440,4 | 1440,4 | 1440,4 | 16437,4 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 4576,1 | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7576,1 |
| - местный бюджет | 1566,5 | 1533,2 | 1440,4 | 1440,4 | 1440,4 | 1440,4 | 8861,3 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальный проект «Организация накопления отходов на территории Харовского муниципального округа»** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4699,9 | 3462,8 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 9642,7 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 4200 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 |
| - местный бюджет | 499,9 | 462,8 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 2442,7 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 472,7 | 100,40 | 100,40 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 974,7 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 376,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,1 |
| - местный бюджет | 96,6 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 598,6 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоприятная окружающая среда»** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 5340,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 5340,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования»** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 480,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 480,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Харовского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Количество отремонтированных родников и колодцев | единиц | Методика объективного учета | Финансовые документы Акты выполненных работ |
| 2. | Количество переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и / или на утилизацию оргтехники) | штук/кг | Методика объективного учета | Финансовые документы Акты выполненных работ |
| 3. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов | % | Д=Мл/Мв\*100, гдеД- доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов; Мл-количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов;Мв- -количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов;- | Акты осмотра территорий мест несанкционированного размещения отходовАкты выполненных работ |
| 4 | Количество ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов | штук | Методика объективного учета | Акты выполненных работ |
| 5 | Площадь ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов | га | Методика объективного учета | Акты осмотра территорий мест несанкционированного размещения отходовАкты выполненных работ |
| 6 | Разработка Проекта санитарно-защитной зоны кладбища | штук | Методика объективного учета | Акт выполненных работ |
| 7 | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО | штук | Методика объективного учета | Финансовые документы Акты выполненных работ |
| 8 | Количество установленных площадок для накопления ТКО | штук | Методика объективного учета | Финансовые документы Акты выполненных работ |
| 9 | Количество населения района , принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | человек | Методика объективного учета | Отчет о проведении двухмесчника по санитарной очистке и благоустройству, отчет о проведении Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» отчеты о проведении экологических акций |
| 10 | Площадь, на которой проведены мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | Методика объективного учета | Акт выполненных работ |

Приложение 1

к Муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Организация накопления отходов на территории Харовского муниципального округа»

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Организация накопления отходов на территории Харовского муниципального округа |
| Краткое наименование проекта | - | Срок реализации проекта | 2024 | 2026 |
| Куратор проекта | Стародубцев Д.С. | Первый заместитель главы Харовского муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Охрана окружающей среды Харовского муниципального округа на период 2023-2030 г.г |

**Цель и показатели проекта**

|  |
| --- |
| Благоприятная окружающая среда |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе ние | дата |
| 1. | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО/  | штук | 15 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Да |
|  | Количество установленных площадок для накопления ТКО | штук | 48 | 2024 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |

**Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Харак терист ика резуль тата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Совершенствование системы накопления ТКО |
| 1.1. | Обустройство контейнерных площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок. Приобретение контейнеров для накопления ТКО | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Да |
| 1.2 | Проведение мероприятий по организации накопления отходов |

**Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей <18> | Всего , рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Совершенствование системы накопления ТКО |
| 1.1. | Обустройство контейнерных площадок | 4329,9 | 3092,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7422,7 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 4200 | 3000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,0 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 129,9 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,7 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведение мероприятий по организации накопления отходов | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 2220,0 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 2220,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО | штук | Методика объективного учета | Финансовые документы Акты выполненных работ |
|  | Количество установленных площадок для накопления ТКО | штук | Методика объективного учета | Финансовые документы Акты выполненных работ |

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характерист ика результата |
| начало | оконча ние |
| 1. | Обустройство контейнерных площадок | 2025 | 2026 | Михеев Валерий Адрианович – начальник городского территориального отдела Харовского муниципального округаЖакова Анна Геннадьевна – начальник сельского территориального отдела Харовского муниципального округа | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |
| 1.2. |  Мероприятия по установке контейнерных площадок | 2025 | 2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2 | Проведение мероприятий по организации накопления отходов | 2025 | 2030 | Михеев Валерий Адрианович – начальник городского территориального отдела Харовского муниципального округаЖакова Анна Геннадьевна – начальник сельского территориального отдела Харовского муниципального округа | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |
| 2.2 | Приобретение контейнеров для накопления отходов | 2025 | 2030 |  | Муниципальный контрактДоговор поставки |

Приложение 2

к Муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| Краткое наименование проекта | - | Срок реализации проекта | 2024 | 2030 |
| Куратор проекта | Стародубцев Д.С. | Первый заместитель главы Харовского муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Охрана окружающей среды Харовского муниципального округа на период 2023-2030 г.г |

**Цель и показатели проекта**

|  |
| --- |
| Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе ние | дата |
| 1. | Площадь, на которой проведены мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 2,46 | 2024 | 14,887 | 14,887 | 14,887 | 14,887 | 14,887 | 14,887 | да |

**Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Харак терист ика резуль тата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов  |
| 1.1. | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнение работ по локализации и ликвидации борщевика Сосновского | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  | Да |
| 1.2 | Механическая обработка земельных участков, находящихся в зонах с особыми условиями на которых произрастает борщевик Сосновского |

**Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей  | Всего , рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов |
| 1.1. | Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 376,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,1 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 376,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,1 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Механическая обработка земельных участков, находящихся в зонах с особыми условиями на которых произрастает борщевик Сосновского | 96,6 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 598,6 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 96,6 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 598,6 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Площадь, на которой проведены мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | Методика объективного учета | Финансовые документы Акты выполненных работ |

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характерист ика результата |
| начало | оконча ние |
| 1. | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2025 | 2030 | Михеев Валерий Адрианович – начальник городского территориального отдела Харовского муниципального округаЖакова Анна Геннадьевна – начальник сельского территориального отдела Харовского муниципального округа | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |
| 1.1. |  Проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского | 2025 | 2030 |  | Муниципальный контракт договор на выполнение работ |
| 2 | Механическая обработка земельных участков, находящихся в зонах с особыми условиями на которых произрастает борщевик Сосновского | 2025 | 2030 | Михеев Валерий Адрианович – начальник городского территориального отдела Харовского муниципального округаЖакова Анна Геннадьевна – начальник сельского территориального отдела Харовского муниципального округа | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |
| 2.1 | Проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского на земельных участках, находящихся в зонах с особыми условиями | 2025 | 2030 |  | Муниципальный контракт договор на выполнение работ |

Приложение 3

к Муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплексных процессных мероприятий**

«Благоприятная окружающая среда»

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | Городской территориальный отделСельский территориальный отдел |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |

**Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество отремонтированных родников и колодцев | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Городской территориальный отдел Сельский территориальный отдел |
| 2. | Количество переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и / или на утилизацию оргтехники) | штук/кг | 1500/438,7 | 1500/440 | 1500/440 | 1500/440 | 1500/440 | 1500/440 | 1500/440 | Городской территориальный отдел  |
| 3. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Городской территориальный отдел  |
| 4. | Количество ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Городской территориальный отдел  |
| 5 | Площадь ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Городской территориальный отдел  |
| 6 | Разработка Проекта санитарно-защитной зоны кладбища | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Городской территориальный отдел  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ | Базовое значение  | Значения мероприятия (результата) по годам | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Улучшение качества питьевой воды в родниках и колодцах |
| 1.1 | Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов  | ремонт источников нецентрализованного водоснабжения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Городской территориальный отдел Сельский территориальный отдел |
| Задача 2: Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами |
| 1.2 | Мероприятия по предотвращению загрязнения, окружающей среды округа отходами производства и потребления | Утилизация отходов I и II классов опасности или офисной и бытовой техники | кг | 89/1000 | 89/1000 | 89/1000 | 89/1000 | 89/1000 | 89/1000 | 89/1000 | Городской территориальный отдел  |
| Задача 3 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории округа |
| 1.3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Очистка территорий от захламления отходами | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Городской территориальный отдел  |
| Задача 4: Определение границ санитарно-защитной зоны кладбища |
| 1.4 | Проектирование санитарно-защитной зоны кладбищ | Определение запретной зоны для размещения объектов в санитарно-защитной зоне кладбищ | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Городской территориальный отдел  |

**Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоприятная окружающая среда» всего, в т.ч.: |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 5340,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - местный бюджет | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 5340,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Мероприятия по предотвращению загрязнения, окружающей среды округа отходами производства и потребления |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3600,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3600,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Проектирование санитарно-защитной зоны кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 420,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 420,0 |

 **План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов  | 2030 | Городской территориальный отдел Сельский территориальный отдел | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |
| Мероприятия по предотвращению загрязнения, окружающей среды округа отходами производства и потребления | 2030 | Городской территориальный отдел | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 2030 | Городской территориальный отдел | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |
| Проектирование санитарно-защитной зоны кладбищ | 2030 | Городской территориальный отдел | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |

Приложение 4

к Муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплексных процессных мероприятий**

**«Развитие экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харовского муниципального округаУправление образования Администрации Харовского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы» |

 **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество населения округа принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | человек | 3010 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3070 | Городской территориальный отдел Сельский территориальный отделУправление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Управление образования  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ | Базовое значение  | Значения мероприятия (результата) по годам | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Развитие системы экологического образования просвещения |
| 1.1 | Мероприятия по экологическому образованию и просвещению | Проведение мероприятий по повышению экологической культуры населения | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Управление образования  |

**Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования» всего, в т.ч.: |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Мероприятия по экологическому образованию и просвещению |   |   |   |   |   |   |   |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по экологическому образованию и просвещению | 2030 | Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Управление образования | Постановление Администрации Харовского муниципального округа |