АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2024 года № 1739

О внесении изменений в постановление

администрации Харовского муниципального

округа от 02.02.2023 г. № 174

В целях обеспечения устойчивого развития территории Харовского муниципального округа, создания современной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Харовского муниципального округа от 02.02.2023г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 гг.» (далее Постановление) следующие изменения:
   1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Харовского муниципального округа |
| Подпрограммы | Нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение качества жизни населения г. Харовск, ст. Семигородняя. |
| Объем финансового обеспечения  программы за счет средств бюджета округа по годам ее реализации | Всего: 13672,3 тыс. руб. в т. ч.  2023 год – всего 5895,3 тыс. рублей;  2024 год – всего 7777,00 тыс. рублей;  2025 год – всего 0 тыс. рублей;  2026 год – всего 0 тыс. рублей;  2027 год – всего 0 тыс. рублей;  2028 год – всего 0 тыс. рублей;  2029 год – всего 0 тыс. рублей;  2030 год – всего 0 тыс. рублей;  Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. Объем средств областного и федерального бюджетов подлежит уточнению в соответствии с законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно Приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно Приложения № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно Приложения № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно Приложения № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Официальном вестнике» - приложении к газете «Призыв» и на официальном сайте Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Харовского муниципального округа А.В. Белов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от 28.12.2024 г. № 1739

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории города Харовска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Адресный ориентир | | Адреса домов | |
| улица | № дома | улица | № дома |
| 1 | Архангельская | 14 | Архангельская | 12 |
| Архангельская | 14 |
| Архангельская | 16 |
| Архангельская | 18 |
| 2 | Архангельская | 2 | Архангельская | 2 |
| Красноармейская | 5 |
| 3 |  |  | Архангельская | 37 |
| 4 |  |  | Архангельская | 60 |
| 5 | Больничный | 5 | Больничный | 3 |
| Больничный | 9 |
| Больничный | 11 |
| Больничный | 13 |
| 6 | Ветеранов | 9 | Ветеранов | 9 |
| Клубная | 11 |
| 7 |  |  | Ветеранов | 1 |
| 8 |  |  | Кирова | 6а |
| 9 |  |  | Кирова | 6 |
| 10 |  |  | Кирова | 8 |
| 11 |  |  | Кирова | 3 |
| 12 |  |  | пер. Кирова | 7 |
| 13 |  |  | Красное Знамя | 18 |
| 14 |  |  | Красное Знамя | 11 |
| 15 |  |  | Клубная | 13 |
| 16 |  |  | Ворошилова | 6 |
| 17 |  |  | Заболотная | 3 |
| 18 |  |  | Заболотная | 9 |
| 19 |  |  | Заболотная | 11 |
| 20 |  |  | Заводская | 7 |
| 21 |  |  | пер. Заводской | 1а |
| 22 | пер. Заводской | 3 | пер. Заводской | 1 |
| пер. Заводской | 3 |
| пер. Заводской | 5 |
| 23 |  |  | Заводская | 5 |
| 24 |  |  | Каменная | 16 |
| 25 |  |  | Каменная | 28 |
| 26 |  |  | Школьная | 10 |
| 27 |  |  | Красное Знамя | 18а |
| 28 |  |  | Каменная | 52 |
| 29 |  |  | Клубная | 20 |
| 30 |  |  | Школьная | 4 |
| 31 |  |  | Школьная | 6 |
| 32 |  |  | Школьная | 8 |
| 33 |  |  | Школьная | 12 |
| 34 | Школьная | 9 | Школьная | 9 |
| Школьная | 11 |
| 35 | Красное Знамя | 26 | Красное Знамя | 26 |
| Красное Знамя | 28 |
| 36 |  |  | Кирова | 7 |
| 37 | Школьная | 3 | Школьная | 3 |
| Клубная | 21 |
| 38 |  |  | Кирова | 19 |
| 39 |  |  | Кирова | 21 |
| 40 |  |  | Кирова | 15 |
| 41 |  |  | Кирова | 11 |
| 42 |  |  | Кирова | 13 |
| 43 |  |  | Кирова | 17 |
| 44 |  |  | Кирова | 12 |
| 45 |  |  | Кирова | 14 |
| 46 |  |  | Кирова | 16 |
| 47 |  |  | Кирова | 18 |
| 48 |  |  | Ветеранов | 17 |
| 49 |  |  | Клубная | 2 |
| 50 |  |  | Клубная | 3 |
| 51 |  |  | Клубная | 5 |
| 52 |  |  | Клубная | 7 |
| 53 |  |  | Колхозная | 5 |
| 54 |  |  | Свободы | 10 |
| 55 |  |  | Куйбышева | 11 |
| 56 | Куйбышева | 15 | Куйбышева | 13 |
| Куйбышева | 15 |
| 57 | Прокатова | 18 | Ленинградская | 3 |
| Ленинградская | 1 |
| Прокатова | 18 |
| Октябрьская | 24 |
| 58 |  |  | Советская | 17 |
| 59 |  |  | Ленинградская | 6 |
| 60 |  |  | Ленинградская | 12 |
| 61 |  |  | Ворошилова | 18 |
| 62 |  |  | Ворошилова | 20 |
| 63 |  |  | Южная | 2 |
| 64 | Ворошилова | 26 | Ворошилова | 26 |
| Южная | 1 |
| 65 |  |  | Ленинградская | 14 |
| 66 |  |  | Ленинградская | 14а |
| 67 |  |  | Энергетиков | 3а |
| 68 |  |  | Энергетиков | 7а |
| 69 |  |  | Энергетиков | 5а |
| 70 |  |  | Энергетиков | 9б |
| 71 |  |  | Ленинградская | 17 |
| 72 |  |  | Ленинградская | 22а |
| 73 | Ленинградская | 37 | Ленинградская | 37а |
| Ленинградская | 37 |
| 74 |  |  | Энергетиков | 17а |
| 75 |  |  | Энергетиков | 19а |
| 76 |  |  | Энергетиков | 17 |
| 77 | Энергетиков | 19 | Энергетиков | 19 |
| Восточная | 8 |
| Восточная | 10 |
| 78 |  |  | Восточная | 2а |
| 79 |  |  | Восточная | 2 |
| 80 | Восточная | 4 | Восточная | 4 |
| Восточная | 6 |
| 81 |  |  | Южная | 20 |
| 82 | Пушкина | 10 | Пушкина | 4 |
| Пушкина | 6 |
| Пушкина | 8 |
| Пушкина | 10 |
| Пушкина | 12 |
| Пушкина | 14 |
| Свободы | 24 |
| Свободы | 26 |
| 83 |  |  | Школьная | 16 |
| 84 |  |  | Школьная | 14 |
| 85 |  |  | пер. Майский | 2 |
| 86 | пер. Майский | 3 | пер. Майский | 1 |
| пер. Майский | 3 |
| пер. Майский | 5 |
| 87 | Энергетиков | 35 | Энергетиков | 33 |
| Энергетиков | 35 |
| Энергетиков | 33а |
| Молодежная | 5 |
| Молодежная | 3 |
| 88 |  |  | Молодежная | 8 |
| 89 |  |  | Молодежная | 20 |
| 90 |  |  | Молодежная | 12 |
| 91 |  |  | Молодежная | 6 |
| 92 | Музлесдрев | 4 | Музлесдрев | 4 |
| Музлесдрев | 6 |
| Ленинградская | 45 |
| 93 |  |  | Октябрьская | 25 |
| 94 |  |  | Свободы | 15 |
| 95 |  |  | пер. Больничный | 2 |
| 96 |  |  | пер. Больничный | 4 |
| 97 |  |  | Свободы | 13 |
| 98 |  |  | Свободы | 17 |
| 99 |  |  | пер. Больничный | 1 |
| 100 | Прокатова | 58 | Пушкина | 9 |
| Прокатова | 58 |
| Пушкина | 7 |
| 101 | Прокатова | 60 | Прокатова | 60 |
| Механизаторов | 16 |
| 102 |  |  | Энергетиков | 6 |
| 103 | Энергетиков | 8 | Энергетиков | 8 |
| Энергетиков | 10 |
| 104 |  |  | Энергетиков | 12 |
| 105 |  |  | Свободы | 18 |
| 106 |  |  | Свободы | 16 |
| 107 |  |  | Свободы | 22 |
| 108 |  |  | Советская | 13 |
| 109 |  |  | Фестивальная | 1 |
| 110 |  |  | Фестивальная | 4 |
| 111 |  |  | Фестивальная | 6 |
| 112 |  |  | Энергетиков | 5 |
| 113 | Пушкина | 18 | Пушкина | 16 |
| Пушкина | 18 |
| Южная | 6 |
| Южная | 8 |
| 114 |  |  | Энергетиков | 4а |
| 115 | Энергетиков | 2а | Советская | 21 |
| Советская | 23 |
| Энергетиков | 2а |
| 116 |  |  | Энергетиков | 16а |
| 117 |  |  | Южная | 5 |
| 118 |  |  | пер. Строителей | 3 |
| 119 |  |  | Восточная | 3 |
| 120 | Ленина | 24 | Ленина | 24 |
| Ленина | 26 |
| 121 |  |  | Ленинградская | 28 |
| 122 |  |  | Советская | 12 |
| 123 |  |  | Кубенская | 19 |
| 124 |  |  | Спортивная | 1 |
| 125 |  |  | Спортивная | 3 |
| 126 |  |  | Спортивная | 7 |
| 127 |  |  | Дом отдыха | 7а |
| 128 |  |  | Красноармейская | 9 |
| 129 |  |  | Ручейная | 7 |
| 130 | Ленинградская | 21 | Ленинградская | 21 |
|  |  |  | Октябрьская | 2 |
| 131 | Ленинградская | 19 | Ленинградская | 19 |
|  |  |  | Октябрьская | 8а |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории ст. Семигородняя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Адреса домов | |
| улица | № дома |
| 1 | Привокзальная | 8 |

\*Адресный перечень дворовых территорий в разрезе по годам выполнения работ будет сформирован по результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2023 – 2030 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий города Харовска,

благоустроенных в 2018 – 2023 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, м2 |
| 2018 год | | |
| 1 | Площадь у здания ГДК «Мир» | 8847 |
| 2020 год | | |
| 2 | Территория, расположенная по адресу г. Харовск пл. Октябрьская (1 этап) | 11620 |
| 2021 год | | |
| 3 | Территория, расположенная по адресу г. Харовск пл. Октябрьская (2 этап) | 11620 |
| 2022 год | | |
| 4 | Территория, расположенная по адресу г. Харовск пл. Октябрьская (3 этап) | 11620 |
|  | 2023 год |  |
| 5 | Территория, расположенная по адресу г. Харовск пл. Октябрьская (4 этап) | 11620 |
| 6 | Территория расположенная по адресу г. Харовск, ул. Советская, д. 4 | 600 |
| 7 | Тротуар, расположенный по ул. Каменная в г. Харовск |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий города Харовска,

подлежащих благоустройству в 2024 – 2030 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, м2 |
| 2024 год | | |
| 1 | Территория, расположенная по адресу: г. Харовск, ул. Ленинградская (1 этап) | 2577 |
| 2 | Тротуар, расположенный по ул. Южная в г. Харовск |  |
| 2025 год | | |
| 3 | Территория, расположенная по адресу: г. Харовск, ул. Ленинградская (2 этап) | 2577 |
| 4 | Тротуар, расположенный по ул. Энергетиков в г. Харовск |  |
| 2026-2030 годы | | |
| 5 | Территория, расположенная по адресу: г. Харовск, ул. Ленинградская (2 этап) |  |
| 6 | Рыночная площадь | 750 |
| 7 | Стела ул. Свободы | 682 |
| 8 | Площадь у здания ЦТНК ул. Клубная | 1844 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий ст. Семигородняя,

благоустроенных в 2018 – 2023 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, м2 |
| 2018 год | | |
| 1 | Территория у здания физкультурно-спортивного комплекса | 12720 |
| 2019 год | | |
| 2 | Территория у здания Дома культуры | 3234 |
| 2020 год | | |
| 3 | Территория стадиона по ул. Спортивная (ст. Семигородняя) (1 этап) | 6552 |
| 2021год | | |
| 4 | Территория стадиона по ул. Спортивная (ст. Семигородняя) (2этап) | 6552 |
| 2022 год | | |
| 5 | Территория у здания МБОУ «Семигородская ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (1 этап) | 500 |
|  | 2023 год |  |
|  | Территория у здания МБОУ «Семигородская ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (2 этап) | 500 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий ст. Семигородняя,

подлежащих благоустройству в 2024 – 2030 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, м2 |
|  | 2024 |  |
| 1 | Территория у здания МБОУ «Семигородская ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (3 этап) | 500 |
|  | 2025-2030 годы |  |
| 2 | Территория у здания МБОУ «Семигородская ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (4 этап) | 500 |

\*Перечень общественных территорий будет сформирован по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 гг.»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству до 2030 года

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование территории |
| 1 |  |
| 2 |  |

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству до 2030 год осуществляется за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

Внесение изменений в адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству до 2030 год осуществляется по мере заключения соглашений.

\*Перечень объектов недвижимого имущества включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2023-2030 годы, будет сформирован по результатам рассмотрения и оценки предложений организаций о включении в адресный перечень которые подлежат благоустройству до 2030 года.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от 28.12.2024 г. № 1739

**Объем финансового обеспечения**

**реализации основных мероприятий программы за счет бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | всего, в том числе | 5895,3 | 7777,0 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 937,7 | 1868,6 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2534,9 | 4687,7 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 2422,7 | 1220,7 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 3607,5 | 3736,6 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 937,7 | 1868,6 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 475,9 | 1051,4 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 2193,9 | 816,6 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу г. Харовск пл. Октябрьская ( 4 этап) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 1170,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 698,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 354,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 117,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «Семигородняя ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский р-н, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (2 этап) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 238,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 121,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.  1.5. | Благоустройство общественных территорий, расположенных в г. Харовск, | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 2036,8 | 492,2 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 2036,8 | 492,2 | - | - | - | - | - | - |
| Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Харовск, ул. Ленинградская (1 этап) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | - | 3065,5 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 1765,6 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 993,4 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | - | 306,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «Семигородняя ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский р-н, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (3 этап) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | - | 178,9 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 103,0 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 58,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | - | 17,9 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Повышение уровня благоустройства общественных пространств | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 2287,8 | 4040,4 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 059,0 | 3636,3 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 228,8 | 404,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Харовск, ул. Советская, д. 4 | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 1541,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1387,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 154,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Ремонт тротуара ул. Каменная в г. Харовск | Городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 746,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 672,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 74,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Ремонт тротуара ул. Южная в г. Харовск | Городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | - | 4040,4 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 3636,3 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | - | 404,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  | бюджет округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Харовск , в т.ч проверка достоверности сметной стоимости и разработка проектно-сметной документации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Благоустройство дворовых территорий ст.Семигородняя в т.ч проверка достоверности сметной стоимости | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от 28.12.2024 г. № 1739

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной**

**программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди  ница изме  рения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| Отчетное | | | Оценочное | Плановое | | | | |
| 2022 год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | количество благоустроенных общественных территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | Еди ница | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в г. Харовск, ст. Семигородняя | Про цент | 18,2 | 18,2 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 2. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области | Еди ница | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Про цент | 20 | 76 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Повышение уровня объема закупок, имеющего российское происхождение | доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной  городской среды | Про цент | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | Еди ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов г. Харовск, ст. Семигородняя | Про цент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Харовск, ст. Семигородняя | Про цент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество благоустроенных дворовых территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | Еди ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от 28.12.2024 г. № 1739

**Объем финансового обеспечения реализации муниципальной**

**программы за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по программе | всего, в том числе | 5895,3 | 7777,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные доходы бюджета округа | 2422,6 | 1220,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 937,7 | 1868,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии областного бюджета | 2534,9 | 4687,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 5895,3 | 7777,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные доходы бюджета округа | 2422,6 | 1220,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 937,7 | 1868,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции и субсидии областного бюджета | 2534,9 | 4687,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от 28.12.2024 г. № 1739

**Характеристика муниципальной программы Харовского муниципального округа**

«Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 гг.»

*(название муниципальной программы)*

*Ответственный исполнитель муниципальной программы Харовского муниципального округа-*

*отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа*

***Принятые обозначения и сокращения:***

1. *Программа- муниципальная программа Харовского муниципального округа*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Целевое (суммарное) значения показателя | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Программа, всего** | тыс.руб. | 5895,3 | 7777,0 | - | - | - | - | - | - | 13672,3 | 2030 |
| **в том числе:** |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| Ответственный исполнитель*(отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа)* |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | тыс.руб. | 3607,5 | 3736,6 | - | - | - | - | - | - | 7344,1 | 2030 |
| 1.1. *(Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу г. Харовск пл.Октябрьская ( 4 этап))* | тыс.руб. | 1170,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
| 1.2. *(Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «Семигородняя ООШ», расположенная по адресу:Вологодская область, Харовский р-н, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (2 этап)* | тыс.руб. | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
| 1.3. *(Благоустройство общественных территорий, расположенных в г. Харовск)* | тыс.руб. | 2036,8 | 492,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2030 |
| 1.4. *(Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «семигородняя ООШ», расположенная по адресу:Вологодская область, Харовский р-н, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (3 этап))* | тыс.руб. | - | 178,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| 1.5. Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Харовск, ул. Ленинградская (1 этап) | Тыс.руб. | - | 3065,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| Целевой показатель (индикатор) 1 *(количество благоустроенных общественных территорий г. Харовск, ст. Семигородняя)* | единица | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 2 *(доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в г. Харовск, ст. Семигородняя)* | % | 18,2 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 3 *(количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области)* | единица | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 4 *(доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды)* | % | 76 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 5 *(доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды)* | % | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2030 |
| Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств | тыс.руб. | 2287,8 | 4040,4 | - | - | - | - | - | - | 6328,2 | 2030 |
| 2.1. *(Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Харовск, ул. Советская, д. 4)* | тыс.руб. | 1541,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2033,4 | 2023 |
| 2.2. *(Ремонт тротуара ул. Каменная в г. Харовск)* | тыс.руб. | 746,7 | - | - | - | - | - |  | - | 746,7 | 2023 |
| Основное мероприятие 2.3. (Ремонт тротуара ул. Южная в г. Харовск) | Тыс.руб | - | 4040,4 | - | - | - | - | - | - | 4040,4 | 2024 |
| Мероприятие 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. Основное *муниципального образования город Харовск, в т.ч. проверка достоверной сметной стоимости)* | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.(*Благоустройство дворовых территорий ст. Семигородняя, в т.ч. проверка достоверной сметной стоимости)* | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 *(Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства)* | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Целевой показатель (индикатор) 6. *(количество благоустроенных дворовых территорий г. Харовск, ст. Семигородняя)* | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 7. *(доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов г. Харовск, ст. Семигородняя)* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 8. *(охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Харовск, ст. Семигородняя)* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор)9. (количество оборудованных камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента) | единица | 0 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 |  |
| Целевой показатель (индикатор)10.(показатель реализации в городе Харовск мероприятий по цифровизации городского хозяйства) | % | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2030 |