АДМИНИСТРАЦИЯ  ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.05.2025 г.		                                                                           № 518

О внесении изменений в постановление

Администрации Харовского

муниципального округа

Вологодской области

от 17.03.2023 года № 416

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г.», утвержденную постановлением Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области от 17.03.2023 года № 416, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Официальном вестнике» - приложении к газете «Призыв» и на официальном сайте Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Харовского муниципального округа                                              А.В. Белов

Приложение

К постановлению

Администрация Харовского муниципального округа

От 12.05.2025 г. № 518

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Харовского

муниципального округа

от

Муниципальная программа

«Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г », (далее – муниципальная программа)

Стратегические приоритеты муниципальной программы

    - Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Для топливно-энергетического комплекса Харовского округа в настоящее время характерны следующие проблемы:

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

- значительная протяженность сетей, разбросанность поселений;

- высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход топливных ресурсов;

- несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню;

- низкая платежеспособность потребителей;

- замедление и сокращение в условиях кризиса реконструкции и ввода новых производственных мощностей.

В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

в теплоснабжении и горячем водоснабжении:

замена морально устаревшего оборудования при производстве тепловой энергии. Реконструкция и инновационное переоснащение котельных. Автоматизация управления котельными и тепловыми пунктами, учет и регулирование расходования первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии;

применение в распределительных сетях труб с теплоизоляционным покрытием, герметизация перекрытий и колодцев теплоцентралей. Внедрение современных систем водоподготовки и защиты сетей от грязи, накипи и коррозии. Оснащение сетей информационными и диагностическими системами. Оптимизация централизованных схем теплоснабжения, использование местных возобновляемых источников энергии для автономного обеспечения потребителей теплом и горячей водой;

осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей;

пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди жителей округа. Установка приборов учета и регулирования расходования тепла и горячей воды. Применение новых эффективных теплообменных аппаратов и оборудования. Очистка и наладка систем внутреннего отопления зданий и сооружений;

в электроснабжении:

модернизация электросетей;

установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода электрической энергии. Замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие. Установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов;

исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

Вопросы повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов требуют координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных ресурсов.

  - Цель и задачи муниципальной программы

Приоритеты политики в сфере реализации Программы определены исходя из требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Харовского муниципального округа.

Цель Программы - снижение расходов бюджета округа на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачи Программы:

- разработка программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения;

- создание условий для стабильного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечения устойчивой работы коммунального комплекса в осенне-зимний период

- проектирование и строительство котельных на твердом топливе.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации мероприятий  должно сократиться расход  на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сократиться потери тепловой, электрической энергии и воды, а также более качественная подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период

Перечень	основных	мероприятий	Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета округа.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. Объем средств бюджетов подлежит уточнению на очередной финансовый год и плановый период на основании решения Муниципального Собрания «О внесении изменений в решении о бюджете Харовского муниципального округа Вологодской области»

- Срок реализации муниципальной программы

Реализация программы предусмотрена в период 2025-2030 годы.

Приложение 1

к постановлению Администрации Харовского муниципального округа от №

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г.»

Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Белов А.В. Первый заместитель Главы Харовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Зайцева Н.В. Начальник отдела строительства и ЖКХ |
| Срок реализации | Этап I: 2023-2024 г.г. Этап II: 2025-2030 г.г. |
| Цели муниципальной программы | - разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения. - подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период - проектирование и строительство котельных на твердом топливе |
| Направления муниципальной программы | - |
| Наименование стратегической цели/показатель стратегической цели | Реализация политики народосбережения, путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности округа и формирования пространства развития человека численность постоянного населения округа к 2030 году составит 11,173 тыс. человек. |
| Перечень задач, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Харовского муниципального округа | - Реализация мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций округа; - Обеспечение потребности округа топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполнения мероприятий схем и программ развития систем газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, учитывающих планы территориального развития; - реализация мероприятий по проектированию и строительству котельных на твердом топливе |
| Объемы финансового обеспечения | Всего – 605 919,0тыс. рублей: в т. ч. 2025 год - 590 653,7 тыс. рублей; 2026 год - 14 265,3 тыс. рублей; 2027 год - 1000 тыс. рублей; 2028 год - 1000 тыс. рублей; 2029 год - 1000 тыс. рублей; 2030 год - 1000 тыс. рублей; в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; областной бюджет – 509 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 496 000,0 тыс. рублей; 2026 год - 13 000,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; бюджет округа – 12 919,1 тыс. рублей; 2025 год - 7 653,7 тыс. рублей; 2026 год - 1265,4тыс. рублей; 2027 год - 1000,0 тыс. рублей; 2028 год - 1000,0 тыс. рублей; 2029 год - 1000,0 тыс. рублей; 2030 год - 1000,00 тыс. рублей; Внебюджетные источники – 87 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 87 000,0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей; 2028 год - 0 тыс. рублей; 2029 год - 0 тыс. рублей; 2030 год - 0 тыс. рублей; |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1: Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел строительства и ЖКХ | Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. |
| Цель 2: Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | ед | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Отдел строительства и ЖКХ | Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. |
| 2.2. | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел строительства и ЖКХ |  |
| Цель 3: Проектирование и строительство котельных на твердом топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество построенных котельных на твердом топливе | ед | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Цель 4: Проектирование котельных на газовом топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество разработанных проектно-сметных документаций | ед | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Муниципальный Проект «Проектирование и строительство котельных на твердом топливе » (Приложение 1) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел строительства и ЖКХ Харовского муниципального округа) | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |
| 1.1.1. | - реализация мероприятий по проектированию и строительству котельных на твердом топливе | Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. | Количество построенных объектов инфраструктуры |
| 1.2 | Муниципальный Проект «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе к осенне-зимний период » (Приложение 2) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел строительства и ЖКХ Харовского муниципального округа) | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |
| 1.2.1 | - реализация мероприятий по проектированию котельных на газовом топливе | Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. | Количество построенных объектов инфраструктуры |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения» (Приложение 3) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел строительства и ЖКХ Харовского муниципального округа) | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |
| 1.3.1 | - Обеспечение потребности округа топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполнения мероприятий схем и программ развития систем газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, учитывающих планы территориального развития; | Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. | Количество разработанных программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» (Приложение 4) |  |  |
| 1.4.1. | - Реализация мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций округа | Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами. | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период-; доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период |

Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г» (всего), в том числе: |  | 590653,7 |  | 14265,3 | 1000,0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 608919,0 |
| - федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 496000,0 |  | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509000,0 |
| - местный бюджет |  | 7653,7 |  | 1265,3 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 12919,0 |
| - внебюджетные источники |  | 87000,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87000,0 |
| Муниципальный Проект «Проектирование и строительство котельных на твердом топливе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 496000,0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496000,0 |
| - местный бюджет |  | 6553,7 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6553,7 |
| - внебюджетные источники |  | 87000,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87000,0 |
| Муниципальный Проект «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе осенне-зимний период»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0 |  | 13000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 |
| - местный бюджет | 0 |  | 265,3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,3 |
| - внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 700,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 400,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,00 | 5400,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Харовского муниципального округа

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | Ед. |  | Отраслевой мониторинг |
| 2 | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | Д=ПО/О*100% ПО - объекты теплоэнергетики, подготовленные к работе в осенне-зимний период в ед. О - общее число объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период в ед. | Отраслевой мониторинг Отраслевой мониторинг |
| 3 | Количество разработанных программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения | Ед. |  | Отраслевой мониторинг |
| 4 | Количество построенных объектов инфраструктуры | Ед |  | Отраслевой мониторинг |
| 5 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | Ед. |  | Отраслевой мониторинг |

Приложение 1

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Проектирование и строительство котельных на твердом топливе»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Проектирование и строительство котельных на твердом топливе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Зайцева Нина Валерьевна |  | начальник отдела строительства и ЖКХ |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г» |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| Цель проекта: «Реализация мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций округа » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значе ние | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество построенных объектов инфраструктуры | ед | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |

3.  Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Харак терист ика резуль тата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по проектированию и строительству котельных на твердом топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство котельных на биотопливе за счет средств областного бюджета | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение выполнения работ по проектированию и строительству блочно-модульных котельных на биотопливе (пеллеты) в Харовском округе, с. Михайловское,д.Арзубиха, с.Кумзеро, п.Пундуга, д.Гора, п.Ситинский, с.Шапша, д.Се мениха, ст.Семигородняя, д.Бараниха, д.Сорожино | Закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд и бюджетные инвестиции | да |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего , тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Проектирование и строительство котельных на биотопливе за счет средств областного бюджета | 589553,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589553,7 |
| 1.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | средства областного бюджета | 496000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496000,00 |
| 1.3. | средства местного бюджета | 6553,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6553,7 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 87000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87000,0 |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество построенных объектов инфраструктуры | Ед. |  | Отраслевой мониторинг |

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта  проекта, приводимые в целях их уточнения)

Приложение к паспорту проекта

Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характерист ика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство котельных на биотопливе за счет средств областного бюджета | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Зайцева Н.В. –начальник отдела строительства и ЖКХ |  |
| 1.2. | Контрольная точка «Реализация проекта» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Зайцева Н.В. –начальник отдела строительства и ЖКХ | Отчет о достижении значений результатов |

Приложение 2

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Подготовка объектов теплоэнергетики к работе к осенне-зимний период»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Зайцева Нина Валерьевна |  | начальник отдела строительства и ЖКХ |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г» |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| Цель проекта: «Реализация мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций округа » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значе ние | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных проектно-сметных документаций | ед | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |

3.  Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Харак терист ика резуль тата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по проектированию котельных на газовом топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметных документаций на котельные в г.Харовск | Закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд и бюджетные инвестиции | да |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего , тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | 0 | 13265,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13265,3 |
| 1.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | средства областного бюджета | 0,0 | 13000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 |
| 1.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 265,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,3 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество разработанных проектно-сметных документаций | Ед. |  | Отраслевой мониторинг |

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта  проекта, приводимые в целях их уточнения)

Приложение к паспорту проекта

Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характерист ика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1. | Результат «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Зайцева Н.В. –начальник отдела строительства и ЖКХ |  |
| 1.2. | Контрольная точка «Реализация проекта» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Зайцева Н.В. –начальник отдела строительства и ЖКХ | Отчет о достижении значений результатов |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Харовского муниципального округа | Наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) Отдел строительства и ЖКХ (начальник отдела Н.В. Зайцева) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <20> | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответствен ный за достижение показателя <21> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 1. | Количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ЖКХ |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характерис тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <22> | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <23> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Задача 1. Обеспечение потребности округа топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполнения мероприятий схем и программ развития систем газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, учитывающих планы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по разработке программ и схем в сфере теплоснабжения | Выполнение мероприятий по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Отдел строительства и ЖКХ |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Все го |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование комплекса: «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия по разработке программ и схем в сфере теплоснабжения» | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа | Вид подтверждающ его документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Обеспечение потребности округа топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполнения мероприятий схем и программ развития систем газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, учитывающих планы |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия по разработке программ и схем в сфере теплоснабжения» | 2030 год | Зайцева Н.В. начальник отдела строительства и ЖКХ |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Харовского муниципального округа | Наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) Отдел строительства и ЖКХ (начальник отдела Н.В. Зайцева) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <20> | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответствен ный за достижение показателя <21> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 1. | Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | ед | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Отдел строительства и ЖКХ |
| 2. | Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характерис тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <22> | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <23> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Задача 1. Реализация мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в сфере теплоснабжения | Выполнение мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | Отдел строительства и ЖКХ |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Все го |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование комплекса: «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период » |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия в сфере теплоснабжения» | 400,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5400,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная т очка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа | Вид подтверждающ его документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Реализация мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций округа |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия в сфере теплоснабжения » | 2030 год | Зайцева Н.В. начальник отдела строительства и ЖКХ |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |