Утверждена постановлением

администрации Харовского муниципального округа

от  _____________№ ________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Харовского муниципального района

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Харовского муниципального округа, на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

г. Харовск

2023 год

Паспорт

муниципальной программы Харовского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Харовского муниципального округа, на 2023-2025 годы (далее муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом Харовского муниципального округа, отдел архитектуры и градостроительства Харовского муниципального округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 г. |
| Цели муниципальной программы | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 2652,6 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 106 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Подпрограммы | Нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, снос или реконструкция расселенных аварийных жилых домов, в том числе: в 2020-2021 году (2 этап) – расселение жилых помещений общей площадью 915,6,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 46 человек; в 2023-2024 годы (5 этап) - расселение жилых помещений общей площадью 1737,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 60 человек до 2026 года снос или реконструкция расселенных 26 аварийных жилых домов. |
| Объемы финансового обеспечения программы | - общий объем финансирования Программы составляет 163 778 875,00 рубля, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 53 758 149,56 рубля; областного бюджета – 105 460 725,44 рубля; местного бюджета – 4 560 000,00 рубля из них: на 5 этап (2023-2024 годы) – 162 258 875,00 рубля, в том числе: за счет средств Фонда – 53 758 149,56 рубля; областного бюджета – 105 460 725,44 рубля; местного бюджета –3 040 000,00 рублей на снос аварийных жилых домов (2025 год) – 1 520 000,00 рублей, в том числе за счет местного бюджета – 1 520 000,00 |

- I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

- Характеристика проблемы

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в  Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий  граждан,  проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных  социальных  тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к коммунальным ресурсам и снижает возможности их использования. Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Состояние жилищного фонда, расположенного на территории Харовского муниципального округа, неоднородно. Часть его имеет значительный физический износ и непригодна для постоянного проживания граждан. Не все проживающие в данном жилищном фонде граждане имеют возможность самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям.

Данная Программа должна обеспечить реализацию права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа предусматривает поэтапное переселение граждан и снос аварийных домов с учетом возможности финансирования за счет федерального, областного и местного бюджетов.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)

и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

- Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является и обеспечение жилыми помещениями 106 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 2652,60 кв. м в том числе:

этап 2020-2021 годы расселяемая площадь 915,6  кв.м.

обеспечение жилыми помещениями  46 человек;

этап 2023-2024 годы расселяемая площадь 1737,0 кв.м.

обеспечение жилыми помещениями  60 человек.

Задачами Программы являются:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем;

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 1 января 2017 года аварийным и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- снос расселенных аварийных домов.

- Основные механизмы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строительство таких домов для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

- выкуп у собственников жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд;

- предоставление гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы  между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованными  на приобретение (строительство)  жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление субсидии может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда.

Механизмы реализации Программы:

- Ответственный исполнитель – отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа

  - Определяет потребность в площади жилых помещений, которые необходимо построить (приобрести) для переселения граждан из аварийных жилых домов. При определении размера потребности учитываются общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах, стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленная областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы» (далее областная программа № 8), используемая при приобретении (строительстве) жилых помещений (домов) в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ.

  - Готовит техническое задание на приобретение жилых помещений или проектирование многоквартирных домов при строительстве, для целей последующего предоставления гражданам при расселении аварийного жилищного фонда.

1.3. В процессе реализации муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу в случаях:

корректировки целей и задач, предусмотренных областной программой № 8;

выявления невозможности решения поставленных задач посредством мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, по результатам контроля за выполнением муниципальной программы;

сокращения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренных областной программой № 8;

выделения дополнительных объемов бюджетных ассигнований на достижение целей (решение задач) муниципальной программы и увеличения планируемого финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств Фонда и областного бюджета и (или) внебюджетных источников;

изменения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы и корректировки значений целевых показателей.

В случае если переселение граждан из аварийных жилых домов не может быть завершено, в том числе по причинам, связанным с личностью гражданина, и приобретенное в рамках реализации этапов муниципальной программы жилое помещение находится в муниципальной собственности, производится уточнение объемов финансового обеспечения реализации этапов муниципальной программы в части уменьшения объема долевого софинансирования. Средства в размере уменьшения объема долевого софинансирования из бюджета Вологодской области подлежат возврату в областной бюджет в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления Правительства Вологодской области, которым внесены такие изменения.

1.4. Информирует граждан о включении аварийного жилого дома в перечень объектов муниципальной программы путем опубликования муниципальной программы в «Официальном вестнике» - приложении к районной газете «Призыв» и размещения на официальном сайте Харовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Формирует и хранит личные дела участников муниципальной программы.

1.6. Представляет в Департамент строительства Вологодской области следующую отчетность.

1.7. Осуществляет мероприятия по сносу или реконструкции расселённого аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Харовского муниципального района, предусмотренных на данные мероприятия муниципальной программой.

1.8. Заносит информацию о реализации Программы в систему АИС «Реформа ЖКХ».

- Соисполнитель – комитет по управлению имуществом Харовского муниципального округа

  - Осуществляет процедуру изъятия земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд, расселяемых в рамках муниципальной программы, в соответствии со статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

  - Оформляет документы по приобретению  объектов жилищного фонда в муниципальную собственность.

  - Готовит муниципальные правовые акты о предоставлении жилых помещений участникам муниципальной программы.

  - Заключает договоры социального найма или мены с участниками муниципальной программы. Передает жилые помещения гражданам по акту приема-передачи.

- Соисполнитель - отдел  архитектуры и градостроительства Харовского муниципального округа

  - При выборе способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда - строительство многоквартирных домов, участвует в подборе земельного участка для строительства многоквартирного дома в соответствии с генеральными планами поселений.

4. В случае отказа участников муниципальной программы от предоставляемого жилого помещения по договору социального найма, построенного в рамках муниципальной программы, выселение таких граждан производится в судебном порядке.

5. Исполнители и соисполнители несут ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение мероприятий муниципальной программы, недостижение запланированных результатов от реализации конкретных мероприятий, неэффективное и нецелевое расходование выделенных на реализацию муниципальной программы средств и недостижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы и (или) целевых ее показателей, несвоевременное и некачественное представление отчетов.

6. Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы осуществления закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением (оказанием) работ (услуг).

4. Перечень многоквартирных домов участвующих в   Программе

которым планируется предоставление финансовой поддержки

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января  2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в  процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках выполнения настоящей Программы, приведен в приложении 1 к Программе.

План основных мероприятий по реализации Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведен в приложении 2 к Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с объемом средств на реализацию Программы приведен в приложении 3 к Программе.

5.Ресурсное обеспечение Программы

- Средства федерального бюджета

Предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

- Средства областного бюджета

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета определяется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

- Средства местного бюджета

Объемы финансирования местного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год.

Приложение 4

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Харовского

муниципального округа, на 2023-2025 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное |  |  | плановое |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Приобретение жилых помещений общей площадью | кв.м. | 211,9 | 525,8 | 278,4 | 1188,0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество переселенных человек из аварийного жилищного фонда | человек | 0 | 42 | 10 | 0 | 54 | 0 |
|  |  | Расселение жилых помещений общей площадью | кв.м. | 0 | 868,7 | 149,4 | 0 | 1634,5 |  |
|  |  | Снос аварийных жилых домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Харовского

муниципального округа, на 2023-2025 годы»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе муниципальных образований округа

| № п/п | Наименование муниципального образования округа | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетное |  |  | плановое |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Приобретение жилых помещений общей площадью, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Харовский муниципальный округ | 211,9 | 525,8 | 278,4 | 1188,0 | 0 | 0 |
| Количество переселенных человек из аварийного жилищного фонда, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Харовский муниципальный округ | 0 | 42 | 10 | 0 | 54 | 0 |
| Расселение жилых помещений общей площадью, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Харовский муниципальный округ | 0 | 868,7 | 149,4 | 0 | 1634,5 | 0 |
| Снос аварийных жилых домов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Харовский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Харовского

муниципального округа, на 2023-2025 годы»

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по программе | всего, в том числе | 79 496 721,94 | 82 762 153,06 | 1 520 000,00 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
|  | субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 77 976 721,94 | 91 242 153,06 | 0 |
| Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 79 496 721,94 | 82 762 153,06 | 1 520 000,00 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
|  | субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 77 976 721,94 | 91 242 153,06 | 0 |

Приложение 7

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Харовского

муниципального округа, на 2023-2025 годы»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) <1> | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение жилых помещений общей площадью | кв.м. |  |  | Отчетная информация |
| 2 | Количество переселенных человек из аварийного жилищного фонда | человек |  |  | Отчетная информация |
| 3 | Расселение жилых помещений общей площадью | кв.м. |  |  | Отчетная информация |
| 4 | Снос аварийных жилых домов | шт. |  |  | Отчетная информация |

Приложение 8

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Харовского

муниципального района, на 2020-2025 годы»

- Объем финансового обеспечения

- реализации основных мероприятий (программы) подпрограммы за счет бюджетных средств

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района, комитет по управлению имуществом Харовского муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |
|  |  |  | субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов |  |  |  |
|  |  |  | Бюджета Харовского округа |  |  |  |