АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2023 г. № 1973

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство и транспортное

обслуживание населения» на территории

Харовского муниципального округа на

2024-2030гг.»

В целях обеспечения устойчивого развития территории Харовского муниципального округа, создания современной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

* + 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и транспортное обслуживание населения» на территории Харовского муниципального округа на 2024-2030гг.».

1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Харовского муниципального округа А.В. Белова.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Официальном вестнике» - приложении к газете «Призыв» и на официальном сайте Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.

Глава Харовского муниципального округа О.В. Тихомиров

Утверждена

Постановлением Администрации

Харовского муниципального округа

от «22» 12. 2023 г. № 1973

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и транспортное обслуживание населения

на территории Харовского муниципального округа 2024-2030гг.»

\_\_\_\_\_\_\_\_

2023

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Программа «Благоустройство и транспортное обслуживание населения» на территории Харовского муниципального округа на 2024-2030 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Городской территориальный отдел  Администрации Харовского муниципального округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Сельский территориальный отдел  Администрации Харовского муниципального округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2024-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Харовского муниципального округа |
| Подпрограммы | Нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение качества жизни населения Харовского муниципального округа |
| Объем финансового обеспечения  программы за счет средств бюджета округа по годам ее реализации | 2024 год – всего 27563,5 тыс. рублей;  2025 год – всего 22476,8 тыс. рублей;  2026 год – всего 22476,8 тыс. рублей;  2027 год – всего 22476,8 тыс. рублей;  2028 год – всего 22476,8 тыс. рублей;  2029 год – всего 22476,8 тыс. рублей;  2030 год – всего 22476,8 тыс. рублей;  Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. Объем средств областного и федерального бюджетов подлежит уточнению в соответствии с законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |

* + 1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории Харовского муниципального округа**

На территории Харовского муниципального округа проживает свыше 12000 человек населения, в том числе, на территории города Харовска численность населения по состоянию на 01.01.2024 г. составляет – 8389 человек, площадь города составляет 1770 Га плотность населения 4,74 чел. на 1 га.

В настоящее время имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, утрачен внешний облик газонов. Сетью наружного освещения не достаточно оснащена часть улиц на территории округа.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб.

Систематически происходит захламление путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов населением.

На текущий момент территории не отвечают современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах.

Красота муниципального округа зависит не только от его архитектуры, но и от благоустройства, в том числе общественных пространств. Чем больше скверов, парков, аллей, набережных, бульваров, пешеходных зон предусмотрено, тем более комфортным и красивым он будет.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории муниципального образования путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Основные показатели благоустройства территорий общего пользования муниципального образования

город Харовск на 01.01.2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед.изм. | количество |
| **Благоустройство территорий общего пользования** | | |
| Количество территорий общего пользования | ед. | 8 |
| Количество благоустроенных территорий общего  пользования | ед. | 2 |
| Площадь территорий общего пользования | га | 2,69 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования | га | 2,05 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от  общего количества таких территорий | % | 25 |
| Площадь территорий общего пользования, нуждающихся в  благоустройстве, от общего количества таких территорий | га | 0,64 |
| Доля территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | % | 75 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования,  приходящихся на 1 жителя | га | 0 |

Выполнение всех мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности территории муниципального округа, позволит создать условия обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения, повысит уровень благоустройства дворовых территорий.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

1. **Цель и задачи муниципальной программы**

Основная цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территории Харовского муниципального округа.

Основные задачи муниципальной программы:

повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального округа.

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Харовского муниципального округа является обеспечение устойчивого развития территорий района, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания.

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства территорий с учетом организации улично-дорожной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха, упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территориях муниципального округа путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «** **Благоустройство и транспортное обслуживание населения»**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д., обустройство детских площадок);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий округа;

- ликвидация несанкционированных свалок.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

* 1. Повышение уровня благоустройства территорий округа

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа по повышению уровня благоустройства общественных территорий города, исходя из:

Минимального перечня работ :

- содержание элементов внешнего благоустройства;

- ремонт и асфальтирование тротуарных дорожек;

- озеленение территории муниципального образования;

- ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах;

- мероприятия по ремонту детских площадок;

- освещение населённых пунктов муниципального образования;

- оборудование и ремонт автомобильных парковок;

- уборка аварийных деревьев;

- ремонт дренажей ливневой канализации, открытых водопропускных канав.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, входящих минимальный перечень таких работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на производство работ  по благоустройству, входящих в состав  минимального перечня работ | ед.изм. | нормативы финансовых затрат на ед.изм. с учетом  НДС |
| 1 | стоимость ремонта асфальтобетонного  покрытия | м2 | 750,0 |
| 2 | стоимость обустройства пешеходных  дорожек | м2 | 750,0 |
| 3 | стоимость ремонта и устройства  водоотводных сооружений | м2 | 1800,0 |
| 4 | стоимость озеленения | м2 | 350,0 |
| 5 | стоимость ликвидации несанкционированных свалок | м3 | 280,0 |
| 6 | стоимость уборки аварийных деревьев | м3 | 3000,0 |
| 7 | стоимость устройства линий уличного освещения | мп | 3500,0 |
| 8 | стоимость ремонта спортивного элемента детской площадки | шт | 15000,0 |

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

подготовка территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, подлежат предоставлению в администрацию Харовского округа.

* 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера;

- благоустройство мест для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, площади, в парковой зоне;

- благоустройство городских площадей;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2024 - 2030 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета округа.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. Объем средств бюджетов подлежит уточнению на очередной финансовый год и плановый период на основании решения Муниципального Собрания «О внесении изменений в решении о бюджете Харовского муниципального округа Вологодской области»

1. **Механизм реализации муниципальной Программы**

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень территорий на которых планируется благоустройство в текущем году.

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проектов благоустройства территорий, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проекта благоустройства территории, включенной в муниципальную программу «Благоустройство и транспортное обслуживание населения на территории Харовского муниципального округа 2024-2030гг.».

На основании проведенных мероприятий формируются адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация Харовского муниципального округа.

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Контрактная служба администрации Харовского муниципального округа в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

1. **Порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы с исполнителями, участниками муниципальной программы**

Исполнитель муниципальной программы несет ответственность в пределах компетенции за выполнение мероприятий муниципальной программы в сроки и в пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой, за выполнение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.

Разработчик муниципальной программы осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы. Объектами мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты муниципальной программы, непосредственные результаты мероприятий муниципальной программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объем финансового обеспечения**

**реализации основных мероприятий программы за счет бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (т. руб) | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Финансовое обеспечение по мероприятиям | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | **27563,5** | **22476,8** | **22476,8** | **22476,8** | **22476,8** | **22476,8** | **22476,8** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 14412,4 | 9834,4 | 9834,4 | 9834,4 | 9834,4 | 9834,4 | 9834,4 |
| Муниципальный бюджет | 13151,1 | 12642,4 | 12642,4 | 12642,4 | 12642,4 | 12642,4 | 12642,4 |
| 1 | ***Ремонт тротуаров*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2 | ***Благоустройство парков и скверов*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 |
| 3 | ***Обустройство, ремонт детских игровых и спортивных площадок*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 5626,7 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| Федеральный бюджет | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 4578,0 | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 1048,7 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| 4 | ***Уборка старых аварийных деревьев*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | ***Очистка и углубление канав*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | ***Ремонт дренажных систем*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 7 | ***Ликвидация несанкционированных свалок*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 8 | ***Вывоз крупногабаритных ТКО*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 678,8 | 678,8 | 678,8 | 678,8 | 678,8 | 678,8 | 678,8 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 678,8 | 678,8 | 678,8 | 678,8 | 678,8 | 678,8 | 678,8 |
| 9 | ***Устройство линий уличного освещения*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | 8212,7 | 8212,7 | 8212,7 | 8212,7 | 8212,7 | 8212,7 | 8212,7 |
| Муниципальный бюджет | 2897,7 | 2897,7 | 2897,7 | 2897,7 | 2897,7 | 2897,7 | 2897,7 |
| 10 | ***Замена старых автопавильонов*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ***Устройство пешеходных зон*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| 12 | ***Устройство летних зон отдыха*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 13 | ***Содержание мест захоронений*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 |
| 14 | ***Транспортное обслуживание населения*** | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа | Всего, в том числе | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | 1621,7 | 1621,7 | 1621,7 | 1621,7 | 1621,7 | 1621,7 | 1621,7 |
| Муниципальный бюджет | 4198,3 | 4198,3 | 4198,3 | 4198,3 | 4198,3 | 4198,3 | 4198,3 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объем финансового обеспечения реализации муниципальной**

**программы за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по программе | всего, в том числе | 27563,5 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 13151,1 | 12642,4 | 12642,4 | 12642,4 | 12642,4 | 12642,4 | 12642,4 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| субвенции и субсидии областного бюджета | 14412,4 | 9834,4 | 9834,4 | 9834,4 | 9834,4 | 9834,4 | 9834,4 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула)  <1> | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единица |  |  | Отраслевой мониторинг |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процент | A=(B/C)\*100% | B- количество благоустраиваемых общественных территорий в год | Отраслевой мониторинг |
| C- всего количество общественных территорий | Отраслевой мониторинг |
| 3 | Количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области | единица |  |  | Отраслевой мониторинг |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития общественной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании. | процент | A=(B/C)\*100% | B-количество граждан, принявших участие в решении вопросов, (чел.) | Отраслевой мониторинг |
| C- численность жителей 14 лет и старше в муниципальном образовании- участники проекта (чел.) | Официальная статистическая информация |
| 5 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ | процент | A=(B/C)\*100% | B- объем закупок российского оборудования, в том числе российского оборудования, используемого (закупаемого) при оказании услуг или выполнении работ (руб.) | Отраслевой мониторинг |
| C-  общий объем закупок оборудования, в том числе оборудования, используемого (закупаемого) при оказании услуг или выполнении работ(руб.) | Отраслевой мониторинг |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Характеристика муниципальной программы Харовского муниципального округа**

«Благоустройство и транспортное обслуживание населения

на территории Харовского муниципального округа 2024-2030гг.»

*(название муниципальной программы)*

*Ответственный исполнитель муниципальной программы Харовского муниципального округа-*

*Городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа*

***Принятые обозначения и сокращения:***

1. *Программа- муниципальная программа Харовского муниципального округа*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Целевое (суммарное) значения показателя | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Программа, всего** | тыс.руб. | 27563,5 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 162424,3 | 2030 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель *(городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и транспортного обслуживания населения | тыс.руб. | 27563,5 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 22476,8 | 162424,3 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.1.*(Ремонт тротуаров)* | тыс.руб. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2100,0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор)1 (*Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.2. (*Благоустройство парков и скверов)* | тыс.руб. | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 2029,5 | 14206,5 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор)3 *(Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.3.(Обустройство, *ремонт детских игровых и спортивных площадок)* | тыс.руб. | 5626,7 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 8866,7 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор)3 (*Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор)4 *(Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ)* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.4. (*Уборка старых аварийных деревьев)* | тыс.руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор)1 *(Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.5. **(***Очистка и углубление канав)* | тыс.руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор)1 *(Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.6. *(Ремонт дренажных систем)* | тыс.руб | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1050,0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор)1 *(Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.7. *(Ликвидация несанкционированных свалок)* | тыс.руб | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 3850,0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор)1 *(Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.8. *(Вывоз крупногабаритных ТКО)* | тыс.руб | 678,80 | 678,80 | 678,80 | 678,80 | 678,80 | 678,80 | 678,80 | 4751,6 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 1 *(Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.9. *(Устройство линий уличного освещения)* | тыс.руб | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 | 11110,4 | 77772,8 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 1 *(Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.10. *(Замена старых автопавильонов)* | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Целевой показатель (индикатор) 1 (*Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.11. *(Устройство пешеходных зон)* | тыс.руб | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1890,0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 1 *(Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.12. *(Устройство летних зон отдыха)* | тыс.руб | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 490,0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 1 *(Количество благоустроенных общественных территорий)* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.13. *(Содержание мест захоронения)* | тыс.руб. | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 758,1 | 5306,7 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 1 (Количество благоустроенных общественных территорий) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |
| Основное мероприятие 1.14. *(Транспортное обслуживание населения)* | тыс.руб. | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 5820,0 | 40740,0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 1 (Количество благоустроенных общественных территорий) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 |