АДМИНИСТРАЦИЯ  ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 				                                                                                           №

О внесении изменений в постановление

Администрации Харовского

муниципального округа

Вологодской области

от 17.03.2023 года № 416

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г.», утвержденную постановлением Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области от 17.03.2023 года № 416, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Харовского муниципального округа                                      О.В. Тихомиров

Приложение

К постановлению

Администрация Харовского муниципального округа

От ______ № ______

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Харовского

Муниципального округа

от

Муниципальная программа

«Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г », (далее – муниципальная программа)

Стратегические приоритеты муниципальной программы

    - Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Для топливно-энергетического комплекса Харовского округа в настоящее время характерны следующие проблемы:

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

- значительная протяженность сетей, разбросанность поселений;

- высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход топливных ресурсов;

- несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню;

- низкая платежеспособность потребителей;

- замедление и сокращение в условиях кризиса реконструкции и ввода новых производственных мощностей.

В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

в теплоснабжении и горячем водоснабжении:

замена морально устаревшего оборудования при производстве тепловой энергии. Реконструкция и инновационное переоснащение котельных. Автоматизация управления котельными и тепловыми пунктами, учет и регулирование расходования первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии;

применение в распределительных сетях труб с теплоизоляционным покрытием, герметизация перекрытий и колодцев теплоцентралей. Внедрение современных систем водоподготовки и защиты сетей от грязи, накипи и коррозии. Оснащение сетей информационными и диагностическими системами. Оптимизация централизованных схем теплоснабжения, использование местных возобновляемых источников энергии для автономного обеспечения потребителей теплом и горячей водой;

осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей;

пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди жителей района. Установка приборов учета и регулирования расходования тепла и горячей воды. Применение новых эффективных теплообменных аппаратов и оборудования. Очистка и наладка систем внутреннего отопления зданий и сооружений;

в электроснабжении:

модернизация электросетей;

установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода электрической энергии. Замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие. Установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов;

исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

Вопросы повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов требуют координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных ресурсов.

  - Цель и задачи муниципальной программы

Приоритеты политики в сфере реализации Программы определены исходя из требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Харовского муниципального округа.

Цель Программы - снижение расходов бюджета округа на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачи Программы:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды;

- подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период;

- Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации мероприятий  должно сократиться расход  на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сократиться потери тепловой, электрической энергии и воды, а также более качественная подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период

Перечень	основных	мероприятий	Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета округа.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. Объем средств бюджетов подлежит уточнению на очередной финансовый год и плановый период на основании решения Муниципального Собрания «О внесении изменений в решении о бюджете Харовского муниципального округа Вологодской области»

- Срок реализации муниципальной программы

Реализация программы предусмотрена в период 2025-2030 годы.

Приложение 1

к постановлению Администрации Харовского муниципального округа от №

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г.»

Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Белов А.В. Первый заместитель Главы Харовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Зайцева Н.В. Начальник отдела строительства и ЖКХ |
| Срок реализации | Этап I: 2023-2024 г.г. Этап II: 2025-2030 г.г. |
| Цели муниципальной программы | -уменьшение удельной величины потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями; -уменьшение удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями; -уменьшение удельной величины потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями; -уменьшение удельной величины потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями; -обеспечение подготовки объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период; -обеспечение на 100% уровне долю объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период |
| Направления муниципальной программы | - |
| Наименование стратегической цели/показатель стратегической цели | Реализация политики народосбережения, путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности округа и формирования пространства развития человека численность постоянного населения округа к 2030 году составит 11,173 тыс. человек. |
| Перечень задач, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Харовского муниципального округа | - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды; - подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период. |
| Объемы финансового обеспечения | Всего – 448 030,3 тыс. рублей: в т. ч. 2025 год - 448 030,3 ,00 тыс. рублей; 2026 год - 550,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 445 000,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; бюджет округа – 550,00 тыс. рублей; 2025 год - 3030,3 тыс. рублей; 2026 год - 550,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1: Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВтч на 1 человека населения | 65,76 | 65,76 | 65,75 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | Отдел строительства и ЖКХ | Харовский район в 2030 году – территория с высоким уровнем энергетической эффективности экономики. Район займет лидирующую позицию по наименьшему уровню энергоемкости экономики в группе районов, в которых преобладает высокая доля энергоемких видов производств. Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливноэнергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами |
| 1.2. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,139 | 0,139 | 0,138 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | Отдел строительства и ЖКХ |  |
| 1.3. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 0,116 | 0,116 | 0,115 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | Отдел строительства и ЖКХ |  |
| 1.4. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 0,845 | 0,845 | 0,844 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | Отдел строительства и ЖКХ |  |
| Цель 2: Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | единица | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Отдел строительства и ЖКХ | Харовский район в 2030 году – территория с высоким уровнем энергетической эффективности экономики. Район займет лидирующую позицию по наименьшему уровню энергоемкости экономики в группе районов, в которых преобладает высокая доля энергоемких видов производств. Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливноэнергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами |
| 2.2. | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Паспорт проекта «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период » (Приложение 1) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел строительства и ЖКХ Харовского муниципального округа) | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |
| 1.1.1. | Создание в информационном пространстве положительного образа сельских территорий как привлекательных мест проживания, труда и отдыха | Создание условий для обеспечения комфортных безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования | Харовский район в 2030 году – территория с высоким уровнем энергетической эффективности экономики. Район займет лидирующую позицию по наименьшему уровню энергоемкости экономики в группе районов, в которых преобладает высокая доля энергоемких видов производств. Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливноэнергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами |
| 1.2. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды » (Приложение 2) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Отдел строительства и ЖКХ Харовского муниципального округа) | Срок реализации (2025- 2030 гг.). |  |
| 1.2.1 | Создание в информационном пространстве положительного образа сельских территорий как привлекательных мест проживания, труда и отдыха | Создание условий для обеспечения комфортных безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования | Харовский район в 2030 году – территория с высоким уровнем энергетической эффективности экономики. Район займет лидирующую позицию по наименьшему уровню энергоемкости экономики в группе районов, в которых преобладает высокая доля энергоемких видов производств. Уровень износа инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ниже среднеобластного уровня. Все группы потребителей обеспечены топливноэнергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами |

Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г» (всего), в том числе: | 448030,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 445000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 3030,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 445000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 3030,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий « Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды» |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Харовского муниципального округа

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВтч на 1 человека населения | Э=ПЭ/Н В- потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями в кВтч Н – число жителей в Харовском округе в чел | Отраслевой мониторинг Статистические данные |
| 2 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Т=ПТ/ПЛ ПТ- потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в Гкал ПЛ – площадь бюджетных учреждений в кв.м | Отраслевой мониторинг Отраслевой мониторинг |
| 3 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | ГВ=ПГ/Н ПГ - потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями в куб.м Н – число жителей в Харовском округе в чел. | Отраслевой мониторинг Статистические данные |
| 4 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | ХВ=ПВ/Н ПВ - потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями в куб.м Н – число жителей в Харовском районе в чел. | Отраслевой мониторинг Статистические данные |
| 5 | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | Ед. |  | Отраслевой мониторинг |
| 6 | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | Д=ПО/О*100% ПО - объекты теплоэнергетики, подготовленные к работе в осенне-зимний период в ед. О - общее число объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период в ед. | Отраслевой мониторинг |

Приложение 1

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период »

1. Основные положения

| Наименование проекта | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Зайцева Нина Валерьевна |  | начальник отдела строительства и ЖКХ |  |  |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г» |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| Цель проекта: «Обеспечение подготовки объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, обеспечение на 100% уровне долю объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значе ние | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | м | 500 | 2024 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | да |
| 2. | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

3.  Задачи и результаты проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  | Харак терист ика резуль тата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | м | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Реализация общественно значимых проектов | Закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд и бюджетные инвестиции | да |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего , тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | 448030,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448030,3 |
| 1.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | средства областного бюджета | 445000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства местного бюджета | 3030,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | Ед. |  | Отраслевой мониторинг |
| 2 | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % | Д=ПО/О*100% ПО - объекты теплоэнергетики, подготовленные к работе в осенне-зимний период в ед. О - общее число объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период в ед. | Отраслевой мониторинг |

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта  проекта, приводимые в целях их уточнения)

Приложение к паспорту проекта

Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характерист ика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча ние |  |  |
| 1. | Результат «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» » | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Зайцева Н.В. –начальник отдела строительства и ЖКХ |  |
| 1.2. | Контрольная точка «Реализация проекта» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Зайцева Н.В. –начальник отдела строительства и ЖКХ | Отчет о достижении значений результатов |

Приложение 2

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды »

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Харовского муниципального округа | Наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) Отдел строительства и ЖКХ (начальник отдела Н.В. Зайцева) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 г» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <20> | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответствен ный за достижение показателя <21> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 1. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВтч на 1 человека населения | 65,76 | 65,76 | 65,75 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | 65,74 | Отдел строительства и ЖКХ |
| 2. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,139 | 0,139 | 0,138 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |  |
| 3. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 0,116 | 0,116 | 0,115 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |
| 4. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 0,845 | 0,845 | 0,844 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характерис тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <22> | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <23> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Задача 1. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды | Выполнение мероприятий по сокращению расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | Отдел строительства и ЖКХ |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Все го |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование комплекса: «Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды » |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение выполнение мероприятий по сокращению расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды » | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа | Вид подтверждающ его документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение выполнение мероприятий по сокращению расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере, сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды» | 2030 год | Зайцева Н.В. начальник отдела строительства и ЖКХ |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |