АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 12.04.2018г. № 137

О проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению, санитарной очистке территорий района

и подготовке к празднованию годовщины Победы

в Великой Отечественной войне

Во исполнение постановления Правительства Вологодской области от 09.04.2018 года № 298и в целях улучшения благоустройства, озеленения, санитарной очистке территорий населенных пунктов района и подготовки к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить и провести на территории Харовского муниципального района с 23 апреля по 23 июня 2018 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий г. Харовска и других населенных пунктов района.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований района:

2.1. Организовать и провести двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий г. Харовска и других населенных пунктов района.

2.2. Ликвидировать стихийные свалки, определить перечень работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке, хранению, утилизации отходов на территориях поселений, в том числе частного сектора, садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов.

2.3. Провести очистку территорий населенных мест от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей-накопителей сточных вод не канализованных жилых и общественных зданий.

2.3. Образовать штабы по организации и проведению двухмесячника. Еженедельно подводить итоги работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий.

2.4. Обеспечить массовое участие коллективов предприятий, организаций, учреждений, учащихся, студентов и населения по месту жительства в проведении работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий.

2.5. Организовать своевременный вывоз собранного мусора в специально отведенные для этих целей места.

2.6. Обеспечить пропаганду проводимой работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий, в том числе через средства массовой информации.

2.7. В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к 5 мая 2018 года завершить работы по ремонту памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений в местах захоронения участников Великой Отечественной войны, а также по благоустройству, озеленению и санитарной очистке их территорий с привлечением внебюджетных средств.

2.10. Оперативную информацию о проделанной работе по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий города Харовска и населенных пунктов района с приложением фотоматериалов представлять ежедневно в отдел экономики и охраны окружающей среды администрации Харовского муниципального района (Александров Е.М.)

3. Органам местного самоуправления района принять участие в мероприятиях двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий города и других населенных пунктов района посредством привлечения к указанным мероприятиям муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений.

4. Утвердить [состав](consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=63176;fld=134;dst=100024) рабочей группы по проведению мероприятий по благоустройству, озеленению, подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне и санитарной очистке г. Харовска и других населенных пунктов района (прилагается).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Призыв» и на официальном сайте администрации Харовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Харовского муниципального района С.Н. Попов

Утвержден

Постановлением

Администрации Харовского

района от 12.04.2018г. N137

Состав

рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству, озеленению, санитарной очистке г. Харовска и других населенных пунктов района и подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Белов А.В.. - председатель, заместитель главы администрации Харовского муниципального района;

Налиухина С.А. - з**аместитель главы администрации Харовского муниципального района по социальным вопросам;**

**Силова О.В. - заместитель главы администрации Харовского муниципального района по работе с муниципальными образованиями;**

Александров Е.М. – начальник отдела экономики и охраны окружающей среды;

Зайцева Н.В. – заведующий отделом строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

Окулова А.А. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства;

Большакова А.В. – консультант отдела экономики и охраны окружающей среды

Аверина И.В. - начальник управления образования Харовского муниципального района;

Рябкова Н.Н. - начальник управления культуры Харовского муниципального района

Анисимов О.Б. – директор МУП «Харовск»

Пушин С.Ю. –директор ООО «Универсал» » (по согласованию);

Стуликов А.А.- директор ООО «Благоустройство» (по согласованию);

Снятков С.Л. – директор МКУ «Горстройзаказчик» (по согласованию);

Юшина О.Н. – директор ООО «Жилсервис» (по согласованию);

Абрамов А.В. – директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);

Нефедов А.П. – директор ООО «ПРИОРИТЕТ» (по согласованию);

Шорохов Ю.Н.- главный редактор газеты «Призыв» (по согласованию);

Михеев В.А. – исполняющий полномочия главы администрации МО г.Харовск (по согласованию);

Суворова Н.С.- глава сельского поселения Ильинское (по согласованию);

Стукалова Н.А.- глава сельского поселения Кубенское (по согласованию);

Фокина Н.Н.- глава сельского поселения Семигороднее (по согласованию);

Горюнова Л.В. - глава сельского поселения Харовское (по согласованию);

Одинцова С.А.- глава сельского поселения Шапшинское (по согласованию).