АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022  г.                                                                                                №187

О внесении изменений в постановление

администрации Харовского муниципального

района от 22.10.2020 г.  № 1221

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.11.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную  программу «Обеспечение населения Харовского муниципального района     качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2020-2024», утвержденной постановлением администрации Харовского муниципального района от 22.10.2020  г. №  1221, следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | " Обеспечение населения Харовского муниципального района качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 г " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения водоснабжением и водоотведением. |
| Подпрограммы | нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры, потерь энергоресурсов в инженерных сетях, доли уличной канализационной и водопроводной сети, нуждающейся в замене. |
| Объемы финансового обеспечения программы за счет средств районного бюджета по годам ее реализации | Объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 226326,55 тыс. руб., в том числе по годам её реализации: 2020 год – 684,02 тыс. руб. 2021 год – 139 810,73 тыс. руб. 2022 год – 85831,80 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. |

1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции, в соответствии   Приложением к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции, в соответствии   Приложением к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 4 изложить в новой редакции, в соответствии   Приложением к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 5 изложить в новой редакции, в соответствии   Приложением к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в «Официальном вестнике» - приложении к районной газете «Призыв» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Харовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Харовского мун6иципального района                                         О.В. Тихомиров

Приложение №1 к муниципальной программе

«Обеспечение населения Харовского

муниципального района качественной

питьевой водой и развитие систем

водоснабжения и водоотведения

на 2020-2024 г»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере ния | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное |  |  | плановое |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Увеличение количества замененных сетей водоснабжения и водоотведения | м | 961 | 838 | 9758 | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Улучшение показателей качества, надежности, безопасности поставляемых коммунальных ресурсов | Устройство шахтных колодцев, водоразборных колонок | Ед. | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Увеличение количества разработанных проектно-сметных документаций с положительным заключением Государственной экспертизы | Количество разработанных проектно-сметных документаций с положительным заключением Государственной экспертизы | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Обеспечение населения Харовского

муниципального района качественной

питьевой водой и развитие систем

водоснабжения и водоотведения

- на 2020-2024 г»

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Итого по программе | всего, в том числе | 684,02 | 139 810,73 | 85831,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные доходы районного бюджета | 207,00 | 4 902,74 | 3583,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов <2> | 477,02 | 134 907,99 | 82 248,70 | 0 | 0 |
| Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 684,02 | 139 810,73 | 85831,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | собственные доходы районного бюджета | 207,00 | 4 902,74 | 3583,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов <2> | 477,02 | 134 907,99 | 82 248,70 | 0 | 0 |

Приложение №4 к муниципальной программе

«Обеспечение населения Харовского муниципального

района качественной питьевой водой и

- развитие систем водоснабжения и водоотведения

- на 2020-2024 г»

- Объем финансового обеспечения

- реализации основных мероприятий (программы) подпрограммы за счет бюджетных средств

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  |  |  | Всего, в том числе | 684,02 | 139 810,73 | 85831,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | собственные доходы районного бюджета | 65,92 | 4 902,74 | 3583,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие 17 (Ремонт водопроводных сетей с. Михайловское Харовского района) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 172,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 20 (Ремонт водопроводных сетей д. Семениха сельского поселения Ильинское) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 165,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 21 (Ремонт водопроводных сетей с. Шапша, Шапшинское сельское поселение) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 106,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 22 (Ремонт водопроводных сетей с. Кумзеро Шапшинское сельское поселение) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 106,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 2 (Обеспечение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, отвечающей обязательным требованиям безопасности) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Районный бюджет, | 0 | 0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 3 (Ремонт водопроводных сетей) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 4 (Ремонт сетей водоотведения) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 18 (Установка водоразборной колонки по ул. Мира п. Ситинский Харовского сельского поселения) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 129,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 19 (Монтаж общественного шахтного колодца в д. Денисовская сельского поселения Кубенское) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 5 Реализация регионального проекта «Чистая вода» (реконструкция системы водоснабжения г.Харовск Вологодской области, реконструкция системы водоснабжения западной части г.Харовск Вологодской области, т.ч. услуги по проведению строительного контроля и по ведению авторского надзора ) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, | 0 | 135 913,13 | 79652,3 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 23 Ремонт сетей водоснабжения с. Михайловское с/п Харовское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 213,54 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 24 Монтаж водоразборной колони д. Бараниха ул. Лесная с/п Харовское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 207,33 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 25 Ремонт артезианской скважины д.Бараниха с/п Харовское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 188,88 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Основное мероприятие 26 Ремонт сетей водоснабжения ст. Семигородняя с/п Семигороднее | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основное мероприятие 27 Монтаж наружных сетей водоснабжения д.Арзубиха с/п Ильинское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 502,56 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Основное мероприятие 28 Ремонт сетей водоснабжения д. Золотава с/п Ильинское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 201,84 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Основное мероприятие 29 Монтаж частотного преобразователя д. Семениха с/п Ильинское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 159,10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Основное мероприятие 30 Монтаж общественного шахтного колодца д. Сафониха сельское поселение Шапшинское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 183,52 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Основное мероприятие 31 Ремонт сетей водоснабжения с. Кумзеро сельское поселение Шапшинское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Основное мероприятие 32 Ремонт артезианской скважины с.Шапша сельское поселение Шапшинское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 225,83 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Основное мероприятие 33 Ремонт сетей водоснабжения п. Пундуга с/п Кубенское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 105,01 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Основное мероприятие 34 Монтаж частотного преобразователя д. Гора с/п Кубенское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 168,31 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Основное мероприятие 35 Монтаж частотного преобразователя д. Крюково с/п Кубенское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 161,66 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Основное мероприятие 36 Ремонт артезианской скважины д.Сорожино с/п Кубенское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 188,87 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Основное мероприятие 37 Ремонт сетей водоснабжения д. Гора с/п Кубенское | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 109,54 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Основное мероприятие 38 (Монтаж канализационной сети по улице Вокзальной от Харовской школы №3 с устройством КНС) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет | 0 | 1 279,49 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Основное мероприятие 39 (Разработка проектно-сметной документации на мероприятие «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Харовск вблизи д. Дмитриево») | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет | 0 | 0 | 5 140,20 | 0 | 0 |
| 28 | Основное мероприятие 40 (Ремонт артезианской скважины д.Бараниха с/п Харовское) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет | 0 | 0 | 211,8 | 0 | 0 |
| 29 | Основное мероприятие 41 (Монтаж водоразборных колонок д.Арзубиха с/п Ильинское) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет | 0 | 0 | 226,4 | 0 | 0 |
| 30 | Основное мероприятие 42 (Ремонт дренажной системы многоквартирных домов п.Шапша ул.Центральная д.8,10 с/п Шапшинское) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет | 0 | 0 | 165,0 | 0 | 0 |
| 31 | Основное мероприятие 43 (Ремонт системы водоснабжения д.Крюково с/п Кубенское) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет | 0 | 0 | 109,3 | 0 | 0 |
| 32 | Основное мероприятие 44 (Ремонт системы водоснабжения д.Сорожино с/п Кубенское) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет | 0 | 0 | 162,8 | 0 | 0 |
| 33 | Основное мероприятие 45 (Ремонт станции водозабора ст.Семигородняя с/п Семигороднее ) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет | 0 | 0 | 6,6 | 0 | 0 |
| 34 | Основное мероприятие 46 (Монтаж общественного шахтного колодца д.Чернухино с/п Кубенское) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | Областной бюджет, районный бюджет | 0 | 0 | 118,1 | 0 | 0 |