- АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   09.03.2022                                                                                              №  276

О внесении изменений в постановление

администрации Харовского муниципального

района от 17.02.2020 №141

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление  администрации  Харовского муниципального  района  от  17.02.2020 г. № 141  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Архитектура  и градостроительство в  Харовском  муниципальном районе на 2022-2025 годы»:

1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей  редакции:

| Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Харовского муниципального района | Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Харовского муниципального района составляет 3120,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год 860,000 тыс. рублей 2023 год – 720,000 тыс. рублей 2024 год – 720,000 тыс. рублей 2025-820,000 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.2.  Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  руководителя   администрации  Харовского  муниципального района  С.В. Рябкова.

3. Настоящее постановление   вступает в силу после официального опубликования в «Официальном вестнике» - приложение к  районной газете «Призыв» и на официальном сайте администрации Харовского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Руководитель администрации Харовского

- муниципального района                                                          О.В. Тихомиров

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Архитектура и градостроительство в Харовском

муниципальном  районе  на   2022 - 2025 годы»

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетное | Оценочное | Плановое |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение Харовского муниципального района документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования, обеспечивающими эффективное использование территории, принятие решений и их реализацию | Актуализация генерального плана муниципального образования город Харовск Харовского муниципального района | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Актуализация генерального плана сельского поселения Семигороднее Харовского муниципального района | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Наличие правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Харовского муниципального района в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Актуализация схемы территориального планирования Харовского муниципального района | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Проведение ежегодных смотров - конкурсов в сфере архитектуры. | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Разработка проектов планировки территорий | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ведение автоматизированного рабочего места и обеспечения сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности | Количество установленных рабочих мест с программным продуктом ТТПО ИСОГД | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество обученных специалистов, отвечающих за функционирование программного продукта ТТПО ИСОГД | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Архитектура и градостроительство

в Харовском муниципальном  районе

на 2022 - 2025 годы »

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 860,000 | 720,000 | 720,000 | 820,000 |
|  | собственные доходы местного бюджета | 860,000 | 720,000 | 720,000 | 820,000 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета<**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ответственный исполнитель администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 860,000 | 720,000 | 720,000 | 820,000 |
|  | собственные доходы местного бюджета | 860,000 | 720,000 | 720,000 | 820,000 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета<**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального, областного бюджетов при условии подтверждения поступления средств.

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Архитектура и градостроительство

в Харовском муниципальном  районе

на  2022 - 2025 годы»

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Обеспечение района установленными Градостроительным Кодексом РФ документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование его территории, принятие решений и их реализацию в градостроительной деятельности |  | Итого Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 860,000 | 720,000 | 720,000 | 820,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 860,000 | 720,000 | 720,000 | 820,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.1 | Актуализация генерального плана муниципального образования город Харовск | Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.2 | Актуализация генерального плана сельского поселения Семигороднее | Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приведение Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Харовского муниципального района в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков | Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.4 | Актуализация схемы территориального планирования Харовского муниципального района | Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.5 | Проведение ежегодных смотров- конкурсов в сфере архитектуры. | Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.6. | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.7. | Разработка проектов планировки территорий | Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ведение автоматизирова-нного рабочего места и обеспечения сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности для последующего ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Харовского муниципального района во исполнение требований градостроительного законодательства |  | Итого Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание высокотехноло-гического рабочего места обеспечения для ведения типового тиражируемого программного обеспечения градостроитель-ной деятельности | Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обучение специалистов, отвечающих за функционирование программного продукта | Администрация Харовского муниципального района отдел архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | - | - | - | 0,000 |
|  |  |  | собственные доходы местного бюджета | - | - | - | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

<**> Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального, областного бюджетов при условии документального подтверждения поступления указанных средств.

<***> Указываются при условии документального подтверждения поступления указанных средств.».

- Приложение 4

к муниципальной программе

«Архитектура и градостроительство

в Харовском муниципальном  районе

на 2022 - 2025 годы »

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Актуализация генерального плана городского поселения город Харовск Харовского муниципального района | % |  |  | Дело в отделе архитектуры и градостроительства администрации Харовского муниципального района Официальный сайт администрации Харовского муниципального района |
| 2 | Актуализация генерального плана сельского поселения Семигороднее Харовского муниципального района | % |  |  | Дело в отделе архитектуры и градостроительства администрации Харовского муниципального района Официальный сайт администрации Харовского муниципального района |
| 3 | Наличие правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Харовского муниципального района в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков | % | ПЗЗ сп/ кол.сп | ПЗЗ сп – Правила землепользования и застройки сельских поселений Кол.сп – количество сельских поселений | Дело в отделе архитектуры и градостроительства администрации Харовского муниципального района Официальный сайт администрации Харовского муниципального района |
| 4 | Актуализация схемы территориального планирования Харовского муниципального района | % |  |  | Дело в отделе архитектуры и градостроительства администрации Харовского муниципального района Официальный сайт администрации Харовского муниципального района |
| 5 | Проведение ежегодных смотров- конкурсов в сфере архитектуры. Проведение ежегодных смотров- конкурсов в сфере архитектуры. | шт. | Кк / Кл | Кк – количество конкурсов Кл – количество лет | Дело в отделе архитектуры и градостроительства администрации Харовского муниципального района Официальный сайт администрации Харовского муниципального района |
| 6 | Разработка проектов планировки территории | % |  |  | Дела в отделе архитектуры и градостроительства администрации Харовского муниципального района |
| 7 | Количество установленных рабочих мест с программным продуктом ТТПО ИСОГД | шт. |  |  | Наличие рабочего места с программным продуктом ТТПО ИСОГД |
| 8 | Количество обученных специалистов, отвечающих за функционирование программного продукта ТТПО ИСОГД | чел. |  |  | Наличие обученного специалиста |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Архитектура и градостроительство

в Харовском муниципальном  районе

на 2022-2025 годы»

ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В ХАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2022 – 2025 ГОДЫ»

| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |  | Единица измерения | Годы реализации |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | значение | Год достиже-ния |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Программа |  | тыс.руб. | 860,000 | 720,000 | 720,000 | 820,000 | 3120,000 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель - Администрация Харовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель – нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель программы 1 - Обеспечение Харовского муниципального района качественной градостроительной документацией. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи программы 1 – Обеспечение района установленными Градостроительным Кодексом РФ документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование его территории, принятие решений и их реализацию в градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. - Актуализация генерального плана муниципального образования город Харовск |  | тыс.руб. | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 400,000 |  |
| Целевой показатель 1.1. - Актуализация генерального плана муниципального образования город Харовск Харовского муниципального района |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2022-2025 |
| Основное мероприятие1.2. - Актуализация генерального плана сельского поселения Семигороднее |  | тыс.руб. | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |  |
| Целевой показатель 1.2. - Актуализация генерального плана сельского поселения Семигороднее Харовского муниципального района |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2023-2025 |
| Основное мероприятие 1.3. – Приведение Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Харовского муниципального района в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Целевой показатель 1.3. - Наличие правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Харовского муниципального района в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.4. - Актуализация схемы территориального планирования Харовского муниципального района |  | тыс.руб. | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 300,000 |  |
| Целевой показатель 1.4. - Актуализация схемы территориального планирования Харовского муниципального района |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2022-2025 |
| Основное мероприятие 1.5. - Проведение ежегодных смотров- конкурсов в сфере архитектуры. |  | тыс.руб. | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |  |
| Целевой показатель 1.5. - Проведение ежегодных смотров- конкурсов в сфере архитектуры. |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2022-2025 |
| Основное мероприятие 1.6. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  | тыс. руб. | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 20,000 |  |
| Целевой показатель 1.6. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2023-2024 |
| Основное мероприятие 1.7. - Разработка проектов планировки территорий |  | тыс.руб. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2000,000 |  |
| Целевой показатель 1.7. - Разработка проектов планировки территорий |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2022-2025 |
|  | Цель программы 2 - Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ТТПО ИСОГД) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи программы 2 - Ведение автоматизированного рабочего места и обеспечения сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. - Создание высокотехнологического рабочего места обеспечения для ведения типового тиражируемого программного обеспечения градостроительной деятельности |  | тыс. руб. | 50,000 | - | - | - | 50,000 |  |
| Целевой показатель 2.1. - Количество установленных рабочих мест с программным продуктом ТТПО ИСОГД |  | шт. | 1 | - | - | - | 1 | 2022 |
| Основное мероприятие 2.2. - Обучение специалистов, отвечающих за функционирование программного продукта |  | тыс. руб. | - | - | - | - | 0,000 |  |
| Целевой показатель 2.2. – Количество обученных специалистов, отвечающих за функционирование программного продукта ТТПО ИСОГД |  | чел. | - | - | - | - | 0 |  |