Приложение №4 к муниципальной программе

«Обеспечение населения Харовского муниципального

округа качественной питьевой водой и

развитие систем водоснабжения и водоотведения

на 2023-2030 г»

**Объем финансового обеспечения**

**реализации основных мероприятий (программы) подпрограммы за счет бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|  |  |  | Всего, в том числе | 9341,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджет округа | 9341,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Обеспечение мероприятий по улучшению качественной питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности |  | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2  Ремонт водоразборных колонок г.Харовск | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 595,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Менжинского (1 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 350,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 4  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Менжинского (2 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 669,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 5  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г.Харовск ул.Вокзальная | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 191,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 6  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г.Харовск ул.Коммунальная | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 309,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 7  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Седовцев (1 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 717,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 8  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Седовцев (2 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 538,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 9  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г. Харовск ул. Каменная | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 164,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 10  Ремонт канализационного коллектора г.Харовск ул.Пролетарская | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 185,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 11  Ремонт сетей водоснабжения г.Харовск, ул. Кирова (1 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 681,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 12  Ремонт сетей водоснабжения г.Харовск, ул. Кирова (2 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 263,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 13  Ремонт люков и кирпичных горловин канализационных колодцев г. Харовск | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 224,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Основное мероприятие 14  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения г.Харовск ул.Пустораменская | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 326,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основное мероприятие 15  Монтаж водоразборной колонки г. Харовск ул. Железнодорожная | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 276,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Основное мероприятие 16  Монтаж общественного шахтного колодца д.Сумино | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 128,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Основное мероприятие 17  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Конанцево (1 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 383,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Основное мероприятие 18  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Конанцево (2 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 383,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Основное мероприятие 19  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Конанцево (3 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 382,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Основное мероприятие 20  Монтаж наружных сетей холодного врдоснабжения д.Конанцево (4 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 384,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Основное мероприятие 21  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Бараниха (1 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 347,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Основное мероприятие 22  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Бараниха (2 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 337,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Основное мероприятие 23  Монтаж наружных сетей холодного водоснабжения д.Бараниха (3 участок) | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 326,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 24  Монтаж системы водоотведения д.Бараниха ул.Овражная | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 270,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Основное мероприятие 25  Ремонт сетей водоснабжения ст.Семигородняя | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 384,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Основное мероприятие 26  Монтаж водоразборной колонки д.Семениха | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 49,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Основное мероприятие 27  Монтаж водоразборной колонки д.Золотава | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 131,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Основное мероприятие 28  Ремонт станции водозабора д.Кумзеро | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования юридических и физических лиц | 340,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Разработка проектно-сметной документации на мероприятие «Реконструкция очистных сооружений канализации вблизи д.Дмитриево» | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |