Утверждена

Постановлением администрации

Харовского муниципального округа

От 31.03.2023 г.№510

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Харовского муниципального округа Вологодской области

«Обеспечение населения Харовского муниципального округа качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2023-2030 г»

(наименование муниципальной программы)

г.Харовск

Паспорт

муниципальной программы Харовского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы | " Обеспечение населения Харовского муниципального округа качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2023-2030 г " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения водоснабжением и водоотведением. |
| Подпрограммы | нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры, потерь энергоресурсов в инженерных сетях, доли уличной канализационной и водопроводной сети, нуждающейся в замене. |
| Объемы финансового обеспечения программы за счет средств бюджета округа по годам ее реализации | Объем финансирования Программы за счет средств бюджета округа составляет 9341,32 тыс. руб., в том числе по годам её реализации: 2023 год – 9341,32 тыс. руб. 2024 год – 0 тыс. руб. 2025 год – 0 тыс. руб. 2026 год – 0 тыс. руб. 2027 год – 0 тыс. руб. 2028 год – 0 тыс.руб 2029 год – 0 тыс.руб 2030 год – 0 тыс.руб |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Хозяйственно-питьевое водоснабжение территории округа осуществляется  из поверхностных и подземных источников.

Основными показателями, характеризующими работу системы водоснабжения и водоотведения являются:

- высокий уровень износа водопроводных и канализационных сетей, а также оборудования.

- высокие потери энергоресурсов;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды в сельских территориях  и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах водоснабжения и водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры

Вода продолжает оставаться фактором риска для населения Харовского округа.

По информации, предоставленной МКП  «Управление ЖКХ» состояние очистных сооружений канализации (далее ОСК) неудовлетворительное, износ составляет 100%.

Для обеспечения населения района питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, снижения уровня загрязнения водных объектов необходимо провести следующие мероприятия:

- реконструкцию систем водоотведения;

- реконструкцию систем водоснабжения на сельских территорих;

- замену водопроводных сетей;

-замену сетей водоотведения;

- установка частотных преобразователей;

-строительство шахтных колодцев и колонок.

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации мероприятий  должен сложиться качественно новый уровень состояния систем водоснабжения и водоотведения со следующими характеристиками:

-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

-улучшение показателей качества, надежности, безопасности  поставляемых коммунальных ресурсов;

Сроки реализации Программы 2023-2030 годы.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение цели и задач программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

Задачами муниципальной программы являются:

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- улучшение показателей качества, надежности, безопасности  поставляемых коммунальных ресурсов.

Цель муниципальной программы - Обеспечение населения водоснабжением и водоотведением

Приложение №1 к муниципальной программе

«Обеспечение населения Харовского

муниципального округа качественной

питьевой водой и развитие систем

водоснабжения и водоотведения

на 2023-2030 г»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере ния | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценочное | плановое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |
| 1. | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Увеличение количества замененных сетей водоснабжения и водоотведения | м | 9860 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Улучшение показателей качества, надежности, безопасности поставляемых коммунальных ресурсов | Устройство шахтных колодцев, водоразборных колонок | Ед. | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Увеличение количества разработанных проектно-сметных документаций с положительным заключением Государственной экспертизы | Количество разработанных проектно-сметных документаций с положительным заключением Государственной экспертизы | Ед. | 0,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Обеспечение населения Харовского

муниципального округа   качественной

питьевой водой и развитие систем

водоснабжения и водоотведения

- на 2023-2030 г»

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной

программы за счет средств бюджета округа

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по программе | всего, в том числе | 9341,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные доходы бюджета округа, безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 9341,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа | всего, в том числе | 9341,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные доходы бюджета округа, безвозмездные поступления физических и юридических лиц собственные доходы районного бюджета | 9341,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3 к муниципальной программе

«Обеспечение населения Харовского

муниципального округа качественной

питьевой водой и развитие систем

водоснабжения и водоотведения на 2023-2030 г»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) <1> | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение количества замененных сетей водоснабжения и водоотведения | М |  |  | Отраслевой мониторинг |
| 2 | Устройство шахтных колодцев, водопроводных колонок | Ед. |  |  | Отраслевой мониторинг |
| 3 | Количество разработанных проектно-сметных документаций с положительным заключением Государственной экспертизы | Ед. |  |  | Отраслевой мониторинг |