Паспорт

муниципальной программы Харовского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Городской территориальный отдел администрации Харовского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично – дорожной сети поселений, а также развитие сети автодорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (УДС) поселений в соответствии с потребностями экономики и населения округа. |
| Подпрограммы | нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов: 1. Обеспечение ежегодного финансирования содержания автомобильных дорог на уровне 30 % от потребности. 2. Ввод к 2025 году 10,0 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и УДС поселений, в том числе ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и УДС поселений на 2021 год Субсидия за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, в том числе: 1.Ремонт подъезда к д. Щукинская сельского поселения Шапшинское – 2,8 км 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Шапшинское – 0,5 км 3. Ремонт дорожного покрытия улицы Менжинского (от д. № 51 до ул. Красноармейская) – 0,75 км 4. Ремонт дорожного покрытия ул. Восточная – 0,42 км 5. Ремонт дорожного покрытия ул. Мира, п. Ситинский – 1,3 км 6. Ремонт дорожного покрытия, парковка у РКЦ (1240 м2)» - 0,085 км 7. Ремонт дорожного покрытия подъезды к детским садам № 4 (475 м2) и № 7 (150 м2) – 0,078 км 8. Ремонт дорожного покрытия ул. Архангельская (от переулка Школьный до БУ КЦ СОН), толщина асфальтобетона 8 см – 0,11 км 9. Ремонт дорожного покрытия ул. Северная, 210 п.м. – 0,21 км 10. Ремонт дорожного покрытия ул. Кубенская, толщина асфальтобетона 8 см с заменой ж/б трубы диаметром 1 метр, длиной 12,5 метров – 0,56 км 11. Ремонт тротуара по ул. Каменная – 2,06 км 12. Ремонт улично – дорожной сети города Харовск, улица Никольская – 0,3 км. 13. Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения – 11,6 км. Итого на 2021 год - 9,173 км. Субсидия за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, на 2022 год в том числе: 1. Ремонт дорожного покрытия улицы Каменная в г. Харовск – 1,75 км 2. Ремонт дорожного покрытия ул. Ленинградская в г. Харовск – 1,47 км 3. Ремонт тротуара по ул. Ленинградская в г. Харовск - 1,151 км 4. Ремонт тротуара по ул. Северная в г. Харовск (от ул. Железнодорожная до пер. Зелёный) – 0,408 км 5. Ремонт тротуара по ул. Каменная в г. Харовск – 1,472 км Субсидия за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, на 2023 год в том числе: - Ремонт дорожного покрытия ул. Ленинградская в г. Харовск – 1,14 км - Текущий ремонт моста через р. Уфтюга подъезд к д. Крутец – 21 п.м. - Текущий ремонт моста через р. Ольховка, а/дорога Семеновская - Лавриха – 22 п.м. - Текущий ремонт моста через р. Верхняя Кизьма, подъезд к д. Бугра – 35 п.м. - Ремонт улично-дорожной сети города Харовск ул. Сиреневая (от земельного участка №236 – кадастровый номер: 35:12:0101045:236 до конца улицы) – 0,25 км 3. Ввод к 2025 году 0,08 км отремонтированных искусственных сооружений. 4. Ввод к 2025 году 1,25 км построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. 5. Ввод к 2025 году 0,020 км построенных и реконструированных искусственных сооружений. 6. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к 2025 году 61,4 %. |
| Объемы финансового обеспечения программы за счет средств бюджета округа по годам ее реализации | Всего – 240271,7 тыс. рублей: в том, числе 2021 год - 53728,0 тыс. рублей; 2022 год - 65194,3 тыс. рублей; 2023 год - 76995,8 тыс. рублей; 2024 год - 21567,3 тыс. рублей; 2025 год - 22786,3 тыс. рублей; |

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | отчетное | оценочное | плановое |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов местного значения | 1.Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, вновь построенных и реконструируемых | км | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | 1.1 Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений отремонтированных и капитально отремонтированных | км | 0,35 | 2,00 | 2,08 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа | 2. Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, подлежащих содержанию | км | 572,754 | 572,754 | 572,754 | 572,754 | 572,754 | 572,754 |
|  | Противопаводковые мероприятия | 3. Протяженность подтопляемых участков автомобильных дорог и искусственных сооружений | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения, улично – дорожной сети | 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично – дорожной сети оформленных в муниципальную собственность | км | 0 | 5,00 | 0,0 | 70,5 | 71,75 | 71,75 |
|  | Повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог | 5. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 98 | 98 | 61,7 | 61,6 | 61,5 | 61,4 |

- Приложение № 1

- «Приложение 2

- к муниципальной программе» в редакции

- Постановления №____ администрации Харовского

- муниципального округа от «__» ________ 2023 года

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной

программы за счет средств бюджета округа

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по программе | всего, в том числе | 53728,0 | 65194,3 | 76995,8 | 21567,3 | 22786,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 16 677,5 | 16778,3 | 19641,0 | 20885,0 | 22104,0 |
|  | Субсидия за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области | 37050,5 | 48416,0 | 57354,8 | 682,3 | 682,3 |
| Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 53728,0 | 65194,3 | 76995,8 | 21567,3 | 22786,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 16677,5 | 16778,3 | 19641,0 | 20885,0 | 22104,0 |
|  | Субсидия за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области | 37050,5 | 48416,0 | 57354,8 | 682,3 | 682,3 |

- Приложение 3

- к муниципальной программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) <1> | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, вновь построенных и реконструируемых | км | - | - | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2021-2025 годы» |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений отремонтированных и капитально отремонтированных | км | - | - | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2021-2025 годы» |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, подлежащих содержанию | км |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2021-2025 годы» |
| 4 | Протяженность подтопляемых участков автомобильных дорог и искусственных сооружений пунктами | км |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2021-2025 годы» |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично – дорожной сети и искусственных сооружений, оформленных в муниципальную собственность | км |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2021-2025 годы» |
| 6 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2021-2025 годы» |

- Приложение № 2

- «Приложение № 4

- к муниципальной программе» в редакции

- Постановления №_____ администрации Харовского

- муниципального округа от «___» ________ 2023 года

- Объем финансового обеспечения

- реализации основных мероприятий программы за счет бюджетных средств

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | - | - | - | - | - |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - |
| 2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 37765,9 | 50139,3 | 64102,5 | 10244,0 | 11463,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2050,2 | 1723,3 | 6747,7 | 9561,7 | 10780,7 |
|  |  |  | Субсидия за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области (расшифровка представлено ниже) | 37050,5 | 48416,0 | 57354,8 | 682,3 | 682,3 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 9445,4 | 6809,0 | 12404,3 | 10704,3 | 10704,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 8110,6 | 6809,0 | 12404,3 | 10704,3 | 10704,3 |
|  |  |  | из бюджета области | 1334,8 | - | - | - | - |
| 4 | Противопаводковые мероприятия | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | - | - | - | - | - |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - |
| 5 | Обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения, улично – дорожной сети | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 489,0 | 619,0 | 619,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 489,0 | 619,0 | 619,0 |
| 6 | Приобретение специализированной техники | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 6 416,7 | 8146,0 | - | - | - |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 6416, 7 | 8146,0 | - | - | - |

Перечень объектов финансирования за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области с учетом доли

со финансирования из бюджета округа

| Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Субсидия за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, в том числе: | 38370,9 В том числе: ОБ – 37050,5 РБ – 1320,4 |  |  |  |  |
| - Ремонт подъезда к д.Щукинская сельского поселения Шапшинское | 3235,5 в том числе: ОБ – 3138,4 РБ – 97,1 |  |  |  |  |
| - Содержание автомобильных дорог общего местного значения сельского поселения Шапшинское | 64,4 в том числе: ОБ – 62,5 РБ – 1,9 |  |  |  |  |
| - Ремонт дорожного покрытия улицы Менжинского (от д.№51 до ул. Красноармейская) | 6621,5 в том числе: ОБ – 6318,0 РБ – 303,5 |  |  |  |  |
| 4. Ремонт дорожного покрытия улицы Восточная | 3190,6 в том числе: ОБ – 3094,8 РБ – 95,8 |  |  |  |  |
| 5. Ремонт дорожного покрытия улицы Мира, п. Ситинский | 9307,3 в том числе: ОБ – 8980,6 РБ – 326,7 |  |  |  |  |
| 6. Ремонт дорожного покрытия парковка у РКЦ (1240 м2) | 1442,1 в том числе: ОБ – 1398,8 РБ – 43,3 |  |  |  |  |
| 7. Ремонт дорожного покрытия подъезды к детским садам № 4 (475 м2) и № 7 (150 м2) | 927,9 в том числе ОБ – 899,2 РБ – 28,7 |  |  |  |  |
| 8. Ремонт дорожного покрытия ул. Архангельская (от переулка Школьный до БУ КЦ СОН), толщина асфальтобетона 8 см | 1 050,2 в том числе ОБ – 1018,7 РБ – 31,5 |  |  |  |  |
| 9. Ремонт дорожного покрытия ул. Северная, 210 п.м. | 2703,1 в том числе ОБ – 2 622,0 РБ – 81,1 |  |  |  |  |
| 10. Ремонт дорожного покрытия ул. Кубенская, толщина асфальтобетона 8 см с заменой ж/б трубы диаметром 1 метр, длиной 12,5 метров | 4573,7 в том числе ОБ – 4436,5 РБ – 137,2 |  |  |  |  |
| 11. Ремонт тротуара по ул. Каменная | 3114,3 в том числе ОБ – 3005,0 РБ – 109,3 |  |  |  |  |
| 12. Ремонт улично – дорожной сети города Харовск, улица Никольская | 828,7 в том числе ОБ – 803,8 РБ - 24,9 |  |  |  |  |
| 13. Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения | 1311,6 в том числе ОБ – 1272,2 РБ – 39,4 |  |  |  |  |
| Субсидия за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, в том числе: |  | 49913,4 В том числе ОБ – 48416,0; РБ – 1497,4 |  |  |  |
| 1. Ремонт дорожного покрытия улицы Каменная в г. Харовск |  | 28657,8 в том числе ОБ – 27798,0 РБ – 859,8 |  |  |  |
| 2. Ремонт дорожного покрытия улицы Ленинградская в г. Харовск |  | 4932,5 в том числе ОБ – 4784,5 РБ – 148,0 |  |  |  |
| 3. Ремонт тротуара ул. Ленинградская в г. Харовск |  | 9304,3 в том числе ОБ – 9025,2 РБ – 279,1 |  |  |  |
| 4. Ремонт тротуара ул. Северная в г. Харовск (от ул. Железнодорожная до пер. Зелёный) |  | 2554,4 в том числе ОБ-2477,8 РБ-76,6 |  |  |  |
| 5. Ремонт тротуара ул.Каменная в г. Харовск |  | 3623,2 в том числе ОБ-3514,5 РБ- 108,7 |  |  |  |
| 6. Ремонт улично – дорожной сети города Харовск, ул. Сиреневая (от земельного участка №244 до земельного участка №236) |  | 841,2 в том числе ОБ – 816,0 РБ – 25,2 |  |  |  |
| Субсидия за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, в том числе: |  |  | 59521,3 в том числе ОБ – 57354,8 РБ – 2166,5 |  |  |
| - Ремонт дорожного покрытия ул. Ленинградская в г.Харовск |  |  | 15822,5 в том числе ОБ – 15347,0 РБ – 475,5 |  |  |
| - Текущий ремонт моста через р. Уфтюга подъезд к д.Крутец |  |  | 14800,0 в том числе ОБ – 14356,0 РБ – 444,0 |  |  |
| - Текущий ремонт моста через р. Ольховка, а/дорога Семеновская-Лавриха |  |  | 14300,0 в том числе ОБ – 13871,0 РБ – 429,0 |  |  |
| - Текущий ремонт моста через р. Верхняя Кизьма, подъезд к д.Бугра |  |  | 13500,0 в том числе ОБ – 13095,0 РБ – 405,0 |  |  |
| - Ремонт улично – дорожной сети города Харовск, ул. Сиреневая (от земельного участка №236 – кадастровый номер: 35:12:0101045:236 до конца улицы) |  |  | 1098,8 в том числе ОБ – 685,8 РБ – 413,0 |  |  |

Приложение 5

Характеристика муниципальной программы Харовского муниципального округа

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети

на территории Харовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

(название муниципальной программы)

Ответственный исполнитель  муниципальной  программы Харовского муниципального округа – городской территориальный отдел

Принятые обозначения и сокращения:

1.Программа - муниципальная программа  Харовского муниципального округа

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной программы Харовского муниципального округа

| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измере ния | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значения показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | значение |  |  |  | год достижения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |
| Программа, всего | тыс.руб. | 53728,0 |  | 65194,3 |  |  | 76995,8 |  | 21567,3 |  |  |  | 22786,3 |  |  |  | 240268,2 |  |  |  | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (городской территориальный отдел) | тыс.руб. | 53728,0 |  | 65194,3 |  |  | 76995,8 |  | 21567,3 |  |  |  | 22786,3 |  |  |  | 240268,2 |  |  |  | 2025 |
| Цель программы 1 (Формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов местного значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы 2 (Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 (содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений) | тыс.руб. | 9445,4 | 6809,0 |  |  | 12404,3 |  |  |  | 10704,3 |  |  |  | 10704,3 |  |  | 49367,3 |  | 2025 |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) 2 (протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, подлежащих содержанию) | км | 572,754 | 572,754 |  |  | 572,754 |  |  |  | 572,754 |  |  |  | 572,754 |  |  | 572,754 |  | 2025 |  |  |
| Задача программы 3 (Противопаводковые мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 (противопаводковые мероприятия) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2021 |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) 3 (протяженность подтопляемых участков автомобильных дорог и искусственных сооружений) | км | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2021 |  |  |
| Задача программы 4 (Обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения, улично – дорожной сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 (обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений) | тыс.руб. | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 489,0 |  |  |  | 619,0 |  |  |  | 619,0 |  | 1927,0 |  |  | 2023 |  |
| Целевой показатель (индикатор) 4 (протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети и искусственных сооружений, оформленных в муниципальную собственность) | км | 0 |  | 0 |  |  | 70,5 |  |  |  | 71,75 |  |  |  | 71,75 |  | 214,0 |  |  | 2024 |  |
| Цель программы 2 Развитие местного значения и улично-дорожной сети (УДС) сельских территорий в соответствии с потребностями экономики и населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы 1 (формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов местного значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 (строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений) | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2025 |  |
| Целевой показатель (индикатор) 1 (протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, вновь построенных и реконструируемых) | км | 0 |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  | 1,0 |  |  | 2023 |  |
| Основное мероприятие 2 (ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений) | тыс.руб. | 37765,9 |  | 50139,3 |  |  | 64102,5 |  |  |  | 10244,0 |  |  |  | 11463,0 |  | 174411,2 |  |  | 2025 |  |
| Целевой показатель (индикатор) 1.1 (протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, отремонтированных и капитально отремонтированных) | км | 2,0 |  | 2,08 |  |  | 1,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | 9,08 |  |  | 2025 |  |
| Задача программы 6 (Повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 (приобретение специализированной техники) | тыс.руб. | 6416,7 |  |  | 8146,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 14562,7 |  | 2022 |  |
| Целевой показатель (индикатор) 6 (уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям) | % | 98,0 |  | 61,7 |  |  | 61,7 |  |  |  | 61,6 |  |  |  | 61,5 |  |  | 61,5 |  | 2024 |  |