**ПРОЕКТ**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Харовского

муниципального округа, на 2023-2025 годы»

**Паспорт Программы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Харовского муниципального округа, на 2023-2025 годы (далее муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом Харовского муниципального округа, отдел архитектуры и градостроительстваХаровского муниципального округа,отдел по экономическому развитию и инвестициямХаровского муниципального округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 г. |
| Цели муниципальной программы | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 2659,8кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 97 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Подпрограммы | Нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, снос или реконструкция расселенных аварийных жилых домов,в том числе:  в 2020-2021 году (2 этап) – расселение жилых помещений общей площадью 868,7,0 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 42 человек;  в 2022-2023 годы (4этап) - расселение жилых помещений общей площадью 819,3кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 34 человек  в 2023-2024 г. - расселение жилых помещений общей площадью 971,8кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 21 человек  до 2025 года снос или реконструкция расселенных 26аварийных жилых домов. |
| Объемы финансового обеспечения программы | - общий объем финансирования Программы  составляет 64 171,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  субсидии из областного бюджета – 58759,75 тыс.руб.  местного бюджета – 5 411,34 рубля  из них:  на 5 этап (2023-2024 годы) – 22 631,42 тыс.рублей, в том числе: за счет средств субсидии областного бюджета – 22 611,42 тыс. рублей;  местного бюджета –20,00 тыс.руб.  на 5 этап (2024-2025 годы) – 36 168,33 рубля, в том числе: за счет средств субсидии областного бюджета – 36 148,33 тыс. рублей;  местного бюджета –20,00 тыс. рублей  на снос аварийных жилых домов (2025 год) – 5 371, 34 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 5 371, 34 |