- Приложение 1

- к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

(форма)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Харовского муниципального округа

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

________

2022

- Приложение 2

- к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харовского муниципального округа

(форма)

Паспорт

муниципальной программы Харовского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Городской территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Сельский территориальный отдел Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично – дорожной сети муниципального округа, а также развитие сети автодорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (УДС) муниципального округа в соответствии с потребностями экономики и населения округа. |
| Подпрограммы | нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов: - Обеспечение ежегодного финансирования содержания автомобильных дорог на уровне 30 % от потребности. - Ввод к 2030 году 0,08 км отремонтированных искусственных сооружений. - Ввод к 2030 году 2,0 км построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Ввод к 2030 году 0,020 км построенных и реконструированных искусственных сооружений. - Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к 2030 году 97 %. |
| Объемы финансового обеспечения программы за счет средств бюджета округа по годам ее реализации | Всего – 157128,0 тыс. рублей: в том, числе 2023 год - 19641,0 тыс. рублей; 2024 год - 19641,0 тыс. рублей; 2025 год - 19641,0 тыс. рублей; 2026 год - 19641,0 тыс. рублей; 2027 год - 19641,0 тыс. рублей; 2028 год – 19641,0 тыс. рублей; 2029 год – 19641,0 тыс. рублей; 2030 год - 19641,0 тыс. рублей; |