АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.02.2023 г. № 174

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной

 городской среды на территории Харовского

муниципального округа на 2023-2030 гг.»

В целях обеспечения устойчивого развития территории Харовского муниципального округа, создания современной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

* 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023- 2030 гг.».
	2. Признать утратившим силу постановление администрации Харовского муниципального района № 93 от 14.03.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального района на 2018-2024 гг.»
	3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Официальном вестнике»- приложение к районной газете «Призыв» и на официальном сайте администрации Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Харовского муниципального округа Белова А.В.

 Глава Харовского муниципального округа О.В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Харовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды на территории

Харовского муниципального округа на 2023-2030 гг»

*(*наименование муниципальной программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_

2023

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального округа |
| Соисполнитель муниципальной программы  | Нет |
| Срок реализации муниципальной программы  | 2023-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Харовского муниципального округа |
| Подпрограммы | Нет |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | Улучшение качества жизни населения г. Харовск, ст. Семигородняя. |
| Объем финансового обеспеченияпрограммы за счет средств бюджета округа по годам ее реализации | 2023 год – всего 5 823,10 тыс. рублей;2024 год – всего 3472,00 тыс. рублей;2025 год – всего 1240,00 тыс. рублей;2026 год – всего 500,00 тыс. рублей; 2027 год – всего 1100,00 тыс. рублей;2028 год – всего 1100,00 тыс. рублей;2029 год – всего 1100,00 тыс. рублей;2030 год – всего 1100,00 тыс. рублей;Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. Объем средств областного и федерального бюджетов подлежит уточнению в соответствии с законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. |

* + 1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории муниципального образования город Харовск,**

**ст.Семигородняя**

На территории Харовского муниципального округа расположено два населенных пункта с численностью населения свыше 1000 человек (г. Харовск, ст. Семигородняя).

Территория города Харовска составляет 1770 Га, численность населения по состоянию на 01.01.2023 г. – 8511 человека, плотность 4,81 чел. на 1 га.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

На текущий момент на территории города Харовска располагается 163 дворовые территории, из которых 160 дворовых территорий (98% от общего количества дворовых территорий города) не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

На территории города присутствует проблема, которая касается благоустройства и общественных территорий. Красота города зависит не только от его архитектуры, но и от благоустройства, в том числе общественных пространств. Чем больше скверов, парков, аллей, набережных, бульваров, пешеходных зон предусмотрено, тем более комфортным и красивым он будет.

На территории города имеется 8 общественных территорий. В настоящее время частично благоустроены 2 территории: территория у здания ГДК «Мир», там проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, урны, фонари, имеется детская площадка, арт-объект. Второе благоустраиваемое общественное пространство- это территория пл. Октябрьская. На сегодняшний день там выполнено покрытие из тротуарной плитки, установлены скамейки, урны, декоративные светильники, арт-объект в виде светящегося дерева, парковые качели. Для придания живописного облика города необходимо продолжать благоустройство общественных пространств.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории муниципального образования город Харовск путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования город Харовск можно оценить по следующим показателям:

Основные показатели благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования

город Харовск на 01.01.2023 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед.изм. | количество |
| **Благоустройство дворовых территорий** |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирныхдомов | ед. | 163 |
| Площадь всех дворовых территорий | га | 44,0 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 0,9 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовыхтерриторий многоквартирных домов | % | 1,84 |
| Общая численность населения муниципального образования | чел. | 8511 |
| Численность населения, проживающего в жилом фонде сблагоустроенными дворовыми территориями | чел. | 227 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, отобщей численности населения муниципального образования) | % | 2,67 |
| **Благоустройство территорий общего пользования** |
| Количество территорий общего пользования | ед. | 8 |
| Количество благоустроенных территорий общегопользования | ед. | 2 |
| Площадь территорий общего пользования | га | 2,69 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования | га | 2,05 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования отобщего количества таких территорий | % | 25 |
| Площадь территорий общего пользования, нуждающихся вблагоустройстве, от общего количества таких территорий | га | 0,64 |
| Доля территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | % | 75 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования,приходящихся на 1 жителя | га | 0 |

Численность населения ст. Семигородняя по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 1011 человека. На территории ст. Семигородняя сельского поселения Семигороднее 3 многоквартирных жилых дома, 1 жилой дом построен в 90-х гг. XIXв., второй в 1985 году - и третий дом построен в 2016 году. Два дома деревянные, новый дом с наружными стенами толщиной 220 мм многослойной конструкции в каркасном исполнении, с минеральным утеплителем на синтетическом связующем и облицовкой виниловым сайдингом.

Благоустройство дворов ст. Семигородняя частично не отвечает нормативным требованиям.

Освещение придомовых территорий имеется, необходимо устройство скамеек для отдыха и установка урн для мусора.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды в поселении.

На территории ст. Семигородняя имеется 4 территории общего пользования, 3 из которых благоустроены в период с 2018 по 2021 годы. На общественной территории у здания Дома культуры установлены сцена, обустроена небольшая детская площадка. На территории около здания ФОКа отремонтирован Памятника воинам-семигородцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На территории стадиона по ул. Спортивная установлено 8 тренажеров.

Данные территории благоустроены с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

С 2022 ведется работа по благоустройству территории у здания МБОУ «Семигородская ООШ». В настоящее время на данной территории уже установлена часть детского оборудования, урны, скамейки и информационный щит, подготовлено песчаное основание.

Выполнение всех мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, создает условия для благоустроенности и придания привлекательности территории поселения, позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Основные показатели благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования ст. Семигородняя на 01.01.2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед.изм. | количество |
| **Благоустройство дворовых территорий** |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 3 |
| Площадь всех дворовых территорий | га | 0,18 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 0,08 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 33 |
| Общая численность населения муниципального образования | Чел. | 1011 |
| Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | Чел. | 18 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) | % | 1,46 |
| **Благоустройство территорий общего пользования** |
| Количество территорий общего пользования | ед. | 4 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 3 |
| Площадь территорий общего пользования | га | 2,3 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования | га | 2,25 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 75 |
| Площадь территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общей площади таких территорий | га | 0,05 |
| Доля территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | % | 25 |

1. **Цель и задачи муниципальной программы**

Основная цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территории Харовского муниципального округа.

Основные задачи муниципальной программы:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Харовск, ст.Семигородняя;

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования город Харовск, ст.Семигородняя;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Харовск, ст.Семигородняя.

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Харовского муниципального округа является обеспечение устойчивого развития территорий района, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования город Харовск, ст.Семигородняя.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Комфортность проживания населения в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно - тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно- бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территориях муниципального образования город Харовск, ст.Семигородняя путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально- экономического развития города, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на**

**территории Харовского муниципального округа»**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории города Харовска, ст.Семигородняя.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Харовска, ст.Семигородняя;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Харовска, ст.Семигородняя.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

* 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа по повышению уровня благоустройства дворовых территорий города, исходя из:

Минимального перечня работ :

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн.

Перечня дополнительных работ:

а) оборудование и ремонт автомобильных парковок;

б) озеленение территорий;

в) оборудование и ремонт водоотводных сооружений.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих минимальный перечень таких работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на производство работпо благоустройству, входящих в составминимального перечня работ | ед.изм. | нормативы финансовых затрат на ед.изм. с учетомНДС |
| 1 | стоимость ремонта асфальтобетонногопокрытия дворовых проездов | м2 | 750,0 |
| 2 | стоимость установки скамейки | 1шт. | 5000,0 |
| 3 | стоимость установки урны для мусора | 1шт. | 1450,0 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на производство работпо благоустройству, входящих в составминимального перечня работ | ед.изм. | нормативы финансовых затрат на ед.изм. с учетомНДС |
| 1 | стоимость ремонта асфальтобетонногопокрытия автомобильных парковок | м2 | 750,0 |
| 2 | стоимость обустройства пешеходныхдорожек | м2 | 750,0 |
| 2 | стоимость ремонта и устройстваводоотводных сооружений | м2 | 1800,0 |
| 3 | стоимость озеленения | м2 | 350,0 |

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий должна составить не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с муниципальной программой.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий должна составить не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с муниципальной программой.

Показатель доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий выражается в отношении количества многоквартирных домов, жители которых приняли участие в выполнении работ из минимального и дополнительного перечней работ, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, подлежат предоставлению в администрацию Харовского округа.

* 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

 - устройство освещения улицы/парка/сквера;

- благоустройство мест для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, площади, в парковой зоне;

- благоустройство городских площадей;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 - 2030 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования города Харовска, ст. Семигородняя осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета округа.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. Объем средств бюджетов подлежит уточнению на очередной финансовый год и плановый период на основании решения Муниципального Собрания «О внесении изменений в решении о бюджете Харовского муниципального округа Вологодской области»

1. **Механизм реализации муниципальной Программы**

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Харовска, ст.Семигородняя на которых планируется благоустройство в текущем году.

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования города Харовска, ст.Семигородняя на которых планируется благоустройство в текущем году.

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023– 2030 годы».

На основании проведенных мероприятий формируются адресные перечни из дворовых территорий многоквартирных домов, и общественных территорий города Харовска, ст.Семигородняя подлежащих благоустройству (приложение №1).

Перечень дворовых и общественных территорий формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального района на 2018-2024 гг.», Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении на 2018-2014 годы в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального района на 2018-2024 гг.» наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования город Хааровск и ст. Семигородняя, утвержденные постановлением администрации Харовского муниципального района от 16.07.2018 г. №314.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация Харовского муниципального округа.

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Контрактная служба администрации Харовского муниципального округа в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Финансового управление Администрации Харовского муниципального округа в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

1. **Разработка дизайн – проектов**

Дизайн – проект благоустройства дворовой территории, общественной территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.

Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории города Харовска и сельского поселения Семигороднее требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Вологодской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн - проект благоустройства.

При подготовке дизайн - проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий и озеленение и т.д.;

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, озеленение, и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

- подготовка графического материала.

Дизайн – проект общественной территории должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам общественной территории, учитывать условия сложившейся застройки.

К дизайн – проектам оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов.

Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

1. **Обсуждение, согласование и утверждение дизайн – проекта**

Полномочия по обсуждению, согласованию дизайн – проектов возлагаются на Градостроительный совет Харовского муниципального округа. Дизайн – проекты утверждаются постановлением администрации Харовского муниципального округа.

**7.1.Дизайн – проект дворовой территории**

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Харовского муниципального округа уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее–представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн - проекта в течение 3-х рабочих дня со дня изготовления дизайн - проекта.

Представитель заинтересованных лиц в течении 2 - х рабочих дней со дня получения дизайн – проекта обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения.

Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется постановлением Администрации Харовского муниципального округа.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

Разработка дизайн – проекта благоустройства дворовой территории может быть обеспечена и организована представителем (представителями) заинтересованных лиц, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме.

**7.2. Дизайн – проект общественной территории**

Под общественными территориями подразумеваются земельные участки общего пользования (площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки и т.п.), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

Организацию разработки дизайн – проектов осуществляет Администрация Харовского муниципального округа (совместно отдел архитектуры и градостроительства и отдел строительства и ЖКХ) с привлечением проектных организаций и дизайнеров.

Дизайн – проект благоустройства общественной территории размещается на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, информационное сообщение о времени и месте проведения общественных обсуждений и размещения экспозиций размещается на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, опубликовывается в районной газете «Призыв» не позднее чем за 14 дней до проведения самого общественного обсуждения. Дополнительно для обсуждения дизайн – проектов создается демонстрационная экспозиция в местах проведения общественного обсуждения.

В обсуждении дизайн – проекта принимают участие граждане, проживающие на территории муниципального образования с подведомственной территории.

Предложения (замечания) по дизайн – проекту принимает и регистрирует секретарь Градостроительного совета округа в рабочие дни с 8:00 час. до 17:00 час. (перерыв с 12:00 час до 13:00 час.) в день поступления по адресу: Вологодская область, г. Харовск, пл. Октябрьская,3. Телефон для справок: тел. 8(81732) 2-21-80, e –mail: arhitharadm@yandex.ru.

По результатам общественного обсуждения составляется Протокол и подписывается председателем.

В течении 2 - х календарных дней со дня проведения Общественного обсуждения протокол направляется на Градостроительный совет и публикуется на официальном сайте органа местного самоуправления.

Поступившие предложения носят рекомендательный характер.

Предложения (замечания), поступившие по истечению периода, а также не относящиеся к дизайн – проекту, отклоняются без рассмотрения.

Оценка предложений (замечаний), поступивших в период проведения общественного обсуждения, осуществляется Градостроительным советом.

Градостроительный совет рассматривает перечень предложений и дает по каждому из них свои рекомендации, может высказать свои предложения и пути устранения замечаний, оформляемые протоколом заседания Градостроительного совета, который размещается на сайте ОМС.

При наличии замечаний дизайн - проект дорабатывается разработчиками и повторно направляется на согласование в Градостроительный совет, при отсутствии замечаний согласовывается Градостроительным советом, принимается простым большинством голосов .

В течение одного рабочего дня протокол Градостроительного совета с решением о согласовании дизайн – проекта направляется в отдел архитектуры и градостроительства округа для подготовки проекта постановления Администрации Харовского муниципального округа об утверждении дизайн – проекта общественной территории.

Постановление об утверждении дизайн – проекта размещается на официальном - сайте органа местного самоуправления.

1. **Система мероприятий муниципальной программы,**

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего должно быть учтено обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы с исполнителями, участниками муниципальной программы**

Исполнитель муниципальной программы несет ответственность в пределах компетенции за выполнение мероприятий муниципальной программы в сроки и в пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой, за выполнение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.

Разработчик муниципальной программы осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы. Объектами мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты муниципальной программы, непосредственные результаты мероприятий муниципальной программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

 расположенных на территории города Харовска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Адресный ориентир | Адреса домов  |
| улица | № дома | улица | № дома |
| 1 | Архангельская | 14 | Архангельская | 12 |
| Архангельская | 14 |
| Архангельская  | 16 |
| Архангельская  | 18 |
| 2 | Архангельская  | 2 | Архангельская  | 2 |
| Красноармейская | 5 |
| 3 |   |   | Архангельская | 37 |
| 4 |   |   | Архангельская | 60 |
| 5 | Больничный | 5 | Больничный | 3 |
| Больничный | 5 |
| Больничный | 7 |
| Больничный | 9 |
| Больничный | 11 |
| Больничный | 13 |
| 6 | Ветеранов | 11 | Ветеранов | 11 |
| Ветеранов | 9 |
| Клубная | 11 |
| 7 |   |   | Ветеранов | 1 |
| 8 |   |   | Кирова | 6а |
| 9 |   |   | Кирова | 6 |
| 10 |   |   | Кирова | 8 |
| 11 |   |   | Кирова | 3 |
| 12 |   |   | пер. Кирова | 7 |
| 13 |   |   | Красное Знамя | 18 |
| 14 |   |   | Красное Знамя | 11 |
| 15 |   |   | Клубная | 13 |
| 16 |   |   | Ворошилова | 6 |
| 17 |   |   | Герцена | 62а |
| 18 |   |   | Герцена | 62 |
| 19 |   |   | Герцена | 64 |
| 20 |   |   | Герцена | 64а |
| 21 |   |   | Герцена | 71 |
| 22 | пер. Дорожный | 5 | пер. Дорожный | 3 |
| пер. Дорожный | 5 |
| пер. Дорожный | 7 |
| 23 |   |   | Заболотная | 3 |
| 24 |   |   | Заболотная | 5 |
| 25 |   |   | Заболотная | 7 |
| 26 |   |   | Заболотная | 9 |
| 27 |   |   | Заболотная | 11 |
| 28 |   |   | Заводская | 7 |
| 29 |   |   | пер. Заводской | 1а |
| 30 | пер. Заводской | 3 | пер. Заводской | 1 |
| пер. Заводской | 3 |
| пер. Заводской | 5 |
| 31 |   |   | Заводская | 5 |
| 32 |   |   | Загородная | 4 |
| 33 |   |   | Каменная | 16 |
| 34 |   |   | Каменная | 28 |
| 35 |   |   | Школьная | 10 |
| 36 |   |   | Красное Знамя | 18а |
| 37 |   |   | Каменная | 52 |
| 38 |   |   | Клубная | 20 |
| 39 |   |   | Школьная | 4 |
| 40 |   |   | Школьная | 6 |
| 41 |   |   | Школьная | 8 |
| 42 |   |   | Школьная | 12 |
| 43 | Школьная | 9 | Школьная | 9 |
| Школьная | 11 |
| 44 | Красное Знамя | 26 | Красное Знамя | 26 |
| Красное Знамя | 28 |
| 45 |   |   | Кирова | 9 |
| 46 |   |   | Кирова | 7 |
| 47 | Школьная | 3 | Школьная | 3 |
| Клубная | 21 |
| 48 |   |   | Кирова | 19 |
| 49 |   |   | Кирова | 21 |
| 50 |   |   | Кирова | 15 |
| 51 |   |   | Кирова | 11 |
| 52 |   |   | Кирова | 13 |
| 53 |   |   | Кирова | 17 |
| 54 |   |   | Кирова | 10 |
| 55 |   |   | Кирова | 12 |
| 56 |   |   | Кирова | 14 |
| 57 |   |   | Кирова | 16 |
| 58 |   |   | Кирова | 18 |
| 59 |   |   | Ветеранов | 17 |
| 60 |   |   | Клубная | 2 |
| 61 |   |   | Клубная | 3 |
| 62 |   |   | Клубная | 5 |
| 63 |   |   | Клубная | 7 |
| 64 |   |   | Колхозная | 5 |
| 65 |   |   | Свободы | 10 |
| 66 |   |   | Куйбышева | 11 |
| 67 | Куйбышева | 15 | Куйбышева | 13 |
| Куйбышева | 15 |
| 68 | Прокатова | 18 | Ленинградская | 3 |
| Ленинградская | 1 |
| Прокатова | 18 |
| Октябрьская | 24 |
| 69 |   |   | Советская | 17 |
| 70 |   |   | Ленинградская | 6 |
| 71 |   |   | Ленинградская | 12 |
| 72 |   |   | Ворошилова | 18 |
| 73 |   |   | Ворошилова | 20 |
| 74 |   |   | Южная | 2 |
| 75 | Ворошилова | 26 | Ворошилова | 26 |
| Южная | 1 |
| 76 |   |   | Ленинградская | 14 |
| 77 |   |   | Ленинградская | 14а |
| 78 |   |   | Энергетиков | 3а |
| 79 |   |   | Энергетиков | 7а |
| 80 |   |   | Энергетиков | 5а |
| 81 |   |   | Энергетиков | 9б |
| 82 |   |   | Ленинградская | 17 |
| 83 |   |   | Ленинградская | 22а |
| 84 | Ленинградская | 37 | Ленинградская | 37а |
| Ленинградская | 37 |
| 85 |   |   | Луговая | 27 |
| 86 |   |   | Луговая | 29 |
| 87 |   |   | Энергетиков | 17а |
| 88 |   |   | Энергетиков | 19а |
| 89 |   |   | Энергетиков | 17 |
| 90 | Энергетиков | 19 | Энергетиков | 19 |
| Восточная | 8 |
| Восточная | 10 |
| 91 |   |   | Восточная | 2а |
| 92 |   |   | Восточная | 2 |
| 93 | Восточная | 4 | Восточная | 4 |
| Восточная | 6 |
| 94 |   |   | Южная | 20 |
| 95 |   |   | Сосновая | 1 |
| 96 |   |   | Сосновая | 3 |
| 97 |   |   | Сосновая | 5 |
| 98 | Пушкина | 10 | Пушкина | 4 |
| Пушкина | 6 |
| Пушкина | 8 |
| Пушкина | 10 |
| Пушкина | 12 |
| Пушкина | 14 |
| Свободы | 24 |
| Свободы | 26 |
| 99 |   |   | Школьная | 16 |
| 100 |   |   | Школьная | 14 |
| 101 |   |   | Мирная | 2 |
| 102 |   |   | Мирная | 4 |
| 103 |   |   | Мирная | 6 |
| 104 |   |   | Мирная | 11 |
| 105 |   |   | пер. Майский | 2 |
| 106 | пер. Майский | 3 | пер. Майский | 1 |
| пер. Майский | 3 |
| пер. Майский | 5 |
| 107 | Энергетиков | 35 | Энергетиков | 33 |
| Энергетиков | 35 |
| Энергетиков | 33а |
| Молодежная | 5 |
| Молодежная | 3 |
| 108 |   |   | Молодежная | 8 |
| 109 |   |   | Молодежная | 20 |
| 110 |   |   | Молодежная | 12 |
| 111 |   |   | Молодежная | 6 |
| 112 | Музлесдрев | 4 | Музлесдрев | 4 |
| Музлесдрев | 6 |
| Ленинградская | 45 |
| 113 |   |   | Октябрьская | 25 |
| 114 |   |   | Свободы | 15 |
| 115 |   |   | пер. Больничный | 2 |
| 116 |   |   | Механизаторов | 6 |
| 117 |   |   | Механизаторов | 2 |
| 118 |   |   | пер. Больничный | 4 |
| 119 |   |   | Свободы | 13 |
| 120 |   |   | Свободы | 17 |
| 121 |   |   | пер. Больничный | 1 |
| 122 | Прокатова | 58 | Пушкина | 9 |
| Прокатова | 58 |
| Пушкина | 7 |
| 123 | Прокатова | 60 | Прокатова | 60 |
| Механизаторов | 16 |
| 124 |   |   | Энергетиков | 6 |
| 125 | Энергетиков | 8 | Энергетиков | 8 |
| Энергетиков | 10 |
| 126 |   |   | Энергетиков | 12 |
| 127 |   |   | Свободы | 18 |
| 128 |   |   | Свободы | 16 |
| 129 |   |   | Свободы | 22 |
| 130 |   |   | Советская | 13 |
| 131 |   |   | Фестивальная | 1 |
| 132 |   |   | Фестивальная | 2 |
| 133 |   |   | Фестивальная | 4 |
| 134 |   |   | Фестивальная | 6 |
| 135 |   |   | Фестивальная | 10 |
|  |  |  | Фестивальная | 8 |
| 136 |   |   | Энергетиков | 16 |
| 137 |   |   | Энергетиков | 5 |
| 138 | Пушкина | 18 | Пушкина | 16 |
| Пушкина | 18 |
| Южная | 6 |
| Южная | 8 |
| 139 |   |   | Энергетиков | 4а |
| 140 | Энергетиков | 2а | Советская | 21 |
| Советская | 23 |
| Энергетиков | 2а |
| 141 |   |   | Энергетиков | 16а |
| 142 |   |   | Южная | 5 |
| 143 |   |   |  Каменная | 2  |
| 144 |  |  | пер. Строителей | 3 |
| 145 |  |  | пер. Строителей | 5 |
| 146 |  |  | Восточная | 3 |
| 147 |  |  | Восточная | 5 |
| 148 | Ленина | 24 | Ленина | 24 |
| Ленина | 26 |
| 149 |  |  | Ленинградская | 16 |
| 150 |  |  | Ленинградская | 28 |
| 151 |  |  | Советская | 12 |
| 152 |  |  | Кубенская | 19 |
| 153 |  |  | Спортивная | 1 |
| 154 |  |  | Спортивная | 3 |
| 155 |  |  | Спортивная | 5 |
| 156 |  |  | Спортивная | 7 |
| 157 |  |  | Дом отдыха | 3 |
| 158 |  |  | Дом отдыха | 5 |
| 159 |  |  | Дом отдыха | 7а |
| 160 |  |  | Красноармейская | 9 |
| 161 |  |  | Ручейная | 7 |
| 162 | Ленинградская | 21 | Ленинградская | 21 |
|  |  |  | Октябрьская | 2 |
| 163 | Ленинградская | 19 | Ленинградская | 19 |
|  |  |  | Октябрьская | 8а |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории ст. Семигородняя

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Адреса домов  |
| улица | № дома |
| 1 | Привокзальная | 8 |
| 2 | Привокзальная | 10 |

\*Адресный перечень дворовых территорий в разрезе по годам выполнения работ будет сформирован по результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2023 – 2030 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 общественных территорий города Харовска,

благоустроенных в 2018 – 2022 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, м2 |
| 2018 год |
| 1 | Площадь у здания ГДК «Мир» | 8847 |
| 2020 год |
| 2 | Территория, расположенная по адресу г. Харовск пл. Октябрьская (1 этап) | 11620 |
| 2021 год |
| 3 | Территория, расположенная по адресу г. Харовск пл. Октябрьская (2 этап) | 11620 |
| 2022 год |
| 4 | Территория, расположенная по адресу г. Харовск пл. Октябрьская (3 этап) | 11620 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 общественных территорий города Харовска,

подлежащих благоустройству в 2023 – 2030 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, м2 |
|  |  2023 год |  |
| 5 | Территория, расположенная по адресу г. Харовск пл. Октябрьская (4 этап) | 11620 |
| 6 | Территория расположенная по адресу г. Харовск, ул. Советская, д. 4 | 600 |
| 2024-2030 годы |
| 7 | Рыночная площадь | 750 |
| 8 | Стела ул. Свободы | 682 |
| 9 | Территория, расположенная по адресу: г. Харовск, ул. Ленинградская | 2577 |
| 10 | Площадь у здания ЦТНК ул. Клубная | 1844 |
|  | ИТОГО, га | 2,69 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 общественных территорий ст. Семигородняя,

благоустроенных в 2018 – 2022 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, м2 |
| 2018 год |
| 1 | Территория у здания физкультурно-спортивного комплекса | 12720 |
| 2019 год |
| 2 | Территория у здания Дома культуры | 3234 |
| 2020 год |
| 3 | Территория стадиона по ул. Спортивная (ст. Семигородняя) (1 этап) | 6552 |
| 2021год |
| 4 | Территория стадиона по ул. Спортивная (ст. Семигородняя) (2этап) | 6552 |
| 2022 год |
| 5 | Территория у здания МБОУ «Семигородская ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (1 этап) | 500 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 общественных территорий ст. Семигородняя,

подлежащих благоустройству в 2023 – 2030 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, м2 |
| 2023 год |
| 6 | Территория у здания МБОУ «Семигородская ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (2 этап) | 500 |
|  |  2024-2030 годы |  |
| 7 | Территория у здания МБОУ «Семигородская ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский район, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (3 этап) | 500 |
|  | ИТОГО, м2 | 22556 |

\*Перечень общественных территорий будет сформирован по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 гг.»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству до 2030 года

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование территории |
| 1 |  |
| 2 |  |

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству до 2030 год осуществляется за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

Внесение изменений в адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству до 2030 год осуществляется по мере заключения соглашений.

\*Перечень объектов недвижимого имущества включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2023-2030 годы, будет сформирован по результатам рассмотрения и оценки предложений организаций о включении в адресный перечень которые подлежат благоустройству до 2030 года.

 Приложение № 2

 к постановлению Администрации

 Харовского муниципального округа

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объем финансового обеспечения**

**реализации основных мероприятий программы за счет бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |   |  | всего, в том числе | 5823,06 | 3472,05 | 1240,00 | 500,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| федеральный бюджет | 1380,32 | 1524,93 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3202,74 | 707,12 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 1240,00 | 1240,00 | 1240,00 | 500,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 3042,86 | 3472,05 | 1240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| федеральный бюджет | 1380,32 | 1524,93 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 700,64 | 707,12 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа  | 961,90 | 1240,00 | 1240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу г.Харовск пл.Октябрьская ( 4 этап) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 2516,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 1141,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 579,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 795,49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «Семигородняя ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский р-н, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (2 этап) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 526,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 238,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 121,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 166,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Харовск, | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | - | 3472,05 | 1240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| федеральный бюджет | - | 1524,93 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  - | 707,12 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа |  - | 1240,00 | 1240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.4. | Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «Семигородняя ООШ», расположенная по адресу: Вологодская область, Харовский р-н, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (3 этап) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Повышение уровня благоустройства общественных пространств | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 2780,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 502,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 278,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Харовск, ул. Советская, д. 4 | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 2780,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 502,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа | 278,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа  | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Харовск , в т.ч проверка достоверности сметной стоимости и разработка проектно-сметной документации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа  | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.2. | Благоустройство дворовых территорий ст.Семигородняя в т.ч проверка достоверности сметной стоимости | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет округа  | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной**

**программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |
| Оценочное | Плановое |
| 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | количество благоустроенных общественных территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | Еди ница | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в г. Харовск, ст. Семигородняя | Про цент | 18,2 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 2. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области | Еди ница | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Про цент | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Повышение уровня объема закупок, имеющего российское происхождение | доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Про цент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | Еди ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов г. Харовск, ст. Семигородняя | Про цент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Харовск, ст. Семигородняя | Про цент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество благоустроенных дворовых территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | Еди ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Харовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объем финансового обеспечения реализации муниципальной**

**программы за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по программе | всего, в том числе | 5823,06 | 3472,05 | 1240,00 | 500,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| собственные доходы бюджета округа | 1240,00 | 1240,00 | 1240,00 | 500,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета  | 1380,32 | 1524,93 | - | - | - | - | - | - |
| субвенции и субсидии областного бюджета  | 3202,74 | 707,12 | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального района | всего, в том числе | 5823,06 | 3472,05 | 1240,00 | 500,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| собственные доходы бюджета округа | 1240,00 | 1240,00 | 1240,00 | 500,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета  | 1380,32 | 1524,93 | - | - | - | - | - | - |
| субвенции и субсидии областного бюджета  | 3202,74 | 707,12 | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

 Приложение № 5

 к постановлению Администрации

 Харовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения**

 **о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) <1> | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество благоустроенных общественных территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | единица |  |  | Отраслевой мониторинг |
| 2 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в г. Харовск, ст. Семигородняя | процент | A=(B/C)\*100% | B- количество благоустраиваемых общественных территорий в год в г. Харовск, ст. Семигородняя (ед.) | Отраслевой мониторинг |
| C- всего количество общественных территорий в г. Харовск, ст. Семигородняя (ед.) | Отраслевой мониторинг |
| 3 | количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области | единица |  |  | Отраслевой мониторинг |
| 4 | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | A=(B/C)\*100% | B-количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в г. Харовск, ст. Семигородняя (чел.) | Отраслевой мониторинг |
| C- численность жителей 14 лет и старше в муниципальном образовании- участнике проекта (чел.) | Официальная статистическая информация |
| 5 | доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | процент | A=(B/C)\*100% | B- объем закупок российского оборудования, в том числе российского оборудования, используемого (закупаемого) при оказании услуг или выполнении работ (руб.) | Отраслевой мониторинг |
| C-  общий объем закупок оборудования, в том числе оборудования, используемого (закупаемого) при оказании услуг или выполнении работ(руб.) | Отраслевой мониторинг |
| 6 | количество благоустроенных дворовых территорий г. Харовск, ст. Семигородняя | единица |  |  | Отраслевой мониторинг |
| 7 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов г. Харовск, ст. Семигородняя | процент | A=(B/C)\*100% | B- количество благоустраиваемых дворовых территорий в год в г. Харовск, ст. Семигородняя (ед.) | Отраслевой мониторинг |
| C- всего количество дворовых территорий в г. Харовск, ст. Семигородняя (ед.) | Отраслевой мониторинг |
| 8 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Харовск, ст. Семигородняя | процент | A=(B/C)\*100% | B-количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | Отраслевой мониторинг |
| C- общая численность населения г. Харовск, ст. Семигородняя | Официальная статистическая информация |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Харовского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Характеристика муниципальной программы Харовского муниципального округа**

«Формирование современной городской среды на территории Харовского муниципального округа на 2023-2030 гг.»

*(название муниципальной программы)*

*Ответственный исполнитель муниципальной программы Харовского муниципального округа-*

 *отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа*

***Принятые обозначения и сокращения:***

1. *Программа- муниципальная программа Харовского муниципального округа*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Целевое (суммарное) значения показателя |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Программа, всего**  | тыс.руб. | 5823,06 | 3472,05 | 1240,00 | 500,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 15435,11 | 2030 |
| **в том числе:** |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель*(отдел строительства и ЖКХ администрации Харовского муниципального округа)* | тыс.руб. | 5823,06 | 3472,05 | 1240,00 | 500,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 15435,11 | 2030 |
| 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования
 | тыс.руб. | 3042,86 | - | - | - | - | - | - | - | 3042,86 |  |
| Основное мероприятие 1.1. *(Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу г. Харовск пл.Октябрьская ( 4 этап))* | тыс.руб. | 2516,45 | - | - | - | - | - | - | - | 2516,45 |  |
| Основное мероприятие 1.2. *(Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «Семигородняя ООШ», расположенная по адресу:Вологодская область, Харовский р-н, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (2 этап)* | тыс.руб. | 526,41 | - | - | - | - | - | - | - | 526,41 |  |
| Основное мероприятие 1.3. *(Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу г. Харовск)* | тыс.руб. | - | 3472,05 | 1240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 7212,05 |  |
| Основное мероприятие 1.4. *(Благоустройство общественной территории у здания МБОУ «семигородняя ООШ», расположенная по адресу:Вологодская область, Харовский р-н, ст. Семигородняя, ул. Спортивная, д. 25 (3 этап))* | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Целевой показатель (индикатор) 1 *(количество благоустроенных общественных территорий г. Харовск, ст. Семигородняя)* | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 2 *(доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в г. Харовск, ст. Семигородняя)* | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 3 *(количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области)* | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 4 *(доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды)* | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 5 *(доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды)* | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2030 |
| 1. Повышение уровня благоустройства общественных пространств
 | тыс.руб. | 2780,20 | - | - | - | - | - | - | - | 2780,20 |  |
| Основное мероприятие 2.1. *(Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Харовск, ул. Советская, д. 4)* | тыс.руб. | 2780,20 | - | - | - | - | - | - | - | 2780,20 |  |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
 | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| Основное мероприятие 3.1. (*Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Харовск, в т.ч. проверка достоверной сметной стоимости)* | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| Основное мероприятие 3.2.(*Благоустройство дворовых территорий ст. Семигородняя, в т.ч. проверка достоверной сметной стоимости)* | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Целевой показатель (индикатор) 6. *(количество благоустроенных дворовых территорий г. Харовск, ст. Семигородняя)* | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 7. *(доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов г. Харовск, ст. Семигородняя)* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| Целевой показатель (индикатор) 8. *(охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Харовск, ст. Семигородняя)* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |